Zápisnica zo stretnutia č. 2

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 4.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Ivan Janovic

Stretnutie viedol: Ing. Ivan Polášek, PhD.

### Priebeh stretnutia

- Overenie plnenia úloh

  - Jano vytvoril plagát, ktorý sme vytlačili a v termíne odovzdali.

  - Všetci sme sa oboznámili s problematikou. Najmä z dokumentov na prezentačných stránkach tímov č.12 a č.20 z minulého roku.

  - Oboznámili sme sa s termínmi a postupne ich Ivan pridáva do spoločného kalendára.

- Na základe nových poznatkov sme diskusiou dospeli k nasledovným otázkam:

  - Bolo by možné databázové riešenie v operačnej pamäti (in memory)?

    - Výhody by boli odstránenie možných rizík vyplývajúcich z pripájania na databázu na webovom priestore.

    - Nevýhodou by bolo obmedzenie veľkosti databázy operačnou pamäťou počítača.

  - Do akej miery máme použiť prácu minuloročných tímov?

    - Výhoda by bola šetrenie času (aby sme neprepisovali niečo, čo už bolo napísané).

    - Nevýhoda by bola relatívne vysoká časová náročnosť v závislosti.

Odpoveď vedúceho projektu na prvú otázku bolo nasmerovanie na Ing. Petra Kapca,

ktorý má s danou oblasťou skúsenosti a bude vedieť najlepšie zhodnotiť túto situáciu.

Odpoveď vedúceho projektu na druhú otázku bolo zadanie úlohy na hlbšiu analýzu

práce a zdrojových kódov, ktoré nám poskytol.

- Rozdelili sme si jednotlivé riadiace pozície na základe našich preferencií pre odbornú esej.

  - Ján Chlpek - Manažér kvality produktu

  - Matej Kompánek - Manažér zmien a verzií

  - Juraj Jakabovič - Manažér plánovania

  - Vladimír Polák - Manažér podporných prostriedkov

  - Marek Takáč - Manažér analýzy rizík

  - Ivan Janovic - Manažér projektu

### Nové úlohy

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa práce s dokumentmi. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | J. Chlpek J. Jakabovič | 4.10.10 | 11.10.10 | - |
| 1.2 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa databázy. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | M. Kompánek I. Janovic | 4.10.10 | 11.10.10 | - |
| 1.3 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa GUI. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | V. Polák M. Takáč | 4.10.10 | 11.10.10 | - |
| 1.4 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce vykresľovania grafov. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | M. Takáč V. Polák | 4.10.10 | 11.10.10 | - |
| 1.5 | Analyzovať a zhodnotiť architektúru systémov a ich funkcionalitu. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | I. Janovic M. Kompánek | 4.10.10 | 11.10.10 | - |
| 1.6 | Ďalej dokončovať web prezentáciu tímu. | I. Janovic | 4.10.10 | 5. týždeň | - |
| 1.7 | Analyzovať použiteľnosť MS Project pre naše potreby. | J. Jakabovič | 4.10.10 | 11.10.10 | - |
| 1.8 | Analyzovať použiteľnosť SVN pre naše potreby. | V. Polák | 4.10.10 | 11.10.10 | - |