Zápisnica zo stretnutia č. 4

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 18.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Matej Kompánek

Stretnutie viedol: Bc. Ján Chlpek, Ing. Ivan Polášek, PhD.

### Priebeh stretnutia

- Diskusia

  - Ako nástroj na manažment projektu sme definitívne vybrali Redmine

  - Stránka bola umiestnená na školský server, dizajn bol kolektívom odsúhlasený, navrhované úpravy:

    - Optimalizácia obsahu stránky aj na nižšie rozlíšenia (aspoň 1024 x 768)

    - Navigácia z podstránok na hlavnú stránku (tlačítka späť)

    - Naplnenie sekcie plánov

    - Otvorená zostala sekcia aktualít

- Overenie plnenia úloh

  - Stránka bola vytvorená a umiestnená (výhrady spomenuté vyššie)

  - Školský server má nainštalovaný Debian. Keďže bol pridelený až vo štvrtok, nepodarilo sa nainštalovať ostatné (SVN, Java, PostgreSQL)

  - Minuloročné tímy boli skontaktované prostredníctvom mailov. Keďže ľudia zodpovední za buildovanie projektov nám nemôžu osobne pomáhať, ponechávame komunikáciu na úrovni e-mailov. Dohodli sme sa, že kontakt bude prebiehať prostredníctvom jedného človeka. Kontaktovať len s vecnými otázkami

  - Minuloročný projekt vizualizácie sa nepodarilo skompilovať pre problémy s externými knižnicami a buildovacím systémom. Ponechávame ďalšiu noc na prácu, potom kontaktujeme vedúceho, ktorý nezrovnalosti postúpi minuloročnému tímu. Ak sa nepodarí do konca týždňa spustiť minuloročné kódy, implementujeme vizualizáciu sami.

  - Minuloročný projekt vyhľadávania znalostí sa tiež nepodarilo spustiť kvôli neúplnej dokumentácii k buildovaniu. Ďalší postup je rovnaký ako v prípade projektu vizualizácie.

### Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa práce s dokumentmi. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | J. Chlpek J. Jakabovič | 4.10.10 | 18.10.10 | I.P. |
| 1.2.1 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa databázy. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | M. Kompánek I. Janovic | 4.10.10 | 18.10.10 | I.P. |
| 1.3.1 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa GUI. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | V. Polák M. Takáč | 4.10.10 | 18.10.10 | I.P. |
| 1.4.1 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce vykresľovania grafov. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | M. Takáč V. Polák | 4.10.10 | 18.10.10 | I.P. |
| 1.5.1 | Analyzovať a zhodnotiť architektúru systémov a ich funkcionalitu. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | I. Janovic M. Kompánek | 4.10.10 | 18.10.10 | I.P. |
| 1.6.1 | Ďalej dokončovať web prezentáciu tímu. | I. Janovic všetci | 4.10.10 | 18.10.10 | OK |
| 2.1 | Zabezpečiť server (Java Server, SVN, PostgreDB, Projektový manažment) | V. Polák | 11.10.10 | 18.10.10 | I.P. |
| 2.2 | Skontaktovať sa s tímami a vybaviť stretnutie na predvedenie projektov | I. Janovic | 11.10.10 | 18.10.10 | OK |

### Nové a pokračujúce úlohy

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa práce s dokumentmi. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | J. Chlpek J. Jakabovič | 4.10.10 | 25.10.10 | - |
| 1.2.2 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa databázy. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | M. Kompánek I. Janovic | 4.10.10 | 25.10.10 | - |
| 1.3.2 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa GUI. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | V. Polák M. Takáč | 4.10.10 | 25.10.10 | - |
| 1.4.2 | Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce vykresľovania grafov. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | M. Takáč V. Polák | 4.10.10 | 25.10.10 | - |
| 1.5.2 | Analyzovať a zhodnotiť architektúru systémov a ich funkcionalitu. Navrhnúť pridanie novej funkcionality. | I. Janovic M. Kompánek | 4.10.10 | 25.10.10 | - |
| 2.1.1 | Zabezpečiť server (Java Server, SVN, PostgreDB, Projektový manažment) | V. Polák | 11.10.10 | 25.10.10 | - |
| 2.3.1 | Implementácia prostredia tímu č. 12 | J. Jakabovič J. Chlpek M. Takáč | 11.10.10 | 25.10.10 | - |
| 2.4.1 | Implementácia prostredia tímu č. 20 | M. Kompánek I. Janovic | 11.10.10 | 25.10.10 | - |