Zápisnica zo stretnutia č. 9

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 22.11.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Zapisovateľ: Bc. Matej Kompánek

Stretnutie viedol: Bc. Marek Takáč, Ing. Ivan Polášek, PhD.

### Priebeh stretnutia

- Diskusia

  - vedúci tímu Ing. Polášek predniesol požiadavku, aby bola na výstupe projektu v zimnom semestri viditeľná pridaná hodnota oproti minuloročným tímom – teda okrem novéhu backend-u, indexácie, REST rozhrania, aj zobrazenie grafu do 3D

  - vedúci tímu Ing. Polášek predniesol pripomienky k architektúre a komunikácii medzi klientmi. Zhodli sme sa na peer to peer komunikácii medzi 2D a 3D klientom.

    - Schválili sme model komunikácie medzi klientmi nad protokolom HTTP a GraphML v rámci localhost-u

  - bol odprezentovaný pokrok na indexácii dokumentov

    - vytvorený modul by mal vytvárať objekty triedy Dokument (podľa dokumentácie k softvérovému dielu)

    - v rámci ďalšej implementácie je potrebné presne definovať kritéria na výber kľúčových slov

  - bolo odprezentované modifikovanie a spojazdnenie 2D klienta minuloročného tímu

- Overenie plnenia úloh

  - Na serveri je nasadený Jetty server – V.Polák

  - 3D klient bol modifikovaný, aby vedel pristupovať k GraphML súborom prostredníctvom protokolu HTTP – V. Polák

  - 2D klient bol spustený a komunikácia so serverom bola modifikovaná na protokol REST (implementácia bude hotová až po dodaní funkcií na strane servera) – M. Kompánek, I. Janovic

  - Databáza bola naplnená skúšobnými dátami – I. Janovic

  - Servlety pre REST komunikáciu boli sčasti implementované a prebieha ich nasadzovanie – M. Takáč, V. Polák

  - Indexovanie dokumentov je rozpracované a implementácia pokračuje – J. Chlpek, J. Jakabovič

### Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5 | Zabezpečiť server (Java Server) | V. Polák | 11.10.10 | 22.11.10 | Vyriešená |
| 6.1 | Spraviť serverovú časť - vedieť sa pripojiť na databázu, spracovávať requesty, vracať výsledky | M. Takáč | 15.11.10 | 22.11.10 | In Progress |
| 6.2 | Úprava 3D klienta – HTTP komunikácia | V. Polák | 15.11.10 | 22.11.10 | Vyriešená |
| 6.3 | Spustenie 2D klienta, úprava na REST | M. Kompánek I. Janovic | 15.11.10 | 22.11.10 | In Progress |
| 6.4 | Naplniť databázu, vytvoriť skúšobné selecty | I. Janovic | 15.11.10 | 22.11.10 | Vyriešená |
| 6.5 | Implementovať algoritmy na indexovanie | J. Chlpek J. Jakabovič | 15.11.10 | 22.11.10 | In Progress |

### Nové a pokračujúce úlohy

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Spraviť serverovú časť - vedieť sa pripojiť na databázu, spracovávať requesty, vracať výsledky | M. Takáč | 15.11.10 | 29.11.10 | In Progress |
| 6.3.1 | Spustenie 2D klienta, úprava na REST | M. Kompánek | 15.11.10 | 29.11.10 | In Progress |
| 6.5.1 | Implementovať algoritmy na indexovanie | J. Chlpek J. Jakabovič | 15.11.10 | 29.11.10 | In Progress |
| 7.1 | Vytvorenie nadpisov kapitol finálnej dokumentácie | J. Chlpek | 22.11.10 | 29.11.10 | Nová |
| 7.2 | Administrácia servera, nasadzovanie servletov | V. Polák | 22.11.10 | 29.11.10 | Nová |
| 7.3 | Implementácia HTTP servera do 2D klienta, generovanie GraphML | I. Janovic | 22.11.10 | 29.11.10 | Nová |
| 7.4 | Definovať a implementovať kritéria (metódu) na výber kľúčových slov | J. Chlpek J. Jakabovič | 22.11.10 | 29.11.10 | Nová |