Zápisnica zo stretnutia č. 10

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 29.11.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Zapisovateľ: Bc. Ján Chlpek

Stretnutie viedol: Bc. Matej Kompánek, Ing. Ivan Polášek, PhD.

### Priebeh stretnutia

- Overenie plnenia úloh

  - Úlohy z predchádzajúceho stretnutia boli splnené.

  - Okrem toho bolo na začiatku stretnutia predvedené:

    - implementované extrahovanie keywords z dokumentov

    - prototyp 2D klienta a prepnutie do 3D so zobrazením grafu (pár dokumentov)

- Diskusia

  - vedúci tímu Ing. Polášek predniesol požiadavku, aby do konca semestra boli doimplementované nasledovné záležitosti:

    - Collapse, expand (pre 2D)

    - Editácia – delete (pre 2D)

    - Prepojenie na backend

    - Prepojenie backend na databázu

  - manažér tímu zdôraznil, aby sme v Redmine svedomito zadávali ku všetkým úlohám potrebné údaje (odhadovaný čas, skutočný čas...)

  - okrem toho sme sa dohodli, že treba pracovať na nasledujúcich bodoch:

    - Implementovať získavanie autora z metadát dokumentov

    - Dorobiť selecty v závislosti od potrieb backend-u

    - Zmeniť návestia v 3D klientovi

    - Do dokumentácie k prototypu každý napíše príspevok o svojej časti, čo implementoval.

### Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Spraviť serverovú časť - vedieť sa pripojiť na databázu, spracovávať requesty, vracať výsledky | M. Takáč | 15.11.10 | 29.11.10 | Vyriešený |
| 6.3.1 | Spustenie 2D klienta, úprava na REST | M. Kompánek | 15.11.10 | 29.11.10 | Vyriešený |
| 6.5.1 | Implementovať algoritmy na indexovanie | J. Chlpek J. Jakabovič | 15.11.10 | 29.11.10 | Vyriešený |
| 7.1 | Vytvorenie nadpisov kapitol finálnej dokumentácie | J. Chlpek | 22.11.10 | 29.11.10 | Vyriešený |
| 7.2 | Administrácia servera, nasadzovanie servletov | V. Polák | 22.11.10 | 29.11.10 | Vyriešený |
| 7.3 | Implementácia HTTP servera do 2D klienta, generovanie GraphML | I. Janovic | 22.11.10 | 29.11.10 | Vyriešený |
| 7.4 | Definovať a implementovať kritéria (metódu) na výber kľúčových slov | J. Chlpek J. Jakabovič | 22.11.10 | 29.11.10 | Vyriešený |

### Nové a pokračujúce úlohy

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Implementovať collapse, expand a delete pre 2D | M. Kompánek | 29.11.10 | 6.12.10 | Nová |
| 8.2 | Implementovať prepojenie na backend | M. Takáč | 29.11.10 | 6.12.10 | Nová |
| 8.3 | Implementovať prepojenie backend na databázu | I. Janovic | 29.11.10 | 6.12.10 | Nová |
| 8.4 | Implementovať získavanie autora z metadát dokumentov, zmeniť nástroj pre konverziu dokumentov | J. Chlpek J. Jakabovič | 29.11.10 | 6.12.10 | Nová |
| 8.5 | Dorobiť selecty v závislosti od potrieb backend-u | I. Janovic | 29.11.10 | 6.12.10 | Nová |
| 8.6 | Zmeniť návestia v 3D klientovi | V. Polák | 29.11.10 | 6.12.10 | Nová |