Zápisnica zo stretnutia č. 16

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 22.3.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Juraj Jakabovič

Stretnutie viedol: Bc. Matej Kompánek, Ing. Ivan Polášek, PhD.

### Priebeh stretnutia

- Počas testovania systému naším vedúcim boli zistené nasledovné skutočnosti:

  - z niektorých dokumentov (napr. mailer.php) idú väzby typu „User: 5, User: 5“

    - číslo treba nahradiť menom používateľa

    - používateľ by sa v jednej väzbe nemal opakovať

    - väzba by mala mať šípku aspoň jedným smerom

  - dokumenty sa nedajú vyhľadávať podľa autorov

    - na budúce stretnutie priniesť zoznam autorov, kľúčových slov a referencií v databáze

  - nedá sa vytvoriť virtuálny dokument

  - v zobrazení podrobností o súbore treba doplniť autora a kľúčové slová

    - to isté pri zobrazení hrany

  - nefunguje filtrovanie hrán podľa sily

  - nefunguje nahrávanie dokumentu

- Diskusia

  - zhodnotiť možnosť implementácie rotácie grafu v 3D prostredí (namiesto aktuálne využívanej zmeny pohľadu na graf – „rotácia používateľa“)

- Overenie plnenia úloh

  - Podarilo sa rozbehať celý systém a ukázať ho vedúcemu.

### Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.3 | Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server. | I. Janovic V. Polák J. Jakabovič | 22.2.11 | 22.3.11 | In Progress |
| 13.1. | Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN | M. Takáč | 15.3.11 | 22.3.11 | In Progress |
| 13.2 | Implementácia GUI na prihlásenie + 2D klient | M. Kompánek | 15.3.11 | 22.3.11 | Vyriešená |
| 13.3 | Vytvorenie dokumentácie pre LS | J. Chlpek | 15.3.11 | 22.3.11 | In Progress |

### Nové a pokračujúce úlohy

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.4 | Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server. | I. Janovic V. Polák J. Jakabovič | 22.2.11 | 29.3.11 | In Progress |
| 13.1.1 | Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN | M. Takáč | 15.3.11 | 29.3.11 | In Progress |
| 13.3.1 | Vytvorenie dokumentácie pre LS | J. Chlpek | 15.3.11 | 29.3.11 | In Progress |
| 14.1 | Implementovať zobrazenie sily väzieb pomocou hrúbky hrán | V. Polák J. Jakabovič | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |
| 14.2 | Zhodnotiť možnosti implementácie rotácie grafu | V. Polák J. Jakabovič | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |
| 14.3 | Testovanie 2D klienta; odstránenie chýb zistených pri kontrole vedúcim | M. Kompánek | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |
| 14.4 | Vytvorenie aktualizovanej verzie plánu na letný semester | J. Jakabovič | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |
| 14.5 | Spraviť funkciu na hľadanie referencií medzi dokumentmi | J. Chlpek | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |
| 14.6 | Spraviť funkciu na získavanie názvu dokumentu z metadát | J. Chlpek | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |
| 14.7 | Opraviť chyby v databáze | I. Janovic | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |
| 14.8 | Implementovať na serveri vytváranie väzieb | M. Takáč | 22.3.11 | 29.3.11 | Nová |