Zápisnica zo stretnutia č. 17

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 29.3.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Ivan Janovic, Bc. Ján Chlpek

Stretnutie viedol: Bc. Juraj Jakabovič

### Priebeh stretnutia

- Počas ďalšieho testovania systému boli zistené nasledovné skutočnosti:

  - nahrávanie a analyzovanie súboru trvalo podľa Ing. Poláška príliš dlho

  - neexistujú väzby pri virtuálnom dokumente

  - nevýrazné hrany v 2D klientovi

  - v 3D klientovi sa nezobrazujú väzby typu 'other'

- Diskusia

  - Diskutovalo sa o tom, čo bude obsahovať dokumentácia k softvérovému dielu.

  - Implementácie rotácie grafu okolo osi v 3D klientovi sa zamietla.

- Overenie plnenia úloh

  - Podarilo sa odstrániť nedostatky systému zistené na predchádzajúcom stretnutí.

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3.4 | Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server. | I. Janovic V. Polák J. Jakabovič | 22.2.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 13.1.1 | Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN | M. Takáč | 15.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 13.3.1 | Vytvorenie dokumentácie pre LS | J. Chlpek | 15.3.11 | 29.3.11 | In Progress |
| 14.1 | Implementovať zobrazenie sily väzieb pomocou hrúbky hrán | V. Polák J. Jakabovič | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 14.2 | Zhodnotiť možnosti implementácie rotácie grafu | V. Polák J. Jakabovič | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 14.3 | Testovanie 2D klienta; odstránenie chýb zistených pri kontrole vedúcim | M. Kompánek | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 14.4 | Vytvorenie aktualizovanej verzie plánu na letný semester | J. Jakabovič | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 14.5 | Spraviť funkciu na hľadanie referencií medzi dokumentmi | J. Chlpek | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 14.6 | Spraviť funkciu na získavanie názvu dokumentu z metadát | J. Chlpek | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 14.7 | Opraviť chyby v databáze | I. Janovic | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |
| 14.8 | Implementovať na serveri vytváranie väzieb | M. Takáč | 22.3.11 | 29.3.11 | Vyriešená |

### Nové a pokračujúce úlohy

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.2 | Vytvorenie dokumentácie pre LS | J. Chlpek | 15.3.11 | 5.4.11 | In Progress |
| 15.1 | Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb | M. Takáč | 29.3.11 | 5.4.11 | Nová |
| 15.2 | Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu | J. Chlpek M. Takáč | 29.3.11 | 5.4.11 | Nová |
| 15.3 | Implementovať hrúbku väzieb v 2D klientovi | M. Kompánek | 29.3.11 | 5.4.11 | Nová |
| 15.4 | Obmedziť maximálny počet kľúčových slov na 10 a ich minimálnu dĺžku na 3 znaky | J. Chlpek | 29.3.11 | 5.4.11 | Nová |
| 15.5 | Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri | M. Kompánek | 29.3.11 | 5.4.11 | Nová |
| 15.6 | Zobrazovanie väzieb typu 'other' v 3D klientovi, odpojiť DB z 3D klienta, zobraziť šípky pri väzbách typu 'references' | J. Jakabovič V. Polák | 29.3.11 | 5.4.11 | Nová |
| 15.7 | Komentovanie a čistenie funkcii pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera | I. Janovic | 29.3.11 | 5.4.11 | Nová |