Zápisnica zo stretnutia č. 18

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 5.4.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Zapisovateľ: Bc. Ján Chlpek

Stretnutie viedol: Bc. Ivan Janovic

### Priebeh stretnutia

- Diskusia

  - J. Chlpek priniesol výsledky testovania spracovania súborov pri indexácii, ktoré sme si prezreli, väčšina spracovaní súborov zbehla pod 1 sekundu, spracovanie súborov veľkosti niekoľko MB trvalo pár sekúnd.

  - Diskutoval sa obsah projektovej dokumentácie:

    - každý člen by mal napísať ucelený opis svojej časti (1 strana)

    - vytvoriť logický a fyzický model DB – vytvorí V. Polák

    - používateľská príručka (2D a 3D klient) - len zmeny - ???

    - systémová príručka (2D, 3D klient, DB, server) - ???

    - overenie výsledku, záznam o používaní systému - ???

  - Pre I. Janovica treba do večera poslať spísané zmeny oproti koncu semestra, ktoré sa udiali, aby to mohol poslať externému hodnotiteľovi.

  - Všeobecne treba upratať kódy a okomentovať ich.

- Overenie plnenia úloh

  - Podarilo sa odstrániť niektoré nedostatky systému zistené na predchádzajúcom stretnutí – viď. tabuľka stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia.

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.2 | Vytvorenie dokumentácie pre LS | J. Chlpek | 15.3.11 | 5.4.11 | In Progress |
| 15.1 | Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb | M. Takáč | 29.3.11 | 5.4.11 | In Progress |
| 15.2 | Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu | J. Chlpek M. Takáč | 29.3.11 | 5.4.11 | Vyriešená In Progress |
| 15.3 | Implementovať hrúbku väzieb v 2D klientovi | M. Kompánek | 29.3.11 | 5.4.11 | Vyriešená |
| 15.4 | Obmedziť maximálny počet kľúčových slov na 10 a ich minimálnu dĺžku na 3 znaky | J. Chlpek | 29.3.11 | 5.4.11 | Vyriešená |
| 15.5 | Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri | M. Kompánek | 29.3.11 | 5.4.11 | In Progress |
| 15.6 | Zobrazovanie väzieb typu 'other' v 3D klientovi, odpojiť DB z 3D klienta, zobraziť šípky pri väzbách typu 'references' | J. Jakabovič V. Polák | 29.3.11 | 5.4.11 | Vyriešená |
| 15.7 | Komentovanie a čistenie funkcii pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera | I. Janovic | 29.3.11 | 5.4.11 | In Progress |

### Nové a pokračujúce úlohy

| č. | Úloha | Člen tímu | Termín zadania | Termín ukonč. | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3.3 | Vytvorenie dokumentácie pre LS | J. Chlpek | 5.4.11 | 12.4.11 | In Progress |
| 15.1.1 | Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb | M. Takáč | 29.3.11 | 5.4.11 | In Progress |
| 15.2.1 | Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu | M. Takáč | 29.3.11 | 12.4.11 | In Progress |
| 15.5.1 | Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri | M. Kompánek | 29.3.11 | 12.4.11 | In Progress |
| 15.7.1 | Komentovanie a čistenie funkcii pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera | I. Janovic | 29.3.11 | 12.4.11 | In Progress |
| 16.1 | Napísať opis svojej časti systému | všetci | 5.4.11 | 8.4.11 | Nová |
| 16.2 | Vytvoriť logický a fyzický model DB | V. Polák | 5.4.11 | 8.4.11 | Nová |