## Zápisnica 9

Téma stretnutia:

- Dosiahnutý proges analýzy ďalších súborových systémov.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. 11. 2010 | 16:45 | D 125 | Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík | Bc. Marián Bednár | Bc. Ján Janičkovič |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať nájdené zdroje a informácie.

- Prezentovať stav analýzy.

Priebeh stretnutia:

- Informovanie o stave analýzy ďalších súborových systémov

- Zdieľanie zdrojov informácií

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Analýza programu Ptolemy 2. | Bc. Marián Bednár | trvá |  |
| 8.2 | Analýza programu ForSyDe. | Bc. Pavol Briš | trvá |  |
| 8.3 | Doplniť informácie o MVSIS. | Bc. Pavol Briš | trvá |  |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič | trvá |  |
| 8.4 | Analýza programu BlueSpec. | Bc. Ján Janičkovič | trvá |  |
| 8.5 | Analýza programu SML-SYS. | Bc. Jozef Vicen | trvá |  |
| 8.6 | Úprava a formátovanie dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | trvá |  |
| 8.7 | Analýza programu Metropolis. | Bc. Peter Jurík | trvá |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Analýza programu Ptolemy 2. | Bc. Marián Bednár | 6.12.2010 |
| 8.2 | Analýza programu ForSyDe. | Bc. Pavol Briš | 6.12.2010 |
| 8.3 | Doplniť informácie o MVSIS. | Bc. Pavol Briš | 6.12.2010 |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič | 6.12.2010 |
| 8.4 | Analýza programu BlueSpec. | Bc. Ján Janičkovič | 6.12.2010 |
| 8.5 | Analýza programu SML-SYS. | Bc. Jozef Vicen | 6.12.2010 |
| 8.6 | Úprava a formátovanie dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | 6.12.2010 |
| 8.7 | Analýza programu Metropolis. | Bc. Peter Jurík | 6.12.2010 |

O každom napísať:

- Načo sa  daný systém používa?

- Čo daný systém dokáže a aké využíva pritom metodiky?

- Aké grafy používa systém a aký je jeho výstup?