## Zápisnica 10

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie vypracovaných analýz jednotlivých návrhových systémov.

- Zhodnotenie a kontrola doplnených informácii do dokumentácie.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 12. 2010 | 16:45 | D125 | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen |  | Bc. Marián Bednár |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať vypracované analýzy jednotlivých systémov.

- Reakcie na dané systémy.

- Na základe získaných informácii rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce

Priebeh stretnutia:

- Prezentovanie a vyhodnotenie vypracovaných analýz jednotlivých návrhových systémov.

- Diskusia o jednotlivých systémoch .

- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Analýza programu Ptolemy 2. | Bc. Marián Bednár | 6. 12. 2010 |  |
| 8.2 | Analýza programu ForSyDe. | Bc. Pavol Briš | 6. 12. 2010 |  |
| 8.3 | Doplniť informácie o MVSIS. | Bc. Pavol Briš | 6. 12. 2010 |  |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič | trvá | Dokončiť do nasledujúceho stretnutia |
| 8.4 | Analýza programu BlueSpec. | Bc. Ján Janičkovič | trvá | Dokončiť do nasledujúceho stretnutia |
| 8.5 | Analýza programu SML-SYS. | Bc. Jozef Vicen | trvá | Dokončiť do nasledujúceho stretnutia |
| 8.6 | Úprava a formátovanie dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | trvá | Dokončiť do nasledujúceho stretnutia |
| 8.7 | Analýza programu Metropolis. | Bc. Peter Jurík | 6. 12. 2010 |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Doplnenie návrhu systému. | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš | 13.12.2010 |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič | 13.12.2010 |
| 8.4 | Analýza programu BlueSpec. | Bc. Ján Janičkovič | 13.12.2010 |
| 9.2 | Zhotoviť krátky opis prototypu nášho systému. | Bc. Ján Janičkovič | 13.12.2010 |
| 8.5 | Analýza programu SML-SYS. | Bc. Jozef Vicen | 13.12.2010 |
| 8.6 | Úprava a formátovanie dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | 13.12.2010 |
| 9.3 | Doplniť dokumentáciu riadenia. | Bc. Peter Jurík | 13.12.2010 |