## Zápisnica 7

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie odovzdanej dokumentácie a poukázanie na jej nedostatky a chyby, ktorých sme sa dopustili. Dohoda o doplnení alebo zmene niektorých častí dokumetácie. Začiatok implementácie prototypu navrhovaného systému.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. 11. 2010 | 16:45 | D 125 | Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš | Bc. Peter Jurík |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Poukázať na chyby v dokumentácii a dokumentácii riadenia

- Navrhnúť zmeny v dokumentáciách

- Zhodnotiť vykonanie úloh z predzhádzajúceho stretnutia

- Navrhnúť postup pri implementácií prototypu

Priebeh stretnutia:

- Poukázali sme na chyby v analýze. Najzávažnejšie chyby boli zle spracované odkazy na použité zdroje a nedostatočne podrobná analýza niektorých systémov

- Navrhli sme rozšírenie návrhu systému o diagramy prípadov použitia a sekvenčné diagramy

- Navrhli sme kto a ako bude postupovať pri implementácii prototypu systému

- Rozdelili sme vypracovanie posudkov na posudok k dokumentácii a posudok k dokumentácii riadenia

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Doplniť web. | Bc. Marián Bednár | 11.11.2010 |  |
| 6.2 | Dokončenie analýzy vývojových softvérových prostredí pre analyzované formáty. | Bc. Pavol Briš | 11.11.2010 |  |
| 6.3 | Analýza editorov. | Bc. Ján Janičkovič | 11.11.2010 |  |
| 6.4 | Posledné celkové úpravy formálnej stránky dokumentácie. Zhodnotenie analýzy. | Bc. Jozef Vicen | 11.11.2010 |  |
| 6.5 | Kontrola formy a úpravy dokumentácie podľa doporučeného vzoru. Dokončenie dokumentácie riadenia. | Bc. Peter Jurík | 11.11.2010 |  |
| 6.6 | Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. | Všetci členovia tímu | trvá | Dokončiť do nasledujúceho stretnutia |
| 5.3 | Návrh rozhrania systému a spôsobu pridávania funkčných celkov. | Všetci členovia tímu | 15.11.2010 |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2. | Bc. Marián Bednár | 22.11.2010 |
| 7.2 | Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia. | Bc. Marián Bednár | 22.11.2010 |
| 7.3 | Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu. | Bc. Pavol Briš | 22.11.2010 |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | 29.11.2010 |
| 7.5 | Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy. | Bc. Ján Janičkovič | 22.11.2010 |
| 7.6 | Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č. 2. | Bc. Jozef Vicen | 22.11.2010 |
| 6.6 | Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. | Všetci členovia tímu | 22.11.2010 |
| 7.8 | Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia. | Bc. Peter Jurík | 22.11.2010 |