## Zápisnica 8

Téma stretnutia:

- Zhodnotenie vypracovaných posudkov.

- Zhodnotenie posudkov na vypracované posudky.

- Zhodnotenie a kontrola doplnených informácii do dokumentácie.

| Dátum | Čas | Miesto | Prítomní členovia | Neprítomní členovia | zapisovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. 11. 2010 | 16:45 | D 125 | Bc. Marián Bednár Bc. Pavol Briš Bc. Ján Janičkovič Ing. Matej Jurikovič Bc. Jozef Vicen Bc. Peter Jurík |  | Bc. Pavol Briš |

Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

- Prezentovať vypracované posudky.

- Prezentovať naše reakcie na posudky.

- Prezentovať doplnené informácie do dokumentácie

- Na základe získaných informácii rozhodnúť o ďalšom kroku našej práce

Priebeh stretnutia:

- Vyhodnotenie vypracovaných posudkov.

- Vyhodnotenie posudkov na vypracované posudky.

- Vyhodnotenie doplnených informácií do dokumentácie

- Návrh a rozdelenie ďalšej práce

Kontrola plnenia úloh:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Ukončené | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovanie posudku na dokumentáciu riadenia tímu č. 2. | Bc. Marián Bednár | 22.11.2010 |  |
| 7.2 | Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu riadenia. | Bc. Marián Bednár | 22.11.2010 |  |
| 7.3 | Vyhodnotenie posudku tímu č. 2 na dokumentáciu. | Bc. Pavol Briš | 22.11.2010 |  |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš | trvá | Dokončiť do nasledujúceho stretnutia |
| 7.5 | Rozšírenie návrhu systému o sekvenčné diagramy. | Bc. Ján Janičkovič | 22.11.2010 |  |
| 7.6 | Vypracovanie posudku na dokumentáciu tímu č. 2. | Bc. Jozef Vicen | 22.11.2010 |  |
| 6.6 | Doplnenie použitých zdrojov pri tvorbe jednotlivých častí analýzy. | Všetci členovia tímu | 22.11.2010 |  |
| 7.8 | Rozšírenie návrhu systému o prípady použitia. | Bc. Peter Jurík | 22.11.2010 |  |

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Zodpovedný | Predpokladané ukončenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Analýza programu Ptolemy 2. | Bc. Marián Bednár | 6.12.2010 |
| 8.2 | Analýza programu ForSyDe. | Bc. Pavol Briš | 6.12.2010 |
| 8.3 | Doplniť informácie o MVSIS. | Bc. Pavol Briš | 6.12.2010 |
| 7.4 | Návrh a špecifikácia rozhraní potrebných pre implementáciu prototypu. | Bc. Ján Janičkovič | 6.12.2010 |
| 8.4 | Analýza programu BlueSpec. | Bc. Ján Janičkovič | 6.12.2010 |
| 8.5 | Analýza programu SML-SYS. | Bc. Jozef Vicen | 6.12.2010 |
| 8.6 | Úprava a formátovanie dokumentácie. | Bc. Jozef Vicen | 6.12.2010 |
| 8.7 | Analýza programu Metropolis. | Bc. Peter Jurík | 6.12.2010 |

O každom napísať:

- Načo sa  daný systém používa?

- Čo daný systém dokáže a aké využíva pritom metodiky?

- Aké grafy používa systém a aký je jeho výstup?