Prvé stretnutie

Téma: Crowdsourcing verejných dát

Dátum: 6.10.2010, 13:00 – 15:00

Miesto: Softvérové štúdio, blok D

Prítomní: Tomáš Háber, Filip Lörinc, Stanislav Valachovič, Miroslav Polgár, Michal Kundrát, Matej Maruš, Martin Molnár, Ján Suchal

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Zapisoval: Bc. Filip Lörinc

Overil: Bc. Miroslav Polgár

- Toto bolo naše prvé stretnutie v rámci TP.

- Od nášho vedúceho sme mali vopred zadané úlohy v zmysle, že sme si mali pozrieť materiál. Diskutovali sme teda na tieto témy.

- V rámci agilnej metodiky SRCUM sme si vybrali ako trackovací nástroj Redmine.

- Na prvý šprint sme si naplánovali tieto úlohy:

| ID úlohy | Názov úlohy | Pridelená | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| #718 | Fulltextové vyhľadávanie | Tomáš Háber | 5 |
| #719 | Transformácia súborov pdf na obrázky | Matej Maruš | 13 |
| #721 | Komentáre k zmluvám | Stanislav Valachovič | 5 |
| #724 | Extrakcia dát zo zmluvy.gov | Kundrát, Molnár | 5 |
| #729 | Minimalistický a prehľadný dizajn | Filip Lorinc | 5 |
| #731 | Zvýrazňovanie pasáží v zmluvách | Stanislav Valachovič | 5 |
| #732 | Widget na externé webstránky | Miroslav Polgár | 5 |
| #754 | Vytvorenie šablóny, hlavnej stránky | Tomáš Háber | 5 |

Špecifikácia úloh:

#718 Vyhľadávanie v zmluvách
#719 Spracovať pdf súbory a transformovať ich na obrázky
#721 Možnosť pridávania komentárov pod zmluvu.
#724 Parsovanie stránok zo servera zmluvy.gov. stiahnutie súborov so zmluvami.
#731 Natiahnutím obdĺžnika na zmluve sa daná oblasť zvýrazní. ťMožnosť komentovať tieto oblasti.
#732 “Iframe” na externé webstránky. Bude možné integrovať prehliadač s konkrétnou zmluvou na externej webstránke.