Štrnáste stretnutie

Téma: Crowdsourcing verejných dát

Dátum: 15.3.2011, 14:00 – 16:00

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní: Tomáš Háber, Filip Lörinc, Stanislav Valachovič, Miroslav Polgár, Michal Kundrát, Matej Maruš, Martin Molnár, Ján Suchal

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Zapisoval: Bc. Filip Lörinc

Overil: Bc. Tomáš Háber

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia sme si vyhodnotili úlohy z predchádzajúceho šprintu. Následne sme si rozdelili úlohy na ďalší šprint tak ako je to naznačené v tabuľke.

| ID úlohy | Názov úlohy | Pridelená | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| #841 | Vymyslieť rôzne badge | Filip Lörinc | 8 |
| #843 | Please donate to our site | Filip Lörinc | 1 |
| #834 | Spraviť wireframe | Miroslav Polgár | 8 |
| #838 | Komentovanie zmlúv -> pridanie komentáru aj na FB | Martin Molnár | 8 |
| #833 | Fazety cez autocomplete | Tomáš Háber | 8 |
| #839 | Emailová notifikácia všetkých zmien na dokumente | Michal Kundrát | 5 |
| #842 | API na pridávanie dát | Matej Maruš | 8 |
| #840 | Rebríček najaktívnejších používateľov | Stanislav Valachovič | 5 |