Šetnáste stretnutie

Téma: Crowdsourcing verejných dát

Dátum: 29.3.2011, 14:00 – 16:00

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní: Tomáš Háber, Filip Lörinc, Stanislav Valachovič, Miroslav Polgár, Michal Kundrát, Matej Maruš, Martin Molnár, Ján Suchal

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Zapisoval: Bc. Filip Lörinc

Overil: Bc. Tomáš Háber

Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia sme si vyhodnotili úlohy z predchádzajúceho šprintu. Jednak tie, ktoré sa spravili aj tie, ktoré sa žial nestihli spraviť do úplnej dokonalosti. Potom sme si pozreli novospustený web podobného zamerania – znasichdani.sk. Ten sme patrične skritizovali. Následne sme diskutovali o vymyslených badgeoch a ich prípadnej implementácií.

Následne sme diskutovali o nových úlohách na ďalší šprint a rozdelili sme si ich tak ako je to naznačené v tabuľke.

| ID úlohy | Názov úlohy | Pridelená | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| #844 | Spraviť novú grafiku | Filip Lörinc | 8 |
| #847 | Otestovať widget | Miroslav Polgár | 5 |
| #849 | Aktualizácia zmlúv | Martin Molnár | 5 |
| #848 | Implementácia badgeov | Tomáš Háber | 5 |
| #851 | Sťahovanie nových zmlúv | Michal Kundrát | 5 |
| #846 | Vložiť do API informáciu, že kto uploadol dokument | Matej Maruš | 1 |
| #850 | Sťahovanie starých zmlúv | Matej Maruš | 3 |
| #845 | Vložiť novú grafiku do stránky | Stanislav Valachovič | 8 |