Osemnáste stretnutie

Téma: Crowdsourcing verejných dát

Dátum: 12.4.2011, 14:10 – 16:00

Miesto: Softvérové štúdio

Prítomní: Tomáš Háber, Filip Lörinc, Stanislav Valachovič, Miroslav Polgár, Michal Kundrát, Matej Maruš, Martin Molnár, Ján Suchal

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Zapisoval: Bc. Filip Lörinc

Overil: Bc. Tomáš Háber

Priebeh stretnutia:

Začiatok stretnutia bol trochu zvláštny, každý sa venoval svojim povinnostiam, niektorí spoločne. Bolo vidieť len diskutujúce skupinky alebo zainteresovaných jednotlivcov so svojimi notebookmi. Asi po 20 minútach na niekoho popud začal Tomáš iniciatívne vyvolávať jednotlivých členov tímu, ktorí v stručnosti dali vedieť, či si splnilu svoju úlohu. Všetko bolo hotové okrem návrhu už nového dizajnu. Ten sa mieni dokončiť čo najskor, aby ho bolo možné už priamo vložiť do produkčnej verzie programu. Následne pedagogický vedúci opäť preveril skutočnú splnenosť všetkých úloh. Následne sme začali sumarizovať ďalšie myšlienky určené kreácií nových úloh pre ďalší šprint.

Jednotlivé úlohy sme si rozdelili nasledovne tak ako je to naznačné v tabuľke.

| ID úlohy | Názov úlohy | Pridelená | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| #857 | Redirect na pôvodnú stránku po prihlásení sa | Filip Lörinc | 3 |
| #864 | Refactoring kódu | Filip Lörinc | 8 |
| #861 | Tlačítko späť na zmluvu pri widgete | Miroslav Polgár | 0 |
| #860 | Neposielanie emailu pri FB registrácií | Martin Molnár | 1 |
| #867 | Google sitemap | Martin Molnár | 3 |
| #862 | Elastic search | Tomáš Háber | 8 |
| #865 | Do title dať meno zmluvy a dodávateľa | Michal Kundrát | 1 |
| #866 | Surový text zmluvy do nového tabu | Michal Kundrát | 1 |
| #858 | Chybové hlášky | Matej Maruš | 1 |
| #859 | Náučné video + pútavý link "getting started" | Matej Maruš | 5 |
| #868 | Rebríček, že kto má najviac badgeov | Stanislav Valachovič | 1 |
| #845 | Vložiť novú grafiku do stránky | Stanislav Valachovič | 8 |