Tretie stretnutie

Téma: Crowdsourcing verejných dát

Dátum: 20.10.2010, 13:00 – 15:00

Miesto: Softvérové štúdio, blok D

Prítomní: Tomáš Háber, Filip Lörinc, Stanislav Valachovič, Miroslav Polgár, Michal Kundrát, Matej Maruš, Martin Molnár, Ján Suchal

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Zapisoval: Bc. Miroslav Polgár

Overil: Bc. Stanislav Valachovič

Priebeh stretnutia:

1. analýza doposiaľ spravených úloh
2. posun termínov pre niektoré úlohy
3. špecifikácia nových úloh
4. analýza nových úloh
5. prideľovanie úloh

| ID úlohy | Názov úlohy | Pridelená | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| #737 | Komentáre pod zmluvou - neštruktúrovaná diskusia | Stanislav Valachovič | 5 |
| #738 | “Like / dislike” komentárov | Filip Lörinc | 5 |
| #739 | Zobrazenie dvoch "naj-like" komentárov | Miroslav Polgár | 5 |
| #741 | 2 módy zobrazenia zmluvy | Stanislav valachovič | 8 |
| #742 | Čo pribudlo od poslednej návštevy | Tomáš Háber | 8 |
| #743 | Odrážky napravo pri scrollbare | Michal Kundrát | 8 |
| #744 | Nasadenie na staging server && naplnenie prvotnými dátami | Matej Maruš | 5 |
| #745 | Cron job - sťahovanie nových zmlúv automaticky | Matej Maruš | 5 |
| #746 | Transformácia zmlúv na čistý text pomocou OCR technológie | Matej Maruš | 5 |
| #747 | Kategórie ku zmluvám | Martin Molnár | 8 |
| #748 | Fazetové vyhladávanie | Tomáš Háber | 21 |
| #749 | Info o projekte | Tomáš Háber | 2 |
| #750 | Monitorovanie služby | Tomáš Háber | 2 |

Špecifikácia úloh:

#737 Komentáre budú zobrazené pod zmluvou. 
#738 Týka sa komentárov priamo v zmluve aj tých pod zmluvou.
Budú pridané 2 stĺpce do tabuľky +1 / -1 bod.
Zabezpečenie hlasovania iba raz - uložené v cookie.
#739 Na stránke so zmluvou hore budú dva komentáre, ktoré majú najviac "likov".
#741 Na stránke so zmluvou bude možné zmluvu zobraziť v 2 módy:
- všetky strany pod sebou
- sumarizačný mód - strany kde nie je komentár sa nezobrazia, zobrazia sa len tie kde sú komentáre, pomedzi ne budú len 3 bodky a potom úplne dole komentáre. Po kliknutí na tie tri bodky sa rozbalia všetky strany.
BONUS - nebude zobrazená celá strana, ale len úryvok s komentárom
#742 Pri konkrétnej zmluve budú zvýraznené komentáre, ktoré pribudli od poslednej návštevy.
#743 Na stránke so zmluvou napravo od zmluvy pri scrollbare budú zobrazené nejaké farebné odrážky / šípky. Po kliknutí na jednu z nich sa stránka “preroluje” ku konkrétnemu komentáru, ktorému prislúcha daná odrážka. Mali by byť farebne odlíšené na základe "like/dislike".
#744 Výsledok: funkčná verzia
#745 Nebude mať na starosti proces sťahovania, iba bude volať metódy jemu prislúchajúce.
Ak sa nepodarí  stiahnuť vypísať “false,” prípadne vyhodiť “exception”.
#747 Pri zmluve budú kategórie (kam zmluva patrí)
- to budú môct vypĺňať návštevníci (keď prídi na stránku)
#748 Vyhladávanie podla kritérií: ceny / obstaraváteľa / dátumu / oblasti (hardvér, nábytok, diaľnica..)
Scenár: chcem zmluvy ktoré boli v období keď padla vláda a ešte nebola nová.
-design - formou fazetového prehliadača