Piate stretnutie

Téma: Crowdsourcing verejných dát

Dátum: 3.11.2010, 13:00 – 15:00

Miesto: Softvérové štúdio, blok D

Prítomní: Tomáš Háber, Filip Lörinc, Stanislav Valachovič, Miroslav Polgár, Michal Kundrát, Matej Maruš, Martin Molnár, Ján Suchal

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Zapisoval: Bc. Miroslav Polgár

Overil: Bc. Filip Lörinc

Priebeh stretnutia:

1. analýza doposiaľ spravených úloh:

2. prezentovanie vytvorených úloh

3. riešenie martinvho problému s gitom

4. riešenie štábnej kultúry: podčiarkovníky v názvoch metód

5. špecifikácia nových úloh
6. analýza nových úloh
7. prideľovanie úloh

| ID úlohy | Názov úlohy | Pridelená | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| #771 | Klikátko na widget pri zmluve | Miroslav Polgár | 3 |
| #770 | Tagovanie:freeform + autocomplete existujúcich tagov | Miroslav Polgár | 8 |
| #768 | Vyhľadávanie - okienko bude priamo napravo hore + autocomplete | Tomáš Háber | 5 |
| #769 | Integrácia so sociálnymi sieťami: Facebook like, Twitter | Michal Kundrát | 3 |
| #766 | Parsovanie dodatkov | Michal Kundrát | 2 za každý parser |
| #765 | Pripojenie dodatkov ku zmluvám | Martin Molnár | 8 |
| #783 | Capistrano deployment | Matej Maruš | 8 |
| #762 | Anglické názvy do slovenčiny | Stanislav Valachovič | 1 |
| #757 | Zobrazenie zmlúv - less mód | Stanislav Valachovič | 1 |
| #764 | Update dokumentov na tímovú stránku | Filip Lörinc | 2 |
| #763 | Úprava dizajnu tak, aby sa dali zväčšiť obrázky aspoň na šírku 800 px | Filip Lörinc | 5 |
| #760 | Menu: premiestniť z ľavého boku na vrch stránky | Filip Lörinc | 3 |

Špecifikácia úloh:

#771 Vytvorenie tlačítka k zmluve na pripojenie widgetu.

#770 Tagovanie:freeform + autocomplete existujúcich tagov v metadátach v záhlaví stránky.

#768 Vyhľadávanie - okienko bude priamo napravo hore + autocomplete v jQuery.

#769 Integrácia so sociálnymi sieťami: Facebook like, Twitter tweet – pridanie k zmluvám.

#766 Parsovanie dodatkov.

#765 Ku každej zmluve budú ešte pripojené jednotlivé dodatky, pričom hore budú odkazy na priamy skok k dodatkom.

#783 Deployment prostredia Capistrano v rámci projektu.

#762 Anglické názvy do slovenčiny.

#757 Zobrazenie zmlúv - less mód.

#764 Aktualizácia dokumentov na webstránke

#763 Úprava dizajnu tak, aby sa dali zväčšiť obrázky aspoň na šírku 800px.

#760 Menu: premiestniť z ľavého boku na vrch stránky

Z diskusií ešte vzišli tieto nápady, ktoré sme zaradili do backlogu:

- Branch production: automatický upload na server

- Refactoring kódu

- Množstvo komentárov je na kope; Ak sa prekrývajú, tak budú pod sebou.

- Fitsovo pravidlo: metrika, ktorou treba minimalizovať, aby bola aplikácia čo najviac použiteľná; vzorec založený na pohybe myšou.