Siedme stretnutie

Téma: Crowdsourcing verejných dát

Dátum: 17.11.2010, 09:15 – 10:30

Miesto: Doktoranská miestnosť D208

Prítomní: Tomáš Háber, Filip Lörinc, Stanislav Valachovič, Miroslav Polgár, Michal Kundrát, Matej Maruš, Martin Molnár, Ján Suchal

Pedagogický vedúci: Ing. Ján Suchal

Zapisoval: Bc. Miroslav Polgár

Overil: Bc. Filip Lörinc

Priebeh stretnutia:

1. Product owner skontroloval funkčnosť systému.

2. Z chýbajúcich prvkov v systéme vyplynuli tieto úloy pre členov:

| ID úlohy | Názov úlohy | Pridelená | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| #770 | Tagovanie: freeform + autocomplete existujúcich tagov | Miroslav Polgár | 8 |
| #791 | Link na originál pdf | Miroslav Polgár | 1 |
| #787 | Preloženie tlačítok do slovenčiny (facebook) | Michal Kundrát | 1 |
| #743 | Odrážky napravo pri scrollbare | Michal Kundrát | 8 |
| #766 | Parsovanie dodatkov | Michal Kundrát | 2 za každý parser |
| #765 | Pripojenie dodatkov ku zmluvám | Martin Molnár | 8 |
| #793 | tesseract - dorobiť slovenčinu do docsplit | Matej Maruš | 13 |
| #788 | Možnosť zmeniť názor na komentár: "like" na "dislike" | Stanislav Valachovič | 2 |
| #790 | "mouse_over" zvýraznený obdĺžnik => zvýrazní sa komentár | Stanislav Valachovič | 2 |
| #792 | integrácia s FOAF.sk | Filip Lörinc | 1 |
| #787 | preloženie tlačítok do slovenčiny (facebook) | Michal Kundrát | 8 |
| #780 | Ukladanie info o zhliadnutých komentároch do databázy namiesto do cookie | Tomáš Háber | 5 |

Špecifikácia úloh:

#770 Tagovanie:freeform + autocomplete existujúcich tagov v metadátach v záhlaví stránky – úloha presnunutá z 3. šprintu na dopracovanie.

#791 Link na originál pdf – pridanie linky k pôvodnej zmluve v pdf pri zobrazovaní zmlúv.

#787 Preloženie tlačítok do slovenčiny (facebook)

#766 Parsovanie dodatkov – úloha presnunutá z 3. šprintu na dopracovanie.

#743 Odrážky napravo pri scrollbare – úloha presnunutá z 3. šprintu na dopracovanie.

#765 Ku každej zmluve budú ešte pripojené jednotlivé dodatky, pričom hore budú odkazy na priamy skok k dodatkom – úloha presnunutá z 3. šprintu na dopracovanie.

#793 tesseract - dorobiť slovenčinu do docsplit

#788 Možnosť zmeniť názor na komentár: "like" na "dislike"

#757 Zobrazenie zmlúv - less mód.

#764 Aktualizácia dokumentov na webstránke

#763 Úprava dizajnu tak, aby sa dali zväčšiť obrázky aspoň na šírku 800px.

#760 Menu: premiestniť z ľavého boku na vrch stránky

3. Z chýbajúcich prvkov v systéme vyplynuli tieto úloy pre členov:

Úlohy do backlogu:

- "google refine" - zobrazenie grafu s cenami.

- Po kliknutí sa zobrazia zmluvy len s určitou sumou (zo stĺpca v grafe)

- Fazety cez autocomplete

Vedúci nám vysvetlil niektoré nejasnosti:

- helper slúži len pre view, nie na funkcionalitu

- odporučil nám použitie testov

Vedúci naplánoval refactoring kódu na štvrtok 18.11.2010.