Zápis 16. stretnutia tímu č. 20

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Vilhan |  |
| --- | --- |
| Prítomní členovia tímu: Bc. Maroš Bednár Bc. Adam Brček Bc. Marek Briš Bc. Marian Florek Bc. Vojtech Juhász Bc. Juraj Kosmeľ | Dátum: 29. 3. 2011 Miestnosť: Softvérové laboratórium Čas: 12:00 – 16:00 hod. |
| Chýbajúci: Bc. Ivan Valenčík - erazmus | Zápis vypracoval: Bc. Juraj Kosmeľ |

Téma stretnutia:

Vyhodnotenie dvoch navrhnutých a implementovaných prototypov predbiehania. Prezentácia postupu v moduloch na podporu riadenia, zaznamenávania eventov a telemetrie. Diskusia o ďalšom postupe, záverečnom testovaní pilota a podmienkach prihlásenia do súťaže.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia jednoduchého obiehania | Adam | rozpracované |
| 11.2 | Zaznamenávanie skokov | Marek, Maroš | ukončené |
| 11.3 | Line assist | Juraj | rozpracované |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti | Juraj | rozpracované |
| 11.6 | Opponent modul, obiehanie uvažujúce model trate | Vojto,Ivan | ukončené |

Opis stretnutia

- Zhodnotenie úloh z posledného stretnutia a prezentácia výsledkov.

- Vyhodnotenie navrhnutých spôsobov predbiehania. Ukázalo sa, že prvý prístup implementovaný Vojtom nie je reálne použiteľný, keďže v značnej miere podlieha šumu, čím sa značne znižuje kvalita rozpoznania oponenta a následného predbiehacieho manévru. Ďalej pokračujeme vo vývoji druhého oponent modulu, ktorý implementuje Adam.

- V module na podporu riadenia implementovaný vjazd do zákruty použitím matematických vzorcov na výpočet ideálnej pozície – prototypové riešenie, v ktorom je potrebné doladiť viacero chýb.

- Diskusia o zaznamenávaní eventov – prístup, kedy sú zaznamenané nehodové udalosti len keď sa pilot dostane do recovery modulu je nedostatočný – navrhnuté riešenie s využitím laterálnej rýchlosti.

- Diskusia o použití laterálnej rýchlosti pri určovaní veľkosti akcelerácie počas jazdy – úloha otestovať možnosť využitia tohto prístupu.

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutie

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia jednoduchého obiehania | Adam | 5.4.2011 |
| 11.2 | Zaznamenávanie skokov (later. rýchlosť) | Marek, Maroš | 5.4.2011 |
| 11.3 | Line assist (výjazd, optimalizácia) | Juraj | 5.4.2011 |
| 11.4 | Optimalizácia rýchlosti –podľa modelu | Juraj | 5.4.2011 |
| 16.1 | Telemetry modul – rozšírenie funkcionality | Adam | 5.4.2011 |
| 16.2 | Otestovanie využitia laterálnej rýchlosti | Majo, Juraj | 5.4.2011 |