Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Tres Faciunt Collegium

Vývoj aplikácie pre mobilný telefón

Riadenie projektu

Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete

Mieste vypracovania: Ústav počítačových systémov a sietí, FIIT STU v Bratislave

Vedúci projektu: Ing. Peter Trúchly, PhD.

November 2011

- Obsah

1.	Úvod	1

1.1.	Prehľad dokumentu	1

2.	Ponuka	2

2.1.	Členovia tímu	2

2.2.	Motivácia	4

2.3.	Návrh riešenia	4

2.4.	Predpokladané zdroje	5

2.5.	Priorita vybraných tém	5

2.6.	Časová organizácia tímu	5

3.	Plán projektu	9

3.1.	Činnosti pre jednotlivé týždne	9

3.2.	Termíny odovzdávania	9

4.	Úlohy členov tímu	10

5.	Záznamy zo stretnutí	11

5.1.	Zápisnica č. 1 [04.10.2011]	11

5.2.	Zápisnica č. 2 [11.10.2011]	13

5.3.	Zápisnica č. 3 [18.10.2011]	15

5.4.	Zápisnica č. 4 [25.10.2011]	17

5.5.	Zápisnica č. 5 [08.11.2011]	19

# Úvod

Účelom tohto dokumentu je zaznamenanie vývoja projektu a postupov použitých pri jeho riadení.

## Prehľad dokumentu

Prvá časť dokumentu obsahuje ponuku prezentovanú na úvode predmetu tímový projekt. V nasledujúcich častiach je popísaný plán projektu a úlohy jednotlivých členov tímu. Posledná časť obsahuje všetky zápisnice zo stretnutí k tímovému projektu.

# Ponuka

## Členovia tímu

Bc. Karol Šutý

- Ukončenie bakalárskeho štúdia na FIIT v r. 2011. Bakalárska práca na tému Analýza multiplexorových stromov ocenená pochvalou dekana za výborné vypracovanie

- Absolvované 4 semstre CCNA

- Skúsenosti v oblasti OOP (C#, Java, C++), najmä v sieťovej komunikácii

Bc. Michal Žilinčík

- Ukončené bakalárske štúdium na FIIT, STU v roku 2011 s bakalárskou prácou na tému Abstrakcie popisujúce hardvérové zdroje systému. Praktická časť realizovaná v jazyku C++.

- Komerčne nasadená jednoduchá aplikácia na monitorovanie spustených programov na počítačoch a posielanie správ. Klientska a server časť v jazyku C, kontrolný panel v PHP (a HTML).

- Komerčná aplikácia na plánovanie pracovných zmien v PHP.

- Skúsenosti hlavne s C, C++, PHP, JavaScript, MySQL.

Bc. Daniel Ščepka

- Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU, odbor Počítačové a komunikačné systémy a siete. Bakalárska práca na tému Protokol TCP v bezdrôtových systémoch

- Absolvent štyroch semestrov CCNA, certifikovaný ECDL

- Pracoval ako grafik, web-designer a CSS specialist pre súkromnú firmu, momentálne správa a podpora niekoľkých webových projektov a portálov

- Skúsenosti s jazykmi PHP, MySQL, HTML, CSS, Flash, C, Java

Bc. Igor Kvasnička

- Ukončené bakalárske štúdium na FIIT, STU v roku 2011 – odbor PKSS. Vypracoval bakalársku prácu na tému: „Extrahovanie a vizualizácia vzťahov v e-mailovej komunikácii“. Výsledná aplikácia bola implementovaná v jazyku Java a je prezentovaná na stránkach Google Code (http://code.google.com/p/smmel/).

- Je súčasťou programátorského tímu v Tatra Banke, kde pracuje ako Java EE developer.

- Má viac ako 7 ročné skúsenosti s jazykom Java (od mobilnej Java ME, desktopovúJava SE až po webovú Java EE). Má skúsenosti aj s jazykmi C, C++. Ďalšie znalosti: Maven, Ant (nástroje na automatizáciu tvorby projektov), SVN, Git, CVS, PostgreSQL, Oracle SQL, TeamCity (nástroj na správu tímových projektov).

- V minulosti sa zaoberal vývojom aplikácii na platforme Android, kde získal praktické skúsenosti s touto platformou.

Bc. Tomáš Matula

- Ukončené bakalárske štúdium na FIIT, STU v roku 2011, odbor PKSS. Vypracoval bakalársku prácu na tému praktické využitie GPS údajov. Jej výsledkom bola aplikácia na vizualizáciu kombinovaných presunov na mapových podkladoch implementovaná pomocou PHP a JavaScriptu v spojení s PostgreSQL a jeho nadstavbami.

- Skúsenosti so širšou škálou programovacích jazykov, prevažne C, C++ a Java.

- Účasť na programátorských súťažiach (2. miesto na Profiite).

- Práca v malom týme, pre súkromnú firmu, prevažne vývoj aplikácií v jazyku Java a ich spolupráca s externými prostriedkami. Ďalej práca s nástrojmi ako Mercurial, Maven, OpenPGP a databázami na báze Ingres.

## Motivácia

S prezentáciami sa v súčasnosti stretávame na každom kroku. Tieto sú vytvárané na všetky možné účely - od študijných, cez pracovné až po súkromné aktivity.

Vzhľadom k tomu, že komfort sa stal prirodzenou súčasťou nášho života, je iba prirodzené snažiť sa ho zaviesť aj do tejto oblasti.

V súčasnosti je prezentujúci obmedzovaný viacerými faktormi, ktoré znepríjemňujú jeho výstup, napr. imobilita, limitujúce zobrazenia, nedostatočná interakcia a mnohé ďalšie.

Tieto nedostatky vyskytujúce sa pri prezentáciách sú aj nám dobre známe z našich skúseností, preto ich chceme pomocou našej aplikácie odstrániť.

Cieľom nášho projektu je vytvoriť aplikáciu na vzdialené ovládanie prezentácie s využitím dnes už bežnými smartphonov. Okrem základných funkcií bude naša aplikácie poskytovať aj doplnkové možnosti na uľahčenie a spríjemnenie prezentovania.

## Návrh riešenia

Nami navrhované riešenie bude pozostávať s klientskej a serverovej časti. Dvojica klinet-server je tvorená mobilným zariadením a pracovnou stanicou. Úlohou servera je spracovávať a vizualizovať prehliadané dokumenty na základe pokynov od klienta.Týmto sa snažíme výpočtovú záťaž presunúť na server a odľahčiť tak menej výkonné klientske zariadenie. Server je schopný spracovávať súbory vo formátoch pdf, ppt (Microsoft) a odt (OpenOffice alebo LibreOffice).Táto časť aplikácie je schopná pracovať na viacerých platformách ako Windows, Linux, Solaris a Mac OS.

Základnou funkciou klienta je interaktívna navigácia v rámci prehliadaného dokumentu s využitím dotykového displeja. Okrem klasického obrazového módu sa na klientovi zobrazuje alternatívne textový mód.Užitočným rozšírením je taktiež zobrazovanie poznámok na klientskom zariadení. Prídavnými doplnkami sú aj zvýrazňovanie v prehľadávanom dokumente, údaje o čase ako napríklad stopky či časovač. Klient bude implementovaný pre platformi Android a Badu s možnosťou jednoduchého rozšírenia na iné platformy.

Bezdrôtová komunikácia medzi zariadeniami je realizovaná na báze protokolu TCP. Ako prenosová technológia prichádza do úvahy Wi-Fi alebo Bluetooth. Na zabezpečenie základnej úrovne bezpečnosti sa klientské zariadenie autentifikujú voči serveru.

Uvedomujeme si, že prezentujúcich môže byť viacero, a preto naša aplikácia umožňuje prepínanie medzi viacerými klientskými aplikáciami. Týmto spôsobom môže prezentujúci jednoducho meniť klientského zariadenia, napr. z dôvodu vybitia batérie, prepínania rôznych typov zariadení ako smartphone a tablet a pod.

## Predpokladané zdroje

- Zariadenie s platformou Bada

- Prístup do SVN

## Priorita vybraných tém

      - Vývoj aplikácie pre mobilný telefón / inteligentný televízor

      - Vizualizácia modelov digitálnych systémov

      - Prostredie pre návrh digitálnych systémov

## Časová organizácia tímu

Nižšie uvádzame rozvrhy jednotlivých členom tímu a spoločný prehľad rozvrhu pre celý tím.

Daniel Ščepka

Igor Kvasnička

Karol Šutý

Michal Žilinčík

Tomáš Matula

Spoločný prehľad

|  | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŠTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oranžové polia označujú obsadené časy, zelené políčka zvýrazňujú najpreferovanejší čas stretnutí

# Plán projektu

## Činnosti pre jednotlivé týždne

      - Úvodné stretnutie k tímovému projektu.

      - Špecifikácia komunikačného rozhrania medzi klientskymi zariadenia a serverom (webservice interface).

      - Analýza vývojových prostredí a hlbšia špecifikácia komunikačného rozhrania.

      - Riešenie špecifík vývojových prostredí a práca na WebService rozhraní.

      - Kompletizácia dokumentácie a JSON formát.

## Termíny odovzdávania

26.9.2011	Odovzdanie ponuky

11.11.2011	Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek 			a návrh riešenia

18.11.2011	Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu

12.12.2011	Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou

*.12.2011	Používateľská prezentácia prototypu.

20.12.2011	Odovzdanie posudku prototypu iného tímu.

# Úlohy členov tímu

Bc. Daniel Ščepka

- vedúci tímu

- implementácia

- zodpovednosť za vývoj na platforme Bada

- web dizajn

- tvorba dokumentácie

Bc. Igor Kvasnička

- implementácia

- kompletizácia návrhu

- zodpovednosť za vývoj v serverovej časti

- tvorba dokumentácie

Bc. Tomáš Matula

- implementácia

- zodpovednosť za vývoj na platforme Android

- integračné a akceptačné testovanie

- tvorba dokumentácie

# Záznamy zo stretnutí

## Zápisnica č. 1 [04.10.2011]

Stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, konaného dňa 4.10.2011 v Softvérovom štúdiu.

Téma stretnutia: 	Úvodné stretnutie k tímovému projektu

Prítomní členovia:	Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka, 				Bc. Karol Šutý, Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

      - Rozdelenie pozícií v tíme

      - Konzultácia témy s pedagogickým vedúcim

      - Web stránka tímu

      - Dohodnutie vnútro-tímovej komunikácie

      - Server na realizáciu projektu

      - Stanovenie úloh a plán projektu

K bodu č. 1:

Každému členovi tímu bola pridelená špecifická pozícia.

K bodu č. 2:

Pedagogický vedúci predstavil svoju víziu projektu. Nasledovala diskusia o tejto téme v konfrontácií s pôvodnou témou projektu.

K bodu č. 3:

Prerokovaný obsah webovej stránky a výber zodpovednej osoby za jej vytvorenie.

K bodu č. 4:

Prerokovaný spôsob vnútornej komunikácie tímu. Vybraná služba Google Wave. Výber zodpovednej osoby za jej sprevádzkovanie.

K bodu č. 5:

Sprevádzkovanie servera sa nepodarilo, z dôvodu nedostatku potrebných informácií pre jeho sprevádzkovanie.

K bodu č. 6:

Stanovenie miesta a času nasledujúceho stretnutia tímu, stanovenie a rozdelenie úloh do budúceho stretnutia.

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Vytvorenie komunikačného prostriedku na internú komunikáciu tímu (Google Wave) | Igor Kvasnička |
| Vytvorenie webovej stránky projektu | Daniel Ščepka |
| Sprevádzkovanie servera | Všetci |
| Analýza prostriedkov vývojových prostredí Java, Android a Bada | Všetci |

Vypracoval Daniel Ščepka

## Zápisnica č. 2 [11.10.2011]

Stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, konaného dňa 11.10.2011 v Softvérovom štúdiu.

Téma stretnutia:	Špecifikácia komunikačného rozhrania medzi klientskymi zariadenia a 			serverom (webservice interface)

Prítomní členovia:	Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka,

Bc. Karol Šutý

Pozn. Pedagogický vedúci projektu nebol prítomný z dôvodu služobnej cesty v zahraničí.

Program:

      - Server na realizáciu projektu

      - Nahranie stránky na server

      - Špecifikácia rozhrania

      - Plán projektu

K bodu č. 1:

Server bol spojazdnený za pomoci kompetentnej osoby Ing. Petra Lacka, ktorý musel server sprevádzkovať a nastaviť presmerovanie adries.

K bodu č. 2:

Po spojazdnení servera bola nahraná stránka projektu na server.

K bodu č. 3:

Bola spravená hlbšia analýza projektu a následne navrhnutá a prerokovaná hlbšia špecifikácia implementácie na klientskej aj serverovej strane. Vznikol a prerokoval sa návrh komunikačného rozhrania medzi klientskymi stanicami a serverom.

K bodu č. 4:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Vytvorenie komunikačného prostriedku na internú komunikáciu tímu (Google Wave) | Igor Kvasnička | Splnená |
| Vytvorenie webovej stránky projektu | Daniel Ščepka | Splnená |
| Sprevádzkovanie servera | Všetci | Splnená |
| Analýza prostriedkov vývojových prostredí Java, Android a Bada | Všetci | Splnená |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Podrobnejšia analýza prostriedkov vývojových prostredí Java, Android a Bada | Všetci |

Vypracoval  Daniel Ščepka

## Zápisnica č. 3 [18.10.2011]

Stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, konaného dňa 18.10.2011 v Softvérovom štúdiu.

Téma stretnutia: 	Analýza vývojových prostredí a hlbšia špecifikácia komunikačného 			rozhrania.

Prítomní členovia: 	Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka,

Bc. Karol Šutý, Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

      - Analýza prostriedkov vývojových prostredí Java, Android a Bada.

      - Podrobnejšia špecifikácia komunikačného rozhrania

      - Implementácia gSoap do prostredia založenom na jazyku C++

      - Plán projektu

K bodu č. 1:

Širšia analýza prostriedkov, ktoré ponúkajú vývojové prostredia. Širšie oboznámenie sa členov tímu s knižnicami a ostatnými vývojovými prostrediami. Prediskutovanie možností a odsúhlasenie komunikačného rozhrania WebService pre komunikáciu medzi serverom a klientmi.

K bodu č. 2:

Podrobnejšia charakteristika komunikačného rozhrania WebService. Zoznámenie sa s funkciami, ktoré toto rozhranie používa pre prácu s jednotlivými platformami.

K bodu č. 3:

Implementácia gSoap do vývojového prostredia Visual Studio a Bada IDE.

K bodu č. 4:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Podrobnejšia analýza prostriedkov vývojových prostredí Java, Android a Bada | Všetci | Splnená |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Testovanie a vytvorenie prototypu Web Service v jazyku C++ a platforme Bada | Karol Šutý |
| Testovanie a vytvorenie prototypu Web Service na platforme Android | Tomáš Matula |
| Testovanie základnej funkcionality servera | Igor Kvasnička |
| Grafické rozhranie a používateľské prvky na platforme Bada IDE | Daniel Ščepka |

Vypracoval  Daniel Ščepka

## Zápisnica č. 4 [25.10.2011]

Stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, konaného dňa 25.10.2011 v Softvérovom štúdiu.

Téma stretnutia:	Riešenie špecifík vývojových prostredí a práca na WebService rozhraní

Prítomní členovia: 	Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka,

Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

      - Riešenie možných organizačných zmien v tíme

      - Implementácia kSoap a gSoap do vývojových prostredí

      - Rozdelenie práce na dokumentácií

      - Plán projektu

K bodu č. 1:

Informovanie vedúceho o možnej zmene štruktúry tímu vzhľadom na neustále sa znižujúci počet členov v tíme.

K bodu č. 2:

Problém s nezahrnutím javax knižníc do vývojového prostredia Androidu. Problém s nástrojmi na prekladanie Wsdl súborov. Pre ďalší postup bol zvolený manuálny preklad. Implementovanie gSoap do vývojového prostredia Visual Studio pre jazyk C++.

K bodu č. 3:

Rozdelenie častí dokumentácie medzi členov tímu.

K bodu č. 4:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Testovanie a vytvorenie prototypu WebService v jazyku C++ a platforme Bada | Karol Šutý | Splnené (D.Š.) |
| Testovanie a vytvorenie prototypu WebService na platforme Android | Tomáš Matula | Čiastočne splnené |
| Testovanie základnej funkcionality servera | Igor Kvasnička | Splnené |
| Grafické rozhranie a používateľské prvky na platforme Bada IDE | Daniel Ščepka | Odložené |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Dokumentácia – Hrubý návrh | Igor Kvasnička |
| Dokumentácia – Analýza a špecifikácia | Daniel Ščepka |
| Dokumentácia – Úvod a kompletizácia dokumentácie | Tomáš Matula |

Vypracoval  Daniel Ščepka

## Zápisnica č. 5 [08.11.2011]

Stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1, konaného dňa 8.11.2011 v Softvérovom štúdiu.

Téma stretnutia: 	Kompletizácia dokumentácie a JSON formát

Prítomní členovia: 	Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka,

Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

- Konzultácia dokumentácie

- Konzultácia nejasností ohľadom dokumentácie a projektu s vedúcim

- Prihlásenie sa do súťaže Bada Challenge

- Špecifikácia nového komunikačného rozhrania

- Plán projektu

K bodu č. 1:

Kompletizácia a finálne úpravy dokumentácie určenej na odovzdávanie v zimnom semestri spolu s dokumentáciou k riadeniu projektu.

K bodu č. 2:

Konzultovanie nejasných vecí v dokumentácií. Určenie ďalšieho postupu ohľadom uvádzania bývalých členov tímu. Požiadali sme vedúceho tímu o bližšie špecifikovanie verzie operačného systému Bada.

K bodu č. 3:

Zaslanie prihlášky do súťaže Bada Challenge.

K bodu č. 4:

Vzhľadom na zlú podporu technológie WebService vo vývojovom prostredí Bada sme sa rozhodli použiť inú technológiu – JSON.

K bodu č. 5:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Dokumentácia – Hrubý návrh | Igor Kvasnička | Splnené |
| Dokumentácia – Analýza a špecifikácia | Daniel Ščepka | Splnené |
| Dokumentácia – Úvod a kompletizácia dokumentácie | Tomáš Matula | Splnené |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Rozhranie pre JSON pre server a android | Igor Kvasnička |
| Implementácia základných navigačných prvkov | Daniel Ščepka |
| Dokončenie dokumentácie riadenia projektu | Tomáš Matula |
| Výber názvu tímu | Všetci |

Vypracoval  Daniel Ščepka