# Zápisnica č.13

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 2 LS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 07.03.2012 v Softvérovom štúdiu

Téma stretnutia: Zhodnotenie doterajšieho priebehu vývoja, konfigurovanie serveru

Prítomní členovia: Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka, Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

- Diskusia o aktuálnom stave projektu s pedagogickým vedúcim

- Hlbšia špecifikácia UDP komunikácie

- Plán projektu

K bodu č. 1:

S pedagogickým vedúcim bola prediskutovaná stratégia vývoja aplikácie v tomto semestri. Ďalej bol prezentovaný aktuálny stav individuálne pre každú časť aplikácie. Členovia tímu informovali o zmenách a novinkách, ktoré boli vykonané od posledného stretnutia.

K bodu č. 2:

Bolo prediskutované rozšírenie protokolu na objavovania serverov. Zároveň bola prediskutované identifikovanie komunikačného rozhrania serverovej časti aplikácie.

K bodu č. 3:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| UDP komunikácia na serverovej časti | Igor Kvasnička | Pokračovanie |
| Kódovanie obrázkov na platforme Bada | Daniel Ščepka | Pokračovanie |
| UDP komunikácia na klientskej časti | Tomáš Matula | Pokračovanie |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| UDP komunikácia na serverovej časti | Igor Kvasnička |
| Kódovanie obrázkov na platforme Bada | Daniel Ščepka |
| UDP komunikácia na klientskej časti | Tomáš Matula |

Vypracoval  Daniel Ščepka