# Zápisnica č.18

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 2 LS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 20.04.2012 v Softvérovom štúdiu

Téma stretnutia: Testovanie komunikačného rozhrania

Prítomní členovia: Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka

Program:

- Diskusia o aktuálnom stave projektu

- Testovanie komunikácie medzi Androidom a serverom

- Testovanie komunikácie medzi Badou a serverom

- Plán projektu

K bodu č. 1:

Bola prediskutovaná stratégia vývoja aplikácie v tomto semestri. Ďalej bol prezentovaný aktuálny stav individuálne pre každú časť aplikácie. Členovia tímu sa informovali o zmenách a novinkách, ktoré boli vykonané od posledného stretnutia.

K bodu č. 2:

Testovanie komunikácie medzi klientskou časťou aplikácie pre platformu Android a serverom. Zároveň boli prediskutované možné nutné zmeny, kvôli implementácií komunikácie pre platformu Bada.

K bodu č. 3:

Testovanie komunikácie medzi klientskou časťou aplikácie pre platformu Bada a serverom. Zároveň boli prediskutované možné nutné zmeny. Bolo otestované posielanie JSON príkazov z klientskej aplikácie na platforme Bada serveru. Taktiež sme otestovali zachytenie odpovede zo servera. Testovanie bolo vykonané na reálnom zariadení s platformou Bada 2.0 pripojenom k počítaču. Aplikácia bola spúšťaná priamo z vývojového prostredia Bada IDE.

K bodu č. 4:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Testovanie zobrazovania snímok zo serveru | Igor Kvasnička | Splnené |
| Vývoj komunikačného rozhrania klientskej časti pre platforme Bada | Daniel Ščepka | Splnené |
| Testovanie zobrazovania snímok zo serveru | Tomáš Matula | Splnené |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Komunikačné rozhranie servera pre platformu Bada | Igor Kvasnička |
| Optimalizácia komunikačného rozhrania klientskej časti pre platforme Bada spolu s prídavnými funkciami aplikácie | Daniel Ščepka |
| Implementácia WebService metód pre rozširujúcu funkcionalitu klienta | Tomáš Matula |

Vypracoval  Daniel Ščepka