# Zápisnica č.6

stretnutie v rámci predmetu Tímový projekt 1 ZS, odbor PKSS, tím č.1,

konaného dňa 15.11.2011 v Softvérovom štúdiu

Téma stretnutia: Posudok na dokument oponentského tímu

Prítomní členovia: Bc. Tomáš Matula, Bc. Igor Kvasnička, Bc. Daniel Ščepka, Ing. Peter Trúchly, PhD.

Program:

- Konzultácia s vedúcim ohľadne hardvérových požiadaviek

- Čítanie dokumentácie oponentského tímu

- Diskusia o dokumentácií oponentského tímu

- Rozdelenie práce

- Plán projektu

K bodu č. 1:

Konzultovanie s vedúcim ohľadne našich hardvérových požiadaviek. Tými bolo zariadenie s podporou pre operačný systém Bada verzie 2.0. Vedúci prisľúbil priniesť dostupné zariadenie na budúce stretnutie.

K bodu č. 2:

Celý tím prečítal dokumentáciu oponentského tímu, prípadné nejasnosti z dokumentácie sa individuálne konzultovali.

K bodu č. 3:

Po prečítaní dokumentácie oponentského tímu nastala diskusia k jednotlivým kapitolám. Nasledovala diskusia k formálnej časti dokumentácie a celkovému dojmu. Prípadné ďalšie nejasnosti boli dodatočne konzultované.

K bodu č. 4:

Po prečítaní a prediskutovaní dokumentácie oponentského tímu sa rozdelila práca na posudku medzi jednotlivých členov tímu. Bola prediskutovaná štábna forma dokumentu pre posudok, formálne náležitosti, ktoré má obsahovať a obsahová stránka dokumentu.

K bodu č. 5:

Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia. Stanovenie a  rozdelenie ďalších úloh.

Kontrola plnenia úloh:

| Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- |
| Rozhranie pre JSON pre server a Android | Igor Kvasnička | Splnené |
| Implementácia základných navigačných prvkov | Daniel Ščepka | Splnené |
| Dokončenie dokumentácie riadenia projektu | Tomáš Matula | Splnené |
| Výber názvu tímu | Všetci | Splnené |

Rozdelenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| Úloha | Zodpovedný |
| --- | --- |
| Testovanie komunikačného rozhrania serverovej časti aplikácie | Igor Kvasnička |
| Analýza a testovanie funkčných častí pre aplikáciu na platforme Bada | Daniel Ščepka |
| Vývoj kľúčových súčastí prototypu pre platformu Android | Tomáš Matula |

Vypracoval  Daniel Ščepka