Zápisnica č. 15

| Zápisnica č. | Dátum | Miesto | Čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16.4.2012 | C-311 | 11:00 |

| Zúčastnení členovia tímu | Bc. Michal Kebis Bc. Peter Bôžik Bc. Tomáš Halagan Bc. Ivan Bešina |
| --- | --- |
| Chýbajúci | Bc. Štefan Kováč |
| Vedúci Pedagóg | Ing. Peter Pištek |
| Zapisovateľ | Bc. Peter Bôžik |

| Plnenie úloh z predchádzajúceho stretnutia tímu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín | Stav |
| 12.1 | Poslať projektové denníky s novými úlohami | Všetci | dlhodobý | Riešené |
| 12.2 | Práca s BLIF formátom | Tomáš Halagan Peter Bôžik | 26.3.2012 | Uzavreté |
| 12.5 | Verifikácia – generovanie pravdivostnej tabuľky | Ivan Bešina | 2.4.2012 | Riešené |
| 13.2 | Komunikácia medzi modulmi | Michal Kebis | 16.4.2012 | Riešené |
| 14.1 | Opraviť chyby z aplikačných testov | Všetci | dlhodobý | Riešené |
| 14.2 | Spraviť HELP a používateľskú príručku | Štefan Kováč | 16.4.2012 | Uzavreté |

| Nové úlohy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Opis | Zodpovedný | Termín |
| 15.1 | Testovanie verifikácie | Štefan Kováč | 23.4.2012 |
| 15.2 | Doplniť do používateľskej príručky systémové a HW nároky | Štefan Kováč | 23.4.2012 |