# Zápis 1. stretnutia tímu č. 5

Dátum:	5.10.2011
Miestnosť:	softvérové štúdio (D 003)
Prítomní:	Pedagógovia:	Ing. Ivan Kapustík
		Ing. Marián Lekavý, PhD.
	Študenti:	Baranček Karol, Bc.
		Bimbo Miroslav, Bc.
		Boleček Tomáš, Bc.
		Jurčák Ondrej, Bc.
		Sedláček Andrej, Bc.
		Šimko Ivan, Bc.
Téma:	Úvod do problematiky Robocup 3D, rozdelenie rolí členov tímu a pridelenie ich dlhodobých úloh.
Vypracoval:	Miroslav Bimbo

Opis stretnutia:
- Stretnutie bolo spojené s tímom číslo 17
- Určil sa čas nasledovného stretnutia na stredu 12.10 o 7:30
- Ing. Marián Lekavý, PhD. informoval tímy o spôsobe práce na projekte a určil niektoré úlohy, ktoré je potrebné dokončiť do ďalšieho stretnutia
- Ing. Ivan Kapustík informoval tímy o aktuálnom stave projektu
- Obaja vedúci zodpovedali na niektoré otázky členov tímu
- Projekt sa bude manažovať prostredníctvom metódy SCRUM
- Pedagogickí vedúci predstavujú v rámci SCRUM-u „product owner-a“, „SCRUM master-a“ si musia určiť tímy samostatne z vlastných radov
- Prvý šprint sa začína na budúcom stretnutí
- V prvom semestri budú tímy spolupracovať na frameworku pre rozširovanie, testovanie hráča
- V druhom semestri budú tímy pracovať samostatne na zlepšovaní logiky a pohybov hráčov
- Stretnutia tímov sa nahrádzajú vždy okrem Vianoc
- Na budúcom stretnutí bude prezentácia práce minuloročných tímov
- Neurónové siete, ani evolučné algoritmy zatiaľ neboli pri riešení pohybov hráčov veľmi úspešné (zložitá definícia zmysluplného výsledku, časová náročnosť). Je ale možné použiť ich na vylepšenie pohybov definovaných človekom
- Vedúci tímu č. 17 má adresu blaho.tomas@gmail.com
- Tím si rozdelil niektoré dlhodobé roly a úlohy v tíme
  - Karol – SCRUM master
  - Miro – manažment dokumentácie
  - Tomáš – TPcup
  - Ondrej – odborník na fyzický model hráča
  - Andrej – vedúci tímu, medzitímová komunikácia
  - Ivan – podporné prostriedky

Nové úlohy:

ID	Člen tímu	Popis úlohy
u1	všetci	Nainštalovať hráča
u2	všetci	Rozdeliť si a jednotlivo analyzovať jeden z minuloročných tímov, diplomových prác alebo svetových tímov ohľadom témy Robocup
u3	všetci	Naštudovať jazyk Ruby
u4	Miro	Vypracovať šablóny pre rôzne typy dokumentácie
u5	Andrej	Informovať p. Kapustíka o e-mailovej adrese tímu
u6	Ivan	Spustiť systém na manažment projektu
u7	Ivan	Napísať webstránku projektu
u8	Ondrej	Naštudovať fyzický model hráča
u9	Karol	Naštudovať podrobne SCRUM metódu