Zápis 18. stretnutia tímu č. 5

Dátum:	02/04/12
Miestnosť:	softvérové štúdio (D 003)
Prítomní:	Vedúci:	Ing. Ivan Kapustík
	Študenti:	Bimbo Miroslav, Bc.
		Boleček Tomáš, Bc.
		Sedláček Andrej, Bc.
		Šimko Ivan, Bc.
Téma:	Stred šprintu
Vypracoval:	Andrej Sedláček

Opis stretnutia
Ukončenie šprintu a budúce stretnutie je v stredu o 12:00
- Andrej
  - opísal výsledok stretnutia s druhým tímom
    - GUI sa ujasnilo, ak tam kolega bude chcieť niečo prerábať, najprv nás o tom informuje mailom
    - Ing. Lekavý osobne dozrie na správne commitovanie jeho tímu, pretože nám to častokrát rozhodilo celý projekt
  - vypracoval dokumentáciu k analýze výstupov z gyroskopu a akcelerometra
  - este treba opísať zmenené pohyby a natočiť videá na IIT.SRC
- Miro
  - zatiaľ nemá čo ukázať
  - niečo zdokumentoval ale z ostatnými vecami ešte nepokročil kvôli časovému stresu
- Ivan
  - posielanie modelu sveta pomocou checksum je uz uplne dokoncene – posunul to Tomášovi, ktorý to zapracoval do GUI
  - object world model je stale v hráčovi a nevie ako to presunúť do knižnice – či to vôbec chceme
  - Kapustík – dať to do dokumentácie, možno sa to niekedy zíde
- Tomáš
  - GUI funguje
  - niektoré hodnoty ešte nie sú úplne správne, lebo sa pohybujú aj keď hráč stojí na mieste (jemne sa kolíše)
- Kapustík
  - dokument sa najpravdepodobnejšie odovzdáva iba jemu – mať v stredu elektroníckú verziu
  - treba zistiť koľko pondelkových stretnutí nám ešte odpadne

Predošlé úlohy:
ID	Člen tímu	Popis úlohy	Stav
sp6.1	Miro	Nastavenie sa hraca k lopte	Prebieha
sp6.2	Tomáš	GUI pre prenos modelu sveta z Jim do TestFramework	Ukončená
sp6.3	Andrej	Graf taziska hraca pocas chodze	Ukončená
sp6.4	Ivan	Prenos modelu sveta z Jim do TestFramework	Ukončená

Úlohy na ďalší týždeň:

ID	Člen tímu	Popis úlohy
sp7.1	Andrej	Okomentovanie pohybov, ake su zmeny + analyza vystupov gyroskopu a akcelerometra
sp7.2	Andrej + Tomáš	Videá na IIT.SRC
sp7.3	Tomáš	Dokumentacia o pouzivani test frameworku
sp7.4	Ivan	Vývojárska dokumentácia
sp7.5	Ivan	Testy na súťaže
sp7.6	Miro	Finalizácia dokumentácie