Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológii

Študijný program: Počítačové a komunikačné systémy a siete

Vizualizácia modelov digitálnych systémov

Dokumentácia riadenia

(Tímový projekt ‐ Tím č.5)

Bc. Martin Hyben

Bc. Martin Kardoš

Bc. Ľubomír Maron

Bc. Zsolt Süll

Bc. Tomáš Jančiga

Vedúci tímového projektu: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.

Ročník: 1.

Štúdium: Inžinierske

Apríl 2012

Obsah

1.	Ponuka	3

1.1	Zadanie	3

1.2	Motivácia	3

1.3	Členovia tímu	3

1.4	Špecifikácia zadania	4

1.5	Návrh systému	5

1.6	Predpokladané zdroje	9

1.7	Zoradenie tém podľa priority	9

2.	Plán projektu	10

2.1	Zimný semester	10

2.2	Letný semester	13

3.	Úlohy členov tímu	15

4.	Zápisnice zo stretnutí	16

4.1	Zápisnica č. 1	16

4.2	Zápisnica č. 2	17

4.3	Zápisnica č. 3	18

4.4	Zápisnica č. 4	20

4.5	Zápisnica č. 5	21

4.6	Zápisnica č. 6	23

4.7	Zápisnica č. 7	24

4.8	Zápisnica č. 8	25

4.9	Zápisnica č. 9	26

4.10	Zápisnica č. 10	28

4.11	Zápisnica č. 11	29

4.12	Zápisnica č. 12	30

4.13	Zápisnica č. 13	31

4.14	Zápisnica č. 14	32

4.15	Zápisnica č. 15	33

4.16	Zápisnica č. 16	34

4.17	Zápisnica č. 17	35

4.18	Zápisnica č. 18	37

4.19	Zápisnica č. 19	38

5.	Posudky	40

5.1	Posudok prototypu tímu č. 2	40

5.2	Posudok prototypu od tímu č.3	41

# Ponuka

## Zadanie

Analyzujte problematiku vizualizácie modelov digitálnych systémov, opísaných v dostupných HDL jazykoch. Analyzujte možnosti vizualizácie, ktoré poskytujú dostupné návrhové systémy. Na základe analýzy navrhnite a implementujte systém, ktorý transformuje zadaný HDL model na schematický zápis zodpovedajúci opisu štruktúry, resp. na vizualizáciu procesov zodpovedajúcich opisu správania. Vytvorený schematický zápis by mal zachovávať hierarchiu pôvodného modelu, umožňovať samostatné zobrazenie jednotlivých hierarchických úrovní, zmenu usporiadania objektov danej úrovne a export (tlač) jednotlivých hierarchických úrovní, prípadne ich výrezov. Systém by mal umožňovať vizualizáciu simulácie modelov digitálnych systémov, či už vo sfére štruktúry, alebo správania sa. Pri návrhu a implementácii systému sa zamerajte na jednoduchosť ovládania vytvorenej aplikácie s ohľadom na jej použitie vo forme učebnej pomôcky a podporného prostriedku na tvorbu dokumentácie a možnosť jednoduchého rozšírenia o podporu ďalších HDL jazykov.

## Motivácia

Hlavnou motiváciu nášho tímu je vyskúšať si tímovú prácu v praxi. V dnešnom svete informačných technológií je práca v tíme veľmi dôležitá a žiadaná. Udržať tímového ducha a zosúladiť prácu všetkých členov tímu je v dnešnej dobe hlavnou podmienkou úspešného dokončenia každého projektu. Aj keď si každý z nás už prácu vo dvojici alebo trojici vyskúšal, nikdy to nebolo na projekte takýchto rozmerov. V našej práci bude potrebná a dôležitá koordinácia práce. V našom zadaní je potrebné tiež naprogramovať vizualizačný nástroj pre digitálne opisné jazyky. Do dnes sme vždy na programátorských projektoch pracovali samostatne a práve práca na tomto projekte nás preverí v návrhu, implementácií a správe aplikácie v tíme.

## Členovia tímu

- Bc. Hyben Martin

- Bc. Jančiga Tomáš

- Bc. Kardoš Martin

- Bc. Maron Ľubomír

- Bc. Süll Zsolt

Všetci členovia tímu absolvovali predmety Logické obvody a Opis digitálnych systémov, ktoré boli súčasťou bakalárskeho štúdia. Počas štúdia predmetu Logické obvody sme sa zoznámili s programom Log, ktorý slúži na návrh logických obvodov. Využiť ho môžeme ako jednu z možností overenia výstupu nami navrhnutého systému. V rámci predmetu Opis digitálnych systémov sme sa oboznámili s opisom systémov pomocou hardvérových opisných jazykov, ako VHDL, SystemC a HandleC. Ďalším prínosom predmetu bola práca s programom ModelSim, pomocou ktorého si môžeme overiť výstup prípadnej simulácie systému. Člen tímu Bc. Jančiga Tomáš v rámci svojej bakalárskej práce vizualizoval sieťovú topológiu pre program Dynagen.

## Špecifikácia zadania

V analýze projektu sa zameriame na problematiku vizualizácie modelov digitálnych systémov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a SystemC. Pri analýze existujúcich návrhových systémov budeme vychádzať z diplomových projektov vypracovaných na našej fakulte, ktoré sa zaoberali témami blízkymi problematike nášho zadania. Z dôvodu jednoduchej rozšíriteľnosti vytvoreného riešenia o ďalšie jazyky alebo ďalšie rozšírenia už podporovaných jazykov analyzujeme a navrhneme najlepší formát výstupu transformácie z HDL jazykov do univerzálneho formátu. Tento formát by mal umožniť jednoduchú implementáciu vizualizátora tohto formátu, ktorá nebude musieť pristupovať ku každému jazyku osobitne, ale podľa možností s čo najmenším počtom rozdielov.

V ďalšej časti analyzujeme možnosti využitia existujúcich riešení pre transformáciu do navrhnutého formátu a tiež pre jeho vizualizáciu. Vyberieme programové moduly, ktoré bude možné využiť a pristúpime k návrhu tých modulov, ktoré budeme musieť implementovať sami.

Ďalej analyzujeme možnosť pridať do navrhnutého formátu ďalšie údaje potrebné pre simuláciu, alebo vytvorenie samostatného formátu pre tieto účely.

Špecifikácia požiadaviek na vytvorený systém:

Dôležité požiadavky:

1. Systém musí podporovať jazyky VHDL, Verilog a SystemC.

2. Systém musí byť jednoducho rozšíriteľný o ďalšie jazyky, prípadne o nové možnosti už podporovaných jazykov.

3. Systém musí umožňovať vizualizáciu modelov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a SystemC.

4. Systém musí umožňovať zobrazovanie jednotlivých úrovní vizualizovaných modelov.

5. Systém musí umožňovať zmenu usporiadania objektov danej úrovne.

6. Systém musí umožňovať exportovanie vizualizovaného modelu, alebo jeho výrezu pre potrebu tvorby dokumentácie.

7. Systém musí byť jednoducho ovládateľný prostredníctvom grafického používateľského rozhrania.

Menej dôležité požiadavky:

8. Systém by mal poskytovať možnosť vizualizácie simulácie modelov opísaných v jazykoch VHDL, Verilog a SystemC.

9. Systém by mal vedieť simulovať štruktúru aj správanie opísaných modelov.

Doplňujúce požiadavky:

10. Zadávanie testovacích priebehov prostredníctvom grafického používateľského rozhrania.

11. Systém by mohol umožniť vytváranie, otváranie, editovanie a ukladanie zdrojových súborov.

## Návrh systému

Obr. 1: Splnenie požiadaviek 1 až 7.

Na obrázku Obr. 1 je základná koncepcia navrhovaného systému. Systém bude ako vstup používať zdrojové súbory jazykov VHDL, SystemC a Verilog. Za pomoci generátora parserov ANTLR budú v systéme implementované parsery pre požadované jazyky. Parsery transformujú zdrojové súbory do formátu XML, ktorý bude univerzálny pre všetky podporované jazyky. Vďaka tomu nemusí vizualizátor pristupovať k jednotlivým jazykom osobitne a do systému je možné kedykoľvek doimplementovať ďalší vstupný jazyk a k nemu vygenerovať príslušný parser. Vizualizér použije XML súbor na vytvorenie grafickej reprezentácie opisovaného systému. Grafická reprezentácia sa zobrazí používateľovi v grafickom rozhraní, pričom používateľ môže meniť usporiadanie objektov v rámci danej úrovne. Systém tiež umožní exportovať výstup vizualizátora. Táto koncepcia je výsledkom splnenia všetkých dôležitých požiadaviek.

Obr. 2: Splnenie požiadaviek 1 až 9, prvá možnosť.

Pre splnenie požiadavky 8 a 9 sme identifikovali dve možné riešenia. Prvé z nich je zobrazené na obrázku Obr. 2. Toto riešenie upravuje parsery jednotlivých jazykov tak, že výstupný súbor XML obsahuje aj údaje potrebné pre simuláciu opísaného modelu, ktoré sú určené pre modul simulátora.

Obr. 3: Splnenie požiadaviek 1 až 9, druhá možnosť.

Na obrázku Obr. 3 je ďalšia alternatíva systému. V tomto prípade vytvoríme dva XML súbory. Prvý bude slúžiť ako vstup pre vizualizátor, druhý ako vstup pre simulátor. Vizualizátor a formát prvého XML súboru bude prevzatý z existujúceho systému. Táto alternatíva vznikla ako predpoklad, že existujúci vizualizátor nebude podporovať výstup parseru, ktorý bude obsahovať aj informácie pre simulátor.

Obr. 4: Splnenie všetkých požiadaviek, prvá možnosť.

Na obrázku Obr. 4 je doplnený modul generátora vstupov. Vstupy bude možno zadávať ručne, za pomoci grafického používateľského rozhrania alebo generátorom náhodných vstupov, ktorý bude mať tiež možnosť vyskúšať všetky možnosti vstupov. Táto požiadavka však patrí medzi doplňujúce. Nakoniec obrázok Obr. 5 zobrazuje druhú alternatívu systému s dvoma rôznymi formátmi pre vizualizáciu a pre simuláciu.

Obr. 5: Splnenie všetkých požiadaviek, druhá možnosť.

## Predpokladané zdroje

Pri riešení zvoleného projektu budeme vychádzať z rôznych zdrojov, ktoré sú voľne dostupné. Aj na fakulte informatiky a informačných technológií vzniklo niekoľko publikácií a nástrojov, z nich spomenieme nasledovné:

1. J. Turoň, K. Jelemenská, Contribution to graphical representation of SystemC structural model simulation, in Proc. of the 7th FPGAword Conference, L. Lindh, V.J. Mooney, S. de Pablo, J. Öberg, Eds. Copenhagen (Denmark), September 2010

2. K. Jelemenská, M. Nosáľ, P. Čičák, Visualization of Verilog Digital Systems Models.

3. D. Macko, K. Jelemenská, VHDL Structural Model Visualization, in EUROCON 2011, Lisbon (Portugal), April 2011

Riešenie tímovej práce si vyžaduje vyhradiť čas, kedy sa budeme stretávať spoločne, ináč budeme robiť každý samostatne vo svojom voľnom čase. Na spoločné stretnutia potrebujeme približne 3 hodiny týždenne.

Zadanie našej tímovej práce sme sa rozhodli riešiť v jazyku C#, preto ako implementačné prostredie sme si zvolili Microsoft Visual Studio. Ako alternatívne riešenie by bolo možné využiť nástroj Eclipse s použitím vhodného rozšírenia pre C#.

Riešenie tejto práce nevyžaduje špeciálne požiadavky na miestnosť, a ani hardvér. Každý z členov tímu disponuje vlastným prenosným počítačom, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre prácu na projekte. Všetci členovia tímu pracujú v prostredí operačného systému Windows, čo umožní používať rovnaké softvérové prostriedky. Konkrétne budeme potrebovať nasledovné

## Zoradenie tém podľa priority

1. Vizualizácia modelov digitálnych systémov

2. Prostredie pre návrh digitálnych systémov (Digital System Designer)

3. Vývoj aplikácie pre mobilný telefón / inteligentný televízor

4. Návrh vnoreného systému (Embedded Development)

# Plán projektu

## Zimný semester

1. týždeň: Oboznámenie sa s témami a výber primárnej témy, o ktorú sa budeme uchádzať. Vytvorenie ponuky pre konkrétnu tému a vytvorenie prezentácie k ponuke.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Vypracovanie ponuky | 26.9.2011 |
| Kardoš | Náčrt základnej koncepcie systému | 26.9.2011 |
| Hyben | Vytvorenie prezentácie | 26.9.2011 |

2. týždeň: Prezentácia ponuky a jej odovzdanie.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Prezentovanie ponuky | 26.9.2011 |

3. týždeň: Posledná prednáška k tímovému projektu, pridelenie tém a preberanie prístupových údajov do softvérového štúdia, prvé stretnutie podľa rozvrhu.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Jančiga | Analýza SystemC, vytvorenie plánu projektu | 27.10.2011 |
| Süll | Analýza Verilog | 27.10.2011 |
| Kardoš | Analýza VHDL | 27.10.2011 |
| Maron | Analýza existujúcich riešení | 27.10.2011 |
| Hyben | Zapisovateľ stretnutia, tvorba web stránky | 15.10.2011 |

4. týždeň: Vytvorenie a spustenie prvej verzie webovej stránky projektu, práca na analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC, ako aj analýza existujúcich podobných riešení. Vytvorenie časového plánu projektu podľa jednotlivých týždňov semestra.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Hyben | Úprava plánu projektu, analýza XML formátu | 27.10.2011 |
| Kardoš | Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce | 27.10.2011 |
| Maron | Dopracovanie analýzy existujúcich riešení | 27.10.2011 |
| Jančiga | Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce | 27.10.2011 |
| Süll | Pokračovanie v analýze, prezretie diplom. práce, analýza System Verilog | 27.10.2011 |

5. týždeň: Pokračovanie v analýze jazykov a existujúcich riešení. Vypracovanie podrobného časového plánu projektu spolu s rozdelením úloh v rámci tímu.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Hyben | Analýza XML formátu, IP-XACT, Špecifikácie požiadaviek | 27.10.2011 |
| Süll | Opis vizualizácie, simulácie a vizualizáciu simulácie | 27.10.2011 |
| Jančiga | Opis spoločných informácií pre vizualizáciu | 27.10.2011 |
| Kardoš, Maron | Analýza parserov | 27.10.2011 |

6. týždeň: Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností vizualizácie a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii požiadaviek na vytváraný systém a hrubý návrh.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Hyben | Návrh XML formátu pre vizualizáciu | 3.11.2011 |
| Kardoš | Vytvorenie komponentového diagramu hrubého návrhu | 3.11.2011 |
| Süll | Analýza vizualizátorov VCD súborov, dokončenie analýzy možností vizualizácie pomocou knižníc v C# + výber knižnice | 3.11.2011 |
| Jančiga | Hrubý návrh tried na reprezentáciu informácií pre vizualizáciu | 3.11.2011 |
| Maron | Implementácia prototypu tried na reprezentáciu informácií pre vizualizáciu | 8.11.2011 |
| Süll, Jančiga, Kardoš | Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého XML | 11.11.2011 |

7. týždeň: Dokončenie hrubého návrhu. Určenie štandardov kódovania, spôsobu rozdelenia systému do modulov a ich spájania.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Hyben | Doplnenie XML formátu, príklad XML formátu | 11.11.2011 |
| Maron | Implementácia prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu | 11.11.2011 |
| Süll, Jančiga, Kardoš | Dokončenie návrhu riešenia extrakcie súborov do XML, dokončenie návrhu architektúry systému | 11.11.2011 |

8. týždeň: Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom (do 11.11.2011, 14:00).

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Hyben | Vytvorenie posudku práce tímu č.2 | 18.11.2011 |
| Maron | Implementácia prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu | 15.11.2011 |
| Süll, Jančiga, Kardoš | Implementácia VHDL parsera | 15.11.2011 |

9. týždeň: Vypracovanie posudku k analýze problému, špecifikácie požiadaviek a hrubého návrhu riešenia druhého tímu (do 18.11.2011, 14:00). Začiatok práce na implementácii.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Korekcia zistených nedostatkov na základe posudku | 24.11.2011 |
| všetci | Implementácia vybraných častí prototypu | 24.11.2011 |

10. týždeň: Dopracovanie zistených nedostatkov, návrh prototypu vybraných častí, implementácia prototypu vybraných častí.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Implementácia vybraných častí prototypu | 1.12.2011 |

11. týždeň: Implementácia prototypu vybraných častí.

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Prezentovanie prototypu | 20.12.2011 |
| všetci | Dokončenie implementácie vybraných častí prototypu | 12.12.2011 |
| všetci | Vypracovanie posudku prototypu | 20.12.2011 |

12. týždeň: Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou (do 12.12.2011, 14:00), používateľská prezentácia prototypu (12.12.2011 – 20.12.2011, podľa dohody), vypracovanie posudku prototypu iného tímu a jeho odovzdanie (do 20.12.2011, 14:00).

## Letný semester

1. týždeň: Výber termínu pre stretávanie sa tímu

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Výber termínu stretávania | 13.2.2012 |

2. týždeň: Vytvorenie plánu práce na LS, sprevádzkovanie systému na správu a udržiavanie histórie súborov CVS, identifikácia chýb v prototype a návrh ich riešenia, rozdelenie ďalších úloh pri implementácii programu

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| Hyben | Vytvorenie plánu práce na LS, aktualizácia web stránky, implementácia algoritmu na rozmiestnenie modulov | 27.2.2012 |
| Maron | Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti | 2.4.2012 |
| Jančiga | Implementácia SystemC rozhrania | 2.4.2012 |
| Kardoš, Süll | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | 5.3.2012 |

3. týždeň: Dokončenie rozpracovaných VHDL a Verilog parserov, pokračovanie v implementácii ďalších súčastí programu, vypracovanie podrobného návrhu

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Vypracovanie podrobného návrhu | 12.3.2012 |
| Kardoš, Süll | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | 5.3.2012 |
| Hyben,Maron | Implementácia vizualizačnej časti | 2.4.2012 |
| Jančiga | Implementácia SystemC rozhrania | 2.4.2012 |

4. týždeň: Dokončenie podrobného návrhu, pokračovanie v implementácií

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Dokončenie podrobného návrhu | 12.3.2012 |
| Hyben,Maron | Implementácia vizualizačnej časti | 2.4.2012 |
| Jančiga | Implementácia SystemC rozhrania | 2.4.2012 |
| Kardoš, Süll | Implementácia vybraných častí | 2.4.2012 |

5. týždeň: Pokračovanie v implementácií, pokračovanie v tvorbe dokumentácie

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Tvorba dokumentácie | 10.5.2012 |
| Hyben,Maron | Implementácia vizualizačnej časti | 2.4.2012 |
| Jančiga | Implementácia SystemC rozhrania | 2.4.2012 |
| Kardoš, Süll | Implementácia vybraných častí | 2.4.2012 |

6. týždeň: Pokračovanie v implementácií, pokračovanie v tvorbe dokumentácie

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Tvorba dokumentácie | 10.5.2012 |
| Hyben,Maron | Implementácia vizualizačnej časti | 2.4.2012 |
| Jančiga | Implementácia SystemC rozhrania | 2.4.2012 |
| Kardoš, Süll | Implementácia vybraných častí | 2.4.2012 |

7. týždeň: Dokončenie implementácie, pokračovanie v tvorbe dokumentácie

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Tvorba dokumentácie | 10.5.2012 |
| Hyben,Maron | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | 2.4.2012 |
| Jančiga | Dokončenie implementácie SystemC rozhrania | 2.4.2012 |
| Kardoš, Süll | Dokončenie implementácie vybraných častí | 2.4.2012 |

8. týždeň: Integrácia a overenie implementovaného produktu, tvorba dokumentácie k produktu

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Integrácia a overenie implementovaného produktu | 20.4.2012 |
| všetci | Tvorba dokumentácie k produktu | 20.4.2012 |

9. týždeň: Integrácia a overenie implementovaného produktu, tvorba dokumentácie k produktu

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Integrácia a overenie implementovaného produktu | 20.4.2012 |
| všetci | Tvorba dokumentácie k produktu | 20.4.2012 |

10. týždeň: odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Integrácia a overenie implementovaného produktu | 20.4.2012 |
| všetci | Tvorba dokumentácie k produktu | 20.4.2012 |

11. týždeň: Používanie a testovanie výsledného produktu, jeho údržba, dokončenie dokumentácie

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Používanie a testovanie výsledného produktu | 10.5.2012 |
| všetci | Dokončenie dokumentácie | 10.5.2012 |

12. týždeň: Odovzdávanie výsledného produktu spolu s dokumentáciou

| Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
| --- | --- | --- |
| všetci | Používanie a testovanie výsledného produktu | 10.5.2012 |
| všetci | dokončenie dokumentácie | 10.5.2012 |

# Úlohy členov tímu

Martin Hyben

- Vedúci tímu

- Tvorba a aktualizácia webovej stránky

- Analýza a návrh prechodného formátu

- Implementácia vizualizátora

Martin Kardoš

- Náčrt základnej koncepcie systému

- Analýza VHDL, opis parserov

- Vytvorenie komponentového diagramu hrubého návrhu

- Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML

Ľubomír Maron

- Analýza existujúcich riešení

- Implementácia prototypu tried, vizualizátora

Zsolt Süll

- Analýza Verilog, analýza vizualizácie, simulácie

- Výber knižnice pre vizualizáciu

- Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML

Tomáš Jančiga

- Analýza SystemC

- Vytvorenie plánu projektu

- Opis spoločných informácií pre vizualizáciu

- Implementácia analyzátora XML súboru

# Zápisnice zo stretnutí

## Zápisnica č. 1

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

6.10.2011, 12:00

učebňa D109

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Úvod, oboznámenie sa s projektom, rozdelenie úloh

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Pretože toto bolo prvé stretnutie tímu, neboli pred ním určené žiadne úlohy.

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Úvod stretnutia

- Zvolenie zapisovateľa tímu

- Rozdelenie úloh

- Informovanie sa o webovej stránke

- ukážka vzorového výstupu projektu

Úvod stretnutia

Na začiatku nás privítala vedúca tímového projektu Ing. Katarína Jelemenská. Keďže sa jednalo o prvé stretnutie tímu, vedenia diskusie sa ujala Ing. Katarína Jelemenská. Oboznámila nás so základnými informáciami potrebnými na riešenie tímového projektu.

Zvolenie zapisovateľa tímu

Zvolili sme zapisovateľa, ktorý zapisoval priebeh stretnutia a ktorého úloha je viesť diskusiu na nasledujúcom stretnutí. Odsúhlasili sme, že funkcia zapisovateľa pripadne každý týždeň na iného člena tímu.

Rozdelenie úloh

Rozdelili sme si úlohy pre najbližšie stretnutia. Najprv je potrebné vypracovať plán projektu na 1. semester. Túto úlohu má na starosti Tomáš Jančiga. Naplánovali sme si vytvorenie webového sídla tímového projektu, ktoré vytvorí Martin Hyben. Taktiež vytvorí šablónu pre písanie zápisníc zo stretnutí. Ľubomír Maron sa bude venovať analýze existujúcich riešení. Analýzou jednotlivých opisných jazykov sa budú zaoberať ostatní členovia, konkrétne analýzou VHDL Martin Kardoš, analýzou Verilog Zsolt Süll a analýzou SystemC Tomáš Jančiga.

Informovanie sa o webovej stránke

V ďalšej diskusii sme sa informovali o obsahu webovej stránky tímu. Tá bude obsahovať všetky potrebné súčasti, ako napríklad plán projektu, zápisnice zo stretnutí, poslednú verziu dokumentu, prehľad o dianí na projekte, výsledky projektu, prototyp. Stránka môže slúžiť aj na komunikáciu tímu. Webová stránka má byť umiestnená na školskom serveri určenom pre tento účel. Všetky aktualizácie stránky má na starosti Martin Hyben.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť plán projektu pre 1. semester | Tomáš Jančiga | 13.10.2011 |
| 1.2 | Vytvoriť webovú stránku tímu | Martin Hyben | 15.10.2011 |
| 1.3 | Spísať zápisnicu, vytvoriť šablónu pre zápisnicu | Martin Hyben | 13.10.2011 |
| 1.4 | Analyzovať jednotlivé opisné jazyky | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 1.5 | Analyzovať existujúce riešenia problému | Ľubomír Maron | 27.10.2011 |

## Zápisnica č. 2

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron (zapisovateľ)

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

13.10.2011, 9:00

Softvérové Štúdio

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vytvorenie a spustenie prvej verzie webovej stránky projektu, práca na analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC, ako aj analýza existujúcich podobných riešení. Vytvorenie časového plánu projektu podľa jednotlivých týždňov semestra. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Opis stretnutia

- Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia.

- Prezentácia doteraz vytvorenej práce. Prezentácia dokumentu, ktorý bol vypracovaný od minulého stretnutia.

- Ukážka novospustenej webovej stránky.

- Spresnenie zadaných úloh a určenie úloh nových.

- Pridanie jazyka System Verilog medzi jazyky, ktoré treba analyzovať.

- Diskusia o možnostiach riešenia analýzy.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vypracovanie plánu s konkrétnymi úlohami, ktoré budú zadané konkrétnym členom. | Martin Hyben | 20.10.2011 |
| 2.2 | Pokračovanie v analýze jazyka VHDL. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. | Martin Kardoš | 27.10.2011 |
| 2.3 | Pokračovanie v analýze jazyka Verilog. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. Do analýzy tiež pribudne jazyk Systém Verilog. | Zsolt Süll | 27.10.2011 |
| 2.4 | Pokračovanie v analýz jazyka System C. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. | Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 2.5 | Dopracovanie analýzy existujúcich riešení | Ľubomír Maron | 27.10.2011 |

## Zápisnica č. 3

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

18.10.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC. Možné formáty na uloženie extrahovaných informácií. Možnosti vizualizácie, simulácie a vizualizácie simulácie.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vypracovanie plánu s konkrétnymi úlohami, ktoré budú zadané konkrétnym členom. | Martin Hyben | 20.10.2011 | Splnená |
| 2.2 | Pokračovanie v analýze jazyka VHDL. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. | Martin Kardoš | 27.10.2011 | Čiastočne splnená |
| 2.3 | Pokračovanie v analýze jazyka Verilog. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. Do analýzy tiež pribudne jazyk Systém Verilog. | Zsolt Süll | 27.10.2011 | Čiastočne splnená |
| 2.4 | Pokračovanie v analýz jazyka System C. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. | Tomáš Jančiga | 27.10.2011 | Čiastočne splnená |
| 2.5 | Dopracovanie analýzy existujúcich riešení | Ľubomír Maron | 20.10.2011 | Splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Oboznámenie sa s podrobným časovým plánom

- Diskusia o možných formátoch pre uloženie údajov, ktoré sú potrebné na vizualizáciu, simuláciu a vizualizáciu simulácie (formáty XML).

- Diskusia o existujúcich riešeniach

- Diskusia o možnostiach vizualizácie opisu, simulácie a vizualizácie simulácie.

- Rozdelenie úloh

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokončiť analýzu opisných jazykov | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.2 | Analyzovať existujúce spôsoby vizualizácie a simulácie, ktoré boli vypracované na fakulte | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.3 | Špecifikácia požiadaviek | Martin Hyben Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.4 | Analyzovať formáty XML a štandard IP-XACT | Martin Hyben | 27.10.2011 |
| 3.5 | Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné pre vizualizáciu a simuláciu | Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.6 | Analyzovať parsery | Martin Kardoš Ľubomír Maron | 27.10.2011 |
| 3.7 | Analyzovať možnosti vizualizácie extrahovaných informácií | Zsolt Süll | 27.10.2011 |
| 3.8 | Začať pracovať na hrubom návrhu - Vizualizácia extrahovaných informácií | Ľubomír Maron | 11.11.2011 |

## Zápisnica č. 4

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga (zapisovateľ)

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

27.10.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností vizualizácie a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii požiadaviek na vytváraný systém a hrubý návrh.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokončiť analýzu opisných jazykov | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | splnená |
| 3.2 | Analyzovať existujúce spôsoby vizualizácie a simulácie, ktoré boli vypracované na fakulte | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | splnená |
| 3.3 | Špecifikácia požiadaviek | Martin Hyben Tomáš Jančiga | čiastočne splnená |
| 3.4 | Analyzovať formáty XML a štandard IP-XACT | Martin Hyben | splnená |
| 3.5 | Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné pre vizualizáciu a simuláciu | Tomáš Jančiga | čiastočne splnená |
| 3.6 | Analyzovať parsery | Martin Kardoš Ľubomír Maron | splnená |
| 3.7 | Analyzovať možnosti vizualizácie extrahovaných informácií | Zsolt Süll | čiastočne splnená |
| 3.8 | Začať pracovať na hrubom návrhu - Vizualizácia extrahovaných informácií | Ľubomír Maron | čiastočne splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, prezentácia výsledkov časti analýza

- Určenie formátu výstupu simulácie modelov

- Diskusia o spôsobe vizualizácie výsledkov simulácie modelu. Diskutované boli dva spôsoby, a to vizualizácia priebehov signálov v závislosti od času a vizualizácia hodnôt na jednotlivých portoch v konkrétnom čase.

- Diskusia ohľadom hrubého návrhu a rozdelení úloh týkajúcich sa hrubého návrhu.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Návrh formátu XML súboru s extrahovanými informáciami pre vizualizáciu modelu. | Martin Hyben | 3.11.2011 |
| 4.2 | Komponentový diagram hrubého návrhu. | Martin Kardoš | 3.11.2011 |
| 4.3 | Analýza vizualizátorov VCD súborov. | Zsolt Süll | 3.11.2011 |
| 4.4 | Hrubý návrh tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu. | Tomáš Jančiga | 3.11.2011 |
| 4.5 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 8.11.2011 |
| 4.6 | Dokončenie analýzy možností vizualizácie extrahovaných informácií pomocou grafických knižníc pre jazyk C# a výber najvhodnejšej z nich. | Zsolt Süll | 3.11.2011 |
| 4.7 | Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru. | Tomáš Jančiga Martin Kardoš Zsolt Süll | 11.11.2011 |

## Zápisnica č. 5

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

3.11.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Formát XML súboru, architektúra systému, hrubý návrh, prototyp.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Návrh formátu XML súboru s extrahovanými informáciami pre vizualizáciu modelu. | Martin Hyben | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.2 | Komponentový diagram hrubého návrhu. | Martin Kardoš | 3.11.2011 | Čiastočne splnená |
| 4.3 | Analýza vizualizátorov VCD súborov | Zsolt Süll | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.4 | Hrubý návrh tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu. | Tomáš Jančiga | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.5 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 8.11.2011 | Čiastočne splnená |
| 4.6 | Dokončenie analýzy možností vizualizácie extrahovaných informácií pomocou grafických knižníc pre jazyk C# a výber najvhodnejšej z nich | Zsolt Süll | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.7 | Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru | Tomáš Jančiga Martin Kardoš Zsolt Süll | 11.11.2011 | Čiastočne splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia a o navrhnutom formáte XML súboru, definovanie ďalších údajov, ktoré súbor bude obsahovať

- Diskusia o architektúre systému

- Diskusia o prototypu – ktoré časti systému budeme implementovať

- Rozdelenie úloh

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Do návrhu formátu XML súboru doplniť ďalšie potrebné údaje a vytvoriť príklad XML súboru | Martin Hyben | 11.11.2011 |
| 5.2 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 11.11.2011 |
| 5.3 | Dokončiť návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 |
| 5.4 | Dokončiť návrh architektúry systému | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 |

## Zápisnica č. 6

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš (zapisovateľ)

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

10.11.2011, 9:00

Softvérové Štúdio

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Implementácia prototypu, posudok.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Do návrhu formátu XML súboru doplniť ďalšie potrebné údaje a vytvoriť príklad XML súboru. | Martin Hyben | 3.11.2011 | Splnená |
| 5.2 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 11.11.2011 | Splnená |
| 5.3 | Dokončiť návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého XML súboru. | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 | Splnená |
| 5.4 | Dokončiť návrh architektúry systému. | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 | Splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.

- Diskusia o rozdelení častí systému do funkčných celkov.

- Diskusia o začiatku implementácie prototypu.

- Diskusia o vyhodnotení posudku.

- Rozdelenie úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vypracovanie posudku pridelenému tímu. | Martin Hyben | 18.11.2011 |
| 6.2 | Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML. | Martin Kardoš Zsolt Süll | 24.11.2011 |
| 6.3 | Implementácia reprezentácie objektov. | Ľubomír Maron | 24.11.2011 |
| 6.4 | Implementácia analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov. | Tomáš Jančiga | 24.11.2011 |

## Zápisnica č. 7

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

15.11.2011, 9:00

D124

40 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Pokračovanie v implementácií prototypu, úprava XML formátu

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vypracovanie posudku pridelenému tímu. | Martin Hyben | Rozpracovaná |
| 6.2 | Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML. | Martin Kardoš Zsolt Süll | Rozpracovaná |
| 6.3 | Implementácia reprezentácie objektov. | Ľubomír Maron | Rozpracovaná |
| 6.4 | Implementácia analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov. | Tomáš Jančiga | Rozpracovaná |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o prototypu – pokračovanie v implementácií

- Diskusia a zmenách v navrhnutom formáte XML súboru, potreba vytvoriť testovací XML súbor

- Rozdelenie úloh

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Dokončenie posudku pridelenému tímu | Martin Hyben | 18.11.2011 |
| 7.2 | Úprava XML formátu a vytvorenie testovacieho XML súboru | Martin Hyben | 18.11.2011 |
| 7.3 | Pokračovanie v implementácii modulov VHDL2XML a Verilog2XML | Martin Kardoš Zsolt Süll | 24.11.2011 |
| 7.4 | Pokračovanie v implementácii reprezentácie objektov | Ľubomír Maron | 24.11.2011 |
| 7.5 | Pokračovanie implementácie analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov | Tomáš Jančiga | 24.11.2011 |

## Zápisnica č. 8

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron (zapisovateľ)

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

24.11.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Prezentácia prvých implementačných prototypov .Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia. Diskusia o prepojení prototypov parsovania pre jazyky VHDL a Verilog.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Dokončenie posudku pridelenému tímu | Martin Hyben | Splnená |
| 7.2 | Úprava XML formátu a vytvorenie testovacieho XML súboru | Martin Hyben | Rozpracovaná |
| 7.3 | Pokračovanie v implementácii modulov VHDL2XML a Verilog2XML | Martin Kardoš Zsolt Süll | Rozpracovaná |
| 7.4 | Pokračovanie v implementácii reprezentácie objektov | Ľubomír Maron | Rozpracovaná |
| 7.5 | Pokračovanie implementácie analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov | Tomáš Jančiga | Rozpracovaná |

Opis stretnutia

- Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia.

- Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

- Ukážky prototypov.

- Diskusia o ďalšom postupe. Príprava na spojenie prototypov parsovania pre jazyk VHDL a Verilog.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie stromu štruktúry XML formátu. | Martin Hyben | 1.12.2011 |
| 8.2 | Dokončiť úprava .xhdl súboru. Spustenie simulácie GTKwave | Martin Kardoš | 1.12.2011 |
| 8.3 | Dokončenie parsovanie pre jazyk Verilog, spojenie s VHDL parsovaním. | Zsolt Süll | 1.12.2011 |
| 8.4 | Dokončenie parsovanie XML do objektov programu. | Tomáš Jančiga | 1.12.2011 |
| 8.5 | Spustenie vizualizácie objektov. | Ľubomír Maron | 1.12.2011 |

## Zápisnica č. 9

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga (zapisovateľ)

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

1.12.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie stromu štruktúry XML formátu. | Martin Hyben | 1.12.2011 | Splnená |
| 8.2 | Dokončiť úpravu .xhdl súboru. Spustenie simulácie GTKwave | Martin Kardoš | 1.12.2011 | Čiastočne splnená |
| 8.3 | Dokončenie parsovanie pre jazyk Verilog, spojenie s VHDL parsovaním. | Zsolt Süll | 1.12.2011 | Čiastočne splnená |
| 8.4 | Dokončenie parsovania XML do objektov programu. | Tomáš Jančiga | 1.12.2011 | Splnená |
| 8.5 | Spustenie vizualizácie objektov. | Ľubomír Maron | 1.12.2011 | Splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu

- Identifikácia problémov

- Riešenie problémov

- rozdelenie úloh na ďalší týždeň

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu. | Martin Kardoš, Zsolt Süll | 8.11.2011 |
| 9.2 | Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania. | Martin Hyben | 8.11.2011 |
| 9.3 | Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie. | Ľubomír Maron | 8.11.2011 |
| 9.4 | Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC . | Tomáš Jančiga | 8.11.2011 |

## Zápisnica č. 10

Prítomní:

Martin Hyben

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš  (zapisovateľ)

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

8.12.2011, 9:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu. | Martin Kardoš, Zsolt Süll | 8.12.2011 | Splnená |
| 9.2 | Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania. | Martin Hyben | 8.12.2011 | Splnená |
| 9.3 | Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie. | Ľubomír Maron | 8.12.2011 | Splnená |
| 9.4 | Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC . | Tomáš Jančiga | 8.12.2011 | Splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu.

- Identifikácia problémov.

- Riešenie problémov.

- Rozdelenie úloh na ďalší týždeň.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Spojenie modulov prototypu. | Martin Kardoš, Zsolt Süll, Ľubomír Maron, Tomáš Jančiga | 12.12.2011 |
| 10.2 | Testovanie prototypu a doplnenie dokumentácie o testovanie. | Martin Hyben | 12.12.2011 |
| 10.3 | Pokračovanie v analýze spôsobu úpravy knižnice SystemC . | Tomáš Jančiga | 12.12.2011 |

## Zápisnica č. 11

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

20.2.2012, 16:00

D124

40 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vypracovanie plánu práce na letný semester, zhodnotenie činnosti v zimnom semestri a v období medzi semestrami, rozdelenie ďalších úloh

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Nakoľko toto stretnutie bolo prvé v letnom semestri, neboli stanovené žiadne úlohy, ktoré by sme mohli vyhodnotiť.

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie zimného semestra, pripomenutie si rozpracovaných úloh

- Identifikácia chýb v prototype a návrh ich riešenia

- Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

- Diskusia týkajúca sa nasledujúceho postupu pri implementácii

- Zostavenie plánu práce na letný semester

- Sfunkčnenie systému na správu a udržiavanie histórie súborov CVS

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytvorenie plánu na LS, aktualizácia web stránky, implementácia algoritmu rozloženia modulov | Martin Hyben | 27.2.2012 |
| 11.2 | Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 |
| 11.3 | Implementácia SystemC rozhrania | Tomáš Jančiga | 2.4.2012 |
| 11.4 | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | Martin Kardoš Zsolt Süll | 5.3.2012 |

## Zápisnica č. 12

Prítomní:

Martin Kardoš  (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

27. 2.2012, 16:00

D124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, systém CVS, chyby v prototype, identifikácia ďalších úloh.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vytvorenie plánu na LS, aktualizácia web stránky, implementácia algoritmu rozloženia modulov | Martin Hyben | 27.2.2012 | Splnená |
| 11.2 | Pokračovanie v implementácii vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 | Čiastočne splnená |
| 11.3 | Implementácia SystemC rozhrania | Tomáš Jančiga | 2.4.2012 | Čiastočne splnená |
| 11.4 | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | Martin Kardoš Zsolt Süll | 5.3.2012 | Čiastočne splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Riešenie problémov týkajúce sa systému CVS

- Diskusia týkajúca sa nasledujúceho postupu pri implementácii

- Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Implementácia algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 5.3.2012 |
| 12.2 | Hierarchická vizualizácia modelov | Ľubomír Maron | 5.3.2012 |
| 12.3 | Identifikácia tried v jazyku SystemC | Tomáš Jančiga | 5.3.2012 |
| 12.4 | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | Martin Kardoš Zsolt Süll | 5.3.2012 |

## Zápisnica č. 13

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

5.3.2012, 16:00

Vestibul blok D

30 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Implementácia algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 5.3.2012 | Čiastočne splnená |
| 12.2 | Hierarchická vizualizácia modelov | Ľubomír Maron | 5.3.2012 | Splnená |
| 12.3 | Návrh modifikácie knižnice SystemC | Tomáš Jančiga | 5.3.2012 | Splnená |
| 12.4 | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | Martin Kardoš Zsolt Süll | 5.3.2012 | Splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

- Diskusia

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Dokončenie implementácie algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 12.3.2012 |
| 13.2 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 |
| 13.3 | Implementácia modifikácie SystemC | Tomáš Jančiga | 19.3.2012 |
| 13.4 | Analýza implementácie vizualizačnej časti | Martin Kardoš Zsolt Süll | 12.3.2012 |

## Zápisnica č. 14

Prítomní:

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Martin Hyben

Martin Kardoš

Tomáš Jančiga

Ľubomír Maron

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

12.3.2012, 16:00

D 124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Dokončenie implementácie algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 12.3.2012 | Splnená |
| 13.2 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 | Čiastočne splnená |
| 13.3 | Implementácia modifikácie SystemC | Tomáš Jančiga | 19.3.2012 | Čiastočne splnená |
| 13.4 | Analýza implementácie vizualizačnej časti | Martin Kardoš Zsolt Süll | 12.3.2012 | Splnená |

Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia týkajúca sa modifikácie SystemC

- Diskusia o možnostiach rozmiestnenie modulov a signálov

- Diskusia týkajúca sa simulácie VHDL a Verilog

- Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia algoritmu rozmiestnenia signálov | Martin Hyben | 26.3.2012 |
| 14.2 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 |
| 14.3 | Implementácia modifikácie SystemC | Tomáš Jančiga | 19.3.2012 |
| 14.4 | Implementácia simulácie pre VHDL | Martin Kardoš | 19.3.2012 |
| 14.5 | Implementácia simulácie pre Verilog | Zsolt Süll | 19.3.2012 |

## Zápisnica č. 15

Prítomní:

Ľubomír Maron (zapisovateľ)

Zsolt Süll

Martin Kardoš

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

19.3.2012, 16:00

Vestibul blok D

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | čiastočne splnená | 2.4.2012 |
| 15.2 | Implementácia simulácie pre Verilog | Zsolt Süll | Splnená | 19.3.2012 |
| 15.3 | Implementácia simulácie pre VHDL | Martin Kardoš | Splnená | 19.3.2012 |

Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o implementácií testbenchu pre jazyky Verilog a VHDL.

- Diskusia o kontrole a ovládaní v display-u

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutia

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 |
| 16.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | 26.3.2012 |
| 16.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | 26.3.2012 |

## Zápisnica č. 16

Prítomní:

Tomáš Jančiga (zapisovateľ)

Martin Hyben

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

26.3.2012, 16:00

D 124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, definovanie týchto dôležitých úloh, ktoré je potrebné rozdeliť členom tímu a splniť do odovzdania projektu:

- Spojenie dvoch čiar signálu pomocou bodky.

- Medziúrovňové signály, ktoré nie sú definované je potrebné generovať s prázdnymi atribútmi.

- Implementácia prechádzania úrovňami dvojklikom.

- Vytvorenie prvku TreeView pre navigáciu medzi úrovňami.

- Implementácia presúvania grafických objektov vizualizovaného modelu.

- Vyriešenie podoby pracovnej plochy.

- V grafickej reprezentácii je potrebné zobrazovať aj všetky atribúty jednotlivých objektov, plus vytvorenie options pre vypnutie a zapnutie zobrazenia jednotlivých atribútov.

- Simulácia externého testbenchu.

- Výpis niektorých VHDL zdrojových súborov. (pravdepodobne s iným kódovaním)

- Vypisovanie objektov do XML.

- Vizualizácia simulácie.

- Časové pečiatky, prípadne hashovanie súborov.

- Pridávanie poznámok do vizualizovaného modelu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | čiastočne splnená | 2.4.2012 |
| 16.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | Splnená | 26.3.2012 |
| 16.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | Splnená | 26.3.2012 |

Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o ďalších úlohách.

- Vytvorenie zoznamu úloh.

- Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6 | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 17.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | 2.4.2012 |
| 17.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | 2.4.2012 |
| 17.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu. | Tomáš Jančiga | 2.4.2012 |
| 17.5 | Dokončenie algoritmu pre vytváranie prepojení medzi portami modulov (signály). | Martin Hyben | 2.4.2012 |

## Zápisnica č. 17

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

2.4.2012, 16:00

D 124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Identifikované úlohy 1, 3, 4, 5, 6 | Ľubomír Maron | čiastočne splnená | 20.4.2012 |
| 17.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | Splnená | 2.4.2012 |
| 17.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | Splnená | 2.4.2012 |
| 17.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu. | Tomáš Jančiga | čiastočne splnená | 2.4.2012 |
| 17.5 | Dokončenie algoritmu pre vytváranie prepojení medzi portami modulov (signály). | Martin Hyben | čiastočne splnená | 2.4.2012 |

Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o ďalších úlohách.

- Vytvorenie zoznamu úloh.

- Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 18.2 | Doladenie generátora testbench pre VHDL, implementácia parsera VCD súborov generovaných z VHDL | Martin Kardoš | 12.4.2012 |
| 18.3 | Vizualizácia simulácie, extrakcia dát z VCD | Zsolt Süll | 12.4.2012 |
| 18.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu | Tomáš Jančiga | 12.4.2012 |
| 18.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | 12.4.2012 |

## Zápisnica č. 18

Prítomní:

Zsolt Süll (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Hyben

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

12.4.2012, 16:00

D 124

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | Čiastočne splnený | 20.4.2012 |
| 18.2 | Doladenie generátora testbench pre VHDL, implementácia parsera VCD súborov generovaných z VHDL | Martin Kardoš | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |
| 18.3 | Vizualizácia simulácie, extrakcia dát z VCD | Zsolt Süll | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |
| 18.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu | Tomáš Jančiga | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |
| 18.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |

Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o ďalších úlohách.

- Vytvorenie zoznamu úloh.

- Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 19.2 | Implementácia parsera VCD súborov generovaných z GHDL | Martin Kardoš | 16.4.2012 |
| 19.3 | Vytvorenie nového grafického rozhrania | Zsolt Süll | 16.4.2012 |
| 19.4 | Implementácia metód pre vypisovanie objektov do XHDL súboru zo SystemC | Tomáš Jančiga | 16.4.2012 |
| 19.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | 16.4.2012 |

## Zápisnica č. 19

Prítomní:

Martin Hyben (zapisovateľ)

Tomáš Jančiga

Martin Kardoš

Ľubomír Maron

Zsolt Süll

Dátum a čas konania:

Miesto konania:

Trvanie:

Vedúca tímu:

16.4.2012, 16:00

D 113

60 minút

Ing. Katarína Jelemenská

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre dokončenie zadania, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | Čiastočne splnený | 20.4.2012 |
| 19.2 | Implementácia parsera VCD súborov generovaných z GHDL | Martin Kardoš | Čiastočne splnený | 16.4.2012 |
| 19.3 | Vytvorenie nového grafického rozhrania | Zsolt Süll | Splnený | 16.4.2012 |
| 19.4 | Implementácia metód pre vypisovanie objektov do XHDL súboru zo SystemC | Tomáš Jančiga | Čiastočne splnený | 16.4.2012 |
| 19.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | Čiastočne splnený | 16.4.2012 |

Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania

- Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh

- Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe odovzdania

Úlohy na ďalšie stretnutie

Nakoľko je prvé odovzdávanie naplánované v termíne skoršom ako je nasledujúce stretnutie, nasledovné úlohy je potrebné splniť do termínu odovzdávania.

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti, písanie dokumentácie | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 19.2 | Dokončenie implementácie parsera VCD súborov generovaných z GHDL, písanie dokumentácie | Martin Kardoš | 20.4.2012 |
| 19.3 | Doladenie nového grafického rozhrania, úprava Verilog parsera, písanie dokumentácie | Zsolt Süll | 20.4.2012 |
| 19.4 | Dokončenie parsera SystemC, dokončenie metód pre vypisovanie objektov do XML súboru, písanie dokumentácie | Tomáš Jančiga | 20.4.2012 |
| 19.5 | Doladenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov, písanie dokumentácie | Martin Hyben | 20.4.2012 |

# Posudky

## Posudok prototypu tímu č. 2

Tento dokument obsahuje posudok pre tím č. 2, ktorý sa týka prototypu a aktualizácií dokumentácie o časť prototypovania. Názov témy, ktorou sa na predmete Tímový projekt tento tím zaoberá, je  „Vizualizácia modelov digitálnych systémov“. Táto téma je riešená tímom č. 2 pod vedením Ing. Dominika Macka.

Posudok je členený na hodnotenie  nových častí dokumentácie projektu, ale aj riadenia, a na hodnotenie  samotného prototypu.

Hodnotenie dokumentácie

Hodnotenie dokumentácie sa týka obsahu dokumentácie projektu, dokumentácie riadenia a používateľskej príručky. Po formálnej stránke nemáme k priloženým dokumentáciám žiadne pripomienky.

Dokumentácia projektu

Dokumentácia projektu obsahuje iba štyri riadky, ktoré veľmi stručne hovoria o tom, ako bol prototyp implementovaný. Táto kapitola mohla byť rozpísaná podrobnejšie, pričom vhodné by bolo spomenúť ciele prototypovania a dosiahnuté výsledky, tak ako to stanovuje predpísaný obsah projektovej dokumentácie (dostupné na http://www2.fiit.stuba.sk/~jhudec/tp/obsah.html).

Dokumentácia riadenia

Dokumentácia riadenia bola doplnená o nové zápisy zo stretnutí. K tejto dokumentácii nemáme pripomienky, prehľadne informuje o tom, ako práca v tíme napredovala.

Používateľská príručka

Ako bolo spomenuté v dokumentácii k projektu, používateľská príručka bola prevzatá od  Ing. Dominika Macka. Túto príručku by bolo vhodné aktualizovať, napríklad už neexistuje položka v menu „Open VHDL“, ale „Open File“.

Hodnotenie prototypu

Hlavnou časťou hodnotenia je hodnotenie samotnej implementácie prototypu. Mali sme možnosť aplikáciu otestovať, ale tiež bola aj prezentovaná, takže sme mohli zhodnotiť nielen dosiahnutú funkčnosť, ale aj úsilie vynaložené pri implementácii.

Aplikácia nám bola dodaná v archíve ZIP, ktorý stačilo iba rozbaliť. Aplikácia nevyžaduje inštaláciu, čo hodnotíme pozitívne, vzhľadom na možnosť jednoduchej úpravy.

Grafické používateľské rozhranie je prehľadné a logicky členené. Ovládanie je intuitívne. Po spustení je možné otvoriť VHDL alebo Verilog súbor, ktorý bude následne parsovaný do XML formátu. Na otestovanie sme použili priložené testovacie VHDL súbory, ktoré fungovali bezchybne. Potom sme testovali ďalšie testovacie súbory, ktoré boli obsiahnuté v práci Ing. Dominika Macka. Fungoval iba jeden z dvoch VHDL súborov. Testovali sme aj Verilog parser, ale neúspešne, nakoľko v dokumentácii bolo spomenuté, že tento parser ešte nie je dokončený. Zobrazovanie jednotlivých modulov fungovalo podľa hierarchických úrovni, taktiež fungovalo zoomovanie a premiestňovanie modulov.

Ako bolo prezentované, prototyp vychádza z práce Ing. Dominika Macka, a je doplnený o parsovanie jazyka Verilog. Celkový prínos tohto prototypu oproti verzii Ing. Dominika Macka je podľa nás malý. Nie je predmetom posudzovania skúmať zdrojový kód prototypu a zmeny v kóde, ale výsledný prototyp. Rozdiel vidíme len v pridaní Verilog parsera, a v zakázaní niektorých položiek v menu (prečo?).

Cieľom prototypovania by však malo byť aplikovanie a overenie navrhovanej architektúry systému. To sa tímu podarilo, pričom základ pre ďalšiu implementáciu je výborný a umožňuje veľa možností rozšírenia.

Zhodnotenie

Na záver môžeme prehlásiť, že prototyp tímu č.2 je zvládnutý dobre. Aplikácia ponúka prehľadné a intuitívne grafické prostredie, v ktorom je možné otvárať VHDL a Verilog, a následne vizualizovať modely digitálnych systémov. Celkový prínos voči pôvodnej aplikácií Ing. Dominika Macka je však malý, aj keď tento prototyp považujeme za dobrý základ na ďalšie jeho rozširovanie a modifikáciu o novú funkcionalitu.

Celkovo hodnotíme prototyp a dokumentáciu veľmi dobre.

## Posudok prototypu od tímu č.3

Tento dokument predstavuje posudok prototypu tímu číslo 5, prezentovaný 19.12.2012, študijného programu PKSS v akademickom roku 2011/2012 s témou Vizualizácia modelov digitálnych systémov. Dokument sa skladá z posudku prezentácie prototypu a zhodnotenia samotného prototypu. V dokumente sú vyzdvihnuté pozitívne stránky prototypu a prezentácie, ale je poukázané aj na niektoré nedostatky.

Funkčná stránka prototypu

Po otvorení aplikácie vidieť hlavné okno obsahujúce textovú časť, zobrazovaciu časť a hlavné menu. Do textovej časti je možné pomocou hlavného menu vložiť súbory s typu VHDL, Verilog. Hlavné menu obsahuje možnosť vkladania aj súboru typu SystemC, avšak funkcionalita tejto možnosti ešte nie je pridaná, avšak je možné vytvárať súbory všetkých týchto typov a následne ich ukladať. Zatiaľ chýbajú funkcie číslovania riadkov a zvýrazňovania syntaxe, avšak veľkou výhodou je implementovaná kontrola syntaxe, čo zjednodušuje používateľovi následnú prácu so súborom. Následne je možné prekonvertovať text (Pri Verilog a VHDL) na XML súbor a tento vizualizovať usporiadaním modulov do mriežky. V hlavnom menu pomocou funkcie Simulation je následne možné simulovať správanie a štruktúru pomocou externého programu GTKWave. Celková funkcionalita programu je vzhľadom na to, že sa jedná o prototyp dostatočná, je pridaných viacero prvkov, s ktorými sa dá pracovať.

Vizuálna stránka prototypu

Z vizuálnej stránky vytvorený prototyp pôsobí dojmom jednoduchého programu, v ktorom sa ľahko orientuje a tým je prístupný bežnému používateľovi. Hlavné okno neobsahuje veľa prvkov, v hlavnom menu sa jednoducho orientuje. Výhodou je zobrazovanie textu a vizualizovaného modelu v jednom okne, čo sprehľadňuje prácu v programe.

Prezentácia

Na prezentácii nám boli prakticky predvedené všetky funkcie prototypu, ktorých bolo pomerne veľa. Tiež tím vysvetlil, ako boli ktoré časti riešené, čo sa bude meniť a aké funkcie budú pridané do finálnej verzie. Celá prezentácia pôsobila dobrým dojmom a bolo vidieť, že členovia tímu vedia o čom hovoria. Pozitívne hodnotíme aj spoluprácu členov tímu, ktorí sa navzájom dopĺňali. Na záver prezentácie prebehla krátka diskusia, pri ktorej bolo možné sa pýtať doplňujúce otázky, na ktoré členovia tímu odpovedali k veci.

Zhodnotenie

Prototyp prezentovaný tímom č.5 na konci zimného semestra odrážal návrh uvedený v dokumentácii a pôsobil veľmi kvalitným dojmom. Už prototyp totiž obsahoval veľké množstvo funkcii a bude teda určite tvoriť dobrý základ pre pokračovanie vývoja v budúcom semestri. Ak bude tím pokračovať aj naďalej týmto tempom, výsledný produkt bude veľmi dobre využiteľný a veríme, že sa využije pri výučbe predmetov na našej fakulte. Celú prácu tímu č. 5 hodnotíme veľmi pozitívne.