Zápisnica z 10. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 8.12.2011 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš (zapisovateľ) | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron Zsolt Süll | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu. | Martin Kardoš, Zsolt Süll | 8.12.2011 | Splnená |
| 9.2 | Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania. | Martin Hyben | 8.12.2011 | Splnená |
| 9.3 | Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie. | Ľubomír Maron | 8.12.2011 | Splnená |
| 9.4 | Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC . | Tomáš Jančiga | 8.12.2011 | Splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu.

- Identifikácia problémov.

- Riešenie problémov.

- Rozdelenie úloh na ďalší týždeň.

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Spojenie modulov prototypu. | Martin Kardoš, Zsolt Süll, Ľubomír Maron, Tomáš Jančiga | 12.12.2011 |
| 10.2 | Testovanie prototypu a doplnenie dokumentácie o testovanie. | Martin Hyben | 12.12.2011 |
| 10.3 | Pokračovanie v analýze spôsobu úpravy knižnice SystemC . | Tomáš Jančiga | 12.12.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Martin Kardoš	Overila: Ing. Katarína Jelemenská