Zápisnica z 13. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben (zapisovateľ) | Dátum a čas konania: | 5.3.2012 16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Martin Kardoš | Miesto konania: | vestibul blok D |
|  | Tomáš Jančiga | Trvanie: | 30 minút |
|  | Ľubomír Maron Zsolt Süll | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Implementácia algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 5.3.2012 | Čiastočne splnená |
| 12.2 | Hierarchická vizualizácia modelov | Ľubomír Maron | 5.3.2012 | Splnená |
| 12.3 | Návrh modifikácie knižnice SystemC | Tomáš Jančiga | 5.3.2012 | Splnená |
| 12.4 | Dokončenie VHDL a Verilog parserov | Martin Kardoš Zsolt Süll | 5.3.2012 | Splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

- Diskusia

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Dokončenie implementácie algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 12.3.2012 |
| 13.2 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 |
| 13.3 | Implementácia modifikácie SystemC | Tomáš Jančiga | 19.3.2012 |
| 13.4 | Analýza implementácie vizualizačnej časti | Martin Kardoš Zsolt Süll | 12.3.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Martin Hyben 	Overila: Ing. Katarína Jelemenská