Zápisnica z 14. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Zsolt Süll (zapisovateľ) Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 12.3.2012 16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Martin Kardoš | Miesto konania: | učebňa D124 |
|  | Tomáš Jančiga | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Dokončenie implementácie algoritmu rozmiestnenia modulov | Martin Hyben | 12.3.2012 | Splnená |
| 13.2 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 | Čiastočne splnená |
| 13.3 | Implementácia modifikácie SystemC | Tomáš Jančiga | 19.3.2012 | Čiastočne splnená |
| 13.4 | Analýza implementácie vizualizačnej časti | Martin Kardoš Zsolt Süll | 12.3.2012 | Splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia týkajúca sa modofikácie SystemC

- Diskusia o možnostiach rozmiestnenie modulov a signálov

- Diskusia týkajúca sa simulácie VHDL a Verilog

- Rozdelenie úloh do ďalších stretnutí

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Implementácia algoritmu rozmiestnenia signálov | Martin Hyben | 26.3.2012 |
| 14.2 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 |
| 14.3 | Implementácia modifikácie SystemC | Tomáš Jančiga | 19.3.2012 |
| 14.4 | Implementácia simulácie pre VHDL | Martin Kardoš | 19.3.2012 |
| 14.5 | Implementácia simulácie pre Verilog | Zsolt Süll | 19.3.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Zsolt Süll 	Overila: Ing. Katarína Jelemenská