Zápisnica z 15. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Zsolt Süll | Dátum a čas konania: | 24.11.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ľubomír Maron (zapisovateľ) | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  |  | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | čiastočne splnená | 2.4.2012 |
| 14.2 | Implementácia simulácie pre Verilog | Zsolt Süll | Splnená | 19.3.2012 |
| 14.3 | Implementácia simulácie pre VHDL | Martin Kardoš | Splnená | 19.3.2012 |

## Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o implementácií testbenchu pre jazyky Verilog a VHDL.

- Diskusia o kontrole a ovládaní v display-u

- Rozdelenie úloh na ďalšie stretnutia

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Dokončenie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 2.4.2012 |
| 15.2 | Implementovanie generátora testbenchu pre VHDL | Martin Kardoš | 26.3.2012 |
| 15.3 | Implementovanie generátora testbenchu pre Verilog | Zsolt Süll | 26.3.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Ľubomír Maron	Overila: Ing. Katarína Jelemenská