Zápisnica z 18. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Zsolt Süll (zapisovateľ) | Dátum a čas konania: | 12.4.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Hyben | Trvanie: | 60 minút |
|  |  | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh, diskusia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | Čiastočne splnený | 20.4.2012 |
| 17.2 | Doladenie generátora testbench pre VHDL, implementácia parsera VCD súborov generovaných z VHDL | Martin Kardoš | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |
| 17.3 | Vizualizácia simulácie, extrakcia dát z VCD | Zsolt Süll | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |
| 17.4 | Integrácia upravenej SystemC knižnice do hlavného projektu | Tomáš Jančiga | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |
| 17.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | Čiastočne splnený | 12.4.2012 |

## Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia o ďalších úlohách.

- Vytvorenie zoznamu úloh.

- Diskusia o postupe pri implementácii jednotlivých úloh.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 18.2 | Implementácia parsera VCD súborov generovaných z GHDL | Martin Kardoš | 16.4.2012 |
| 18.3 | Vytvorenie nového grafického rozhrania | Zsolt Süll | 16.4.2012 |
| 18.4 | Implementácia metod pre vypisovanie objektov do XHDL suboru zo SystemC | Tomáš Jančiga | 16.4.2012 |
| 18.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | 16.4.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Zsolt Sull	Overila: Ing. Katarína Jelemenská