Zápisnica z 20. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 23.4.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga (zapisovateľ) | Miesto konania: | D113 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Zsolt Süll | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Ľubomír Maron |  |  |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre dokončenie zadania, diskusia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti, písanie dokumentácie | Ľubomír Maron | Čiastočne splnený | 20.4.2012 |
| 19.2 | Dokončenie implementácie parsera VCD súborov generovaných z GHDL, písanie dokumentácie | Martin Kardoš | Splnený | 20.4.2012 |
| 19.3 | Doladenie nového grafického rozhrania, úprava Verilog parsera, písanie dokumentácie | Zsolt Süll | Splnený | 20.4.2012 |
| 19.4 | Dokončenie parsera SystemC, dokončenie metód pre vypisovanie objektov do XML súboru, písanie dokumentácie | Tomáš Jančiga | Čiastočne splnený | 20.4.2012 |
| 19.5 | Doladenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov, písanie dokumentácie | Martin Hyben | Čiastočne splnený | 20.4.2012 |

## Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania

- Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh

- Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe odovzdania

Úlohy na ďalšie stretnutie

V prípade SystemC je potrebné implementovať algoritmus extrahovania názvov portov a signálov zo súboru obsahujúceho tabuľku symbolov, z gdb. Ostatné časti projektu je potrebné doladiť .

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Dopracovanie simulačného bodu a vypisovanie vektorov hodnôt na portoch. | Ľubomír Maron | 30.4.2012 |
| 20.2 | Dolaďovanie niektorých častí aplikácie, implementácia konfiguračných súborov pre aplikáciu. | Martin Kardoš | 30.4.2012 |
| 20.3 | Vykonanie ďalších úprav GUI a VCD parsera. | Zsolt Süll | 30.4.2012 |
| 20.4 | Implementácia algoritmu pre extrahovanie názvov portov a signálov zo súboru vygenerovaného v gdb. | Tomáš Jančiga | 30.4.2012 |
| 20.5 | Vyriešenie problému so signálom, ktorý nie je nikam pripojený. Zväčšenie medzier medzi signálmi. Otestovanie vizualizácie SystemC pod Windows 7. | Martin Hyben | 30.4.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Tomáš Jančiga	Overila: Ing. Katarína Jelemenská