Zápisnica z 21. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 30.4.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | Softvérové štúdio |
|  | Martin Kardoš (zapisovateľ) | Trvanie: | 40 minút |
|  | Zsolt Süll | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Ľubomír Maron |  |  |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre dokončenie zadania, diskusia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Dopracovanie simulačného bodu a vypisovanie vektorov hodnôt na portoch. | Ľubomír Maron | Splnená | 30.4.2012 |
| 20.2 | Dolaďovanie niektorých častí aplikácie, implementácia konfiguračných súborov pre aplikáciu. | Martin Kardoš | Čiastočne splnená | 30.4.2012 |
| 20.3 | Vykonanie ďalších úprav GUI a VCD parsera. | Zsolt Süll | Čiastočne splnená | 30.4.2012 |
| 20.4 | Implementácia algoritmu pre extrahovanie názvov portov a signálov zo súboru vygenerovaného v gdb. | Tomáš Jančiga | Splnená | 30.4.2012 |
| 20.5 | Vyriešenie problému so signálom, ktorý nie je nikam pripojený. Zväčšenie medzier medzi signálmi. Otestovanie vizualizácie SystemC pod Windows 7. | Martin Hyben | Splnená | 30.4.2012 |

## Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.

- Identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania.

- Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh.

- Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe odovzdania.

Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Úprava vizualizácie v simulačnom móde, úprava výpisu hodnoty vektora, úprava vizualizácie vektorov a spojení a doplnenie dokumentácie. | Ľubomír Maron | 7.5.2012 |
| 21.2 | Doladenie konfiguračných súborov, úprava vzorových príkladov a písanie dokumentácie. | Martin Kardoš | 7.5.2012 |
| 21.3 | Úprava názvov modulov vo VCD súbore, úprava vizualizácie simulácie a písanie dokumentácie. | Zsolt Süll | 7.5.2012 |
| 21.4 | Testovanie SystemC modulu, písanie dokumentácie a používateľskej príručky. | Tomáš Jančiga | 7.5.2012 |
| 21.5 | Optimalizácia rozloženia signálov, úprava vykresľovania modulov po zmene rozloženia modulov a doplnenie dokumentácie. | Martin Hyben | 7.5.2012 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Martin Kardoš	Overila: Ing. Katarína Jelemenská