Zápisnica z 3. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 18.10.2011 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Zsolt Süll (zapisovateľ) |  |  |

## Téma stretnutia

Analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC. Možné formáty na uloženie extrahovaných informácií. Možnosti vizualizácie, simulácie a vizualizácie simulácie.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vypracovanie plánu s konkrétnymi úlohami, ktoré budú zadané konkrétnym členom. | Martin Hyben | 20.10.2011 | Splnená |
| 2.2 | Pokračovanie v analýze jazyka VHDL. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. | Martin Kardoš | 27.10.2011 | Čiastočne splnená |
| 2.3 | Pokračovanie v analýze jazyka Verilog. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. Do analýzy tiež pribudne jazyk Systém Verilog. | Zsolt Süll | 27.10.2011 | Čiastočne splnená |
| 2.4 | Pokračovanie v analýz jazyka System C. Do analýze sa zahrnie aj diplomová práca vypracovaná na fakulte. | Tomáš Jančiga | 27.10.2011 | Čiastočne splnená |
| 2.5 | Dopracovanie analýzy existujúcich riešení | Ľubomír Maron | 20.10.2011 | Splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Oboznámenie sa s podrobným časovým plánom

- Diskusia o možných formátoch pre uloženie údajov, ktoré sú potrebné na vizualizáciu, simuláciu a vizualizáciu simulácie (formáty XML).

- Diskusia o existujúcich riešeniach

- Diskusia o možnostiach vizualizácie opisu, simulácie a vizualizácie simulácie.

- Rozdelenie úloh

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokončiť analýzu opisných jazykov | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.2 | Analyzovať existujúce spôsoby vizualizácie a simulácie, ktoré boli vypracované na fakulte | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.3 | Špecifikácia požiadaviek | Martin Hyben Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.4 | Analyzovať formáty XML a štandard IP-XACT | Martin Hyben | 27.10.2011 |
| 3.5 | Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné pre vizualizáciu a simuláciu | Tomáš Jančiga | 27.10.2011 |
| 3.6 | Analyzovať parsery | Martin Kardoš Ľubomír Maron | 27.10.2011 |
| 3.7 | Analyzovať možnosti vizualizácie extrahovaných informácií | Zsolt Süll | 27.10.2011 |
| 3.8 | Začať pracovať na hrubom návrhu - Vizualizácia extrahovaných informácií | Ľubomír Maron | 11.11.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Zsolt Süll	Overila: Ing. Katarína Jelemenská