Zápisnica z 4. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 27.10.2011 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga (zapisovateľ) | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností vizualizácie a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii požiadaviek na vytváraný systém a hrubý návrh.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dokončiť analýzu opisných jazykov | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | splnená |
| 3.2 | Analyzovať existujúce spôsoby vizualizácie a simulácie, ktoré boli vypracované na fakulte | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | splnená |
| 3.3 | Špecifikácia požiadaviek | Martin Hyben Tomáš Jančiga | čiastočne splnená |
| 3.4 | Analyzovať formáty XML a štandard IP-XACT | Martin Hyben | splnená |
| 3.5 | Identifikovať informácie, ktoré sú potrebné pre vizualizáciu a simuláciu | Tomáš Jančiga | čiastočne splnená |
| 3.6 | Analyzovať parsery | Martin Kardoš Ľubomír Maron | splnená |
| 3.7 | Analyzovať možnosti vizualizácie extrahovaných informácií | Zsolt Süll | čiastočne splnená |
| 3.8 | Začať pracovať na hrubom návrhu - Vizualizácia extrahovaných informácií | Ľubomír Maron | čiastočne splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, prezentácia výsledkov časti analýza

- Určenie formátu výstupu simulácie modelov

- Diskusia o spôsobe vizualizácie výsledkov simulácie modelu. Diskutované boli dva spôsoby, a to vizualizácia priebehov signálov v závislosti od času a vizualizácia hodnôt na jednotlivých portoch v konkrétnom čase.

- Diskusia ohľadom hrubého návrhu a rozdelení úloh týkajúcich sa hrubého návrhu.

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Návrh formátu XML súboru s extrahovanými informáciami pre vizualizáciu modelu. | Martin Hyben | 3.11.2011 |
| 4.2 | Komponentový diagram hrubého návrhu. | Martin Kardoš | 3.11.2011 |
| 4.3 | Analýza vizualizátorov VCD súborov. | Zsolt Süll | 3.11.2011 |
| 4.4 | Hrubý návrh tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu. | Tomáš Jančiga | 3.11.2011 |
| 4.5 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 8.11.2011 |
| 4.6 | Dokončenie analýzy možností vizualizácie extrahovaných informácií pomocou grafických knižníc pre jazyk C# a výber najvhodnejšej z nich. | Zsolt Süll | 3.11.2011 |
| 4.7 | Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru. | Tomáš Jančiga Martin Kardoš Zsolt Süll | 11.11.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Tomáš Jančiga	Overila: Ing. Katarína Jelemenská