Zápisnica z 5. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 3.11.2011 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Zsolt Süll (zapisovateľ) |  |  |

## Téma stretnutia

Formát XML súboru, architektúra systému, hrubý návrh, prototyp.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Návrh formátu XML súboru s extrahovanými informáciami pre vizualizáciu modelu. | Martin Hyben | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.2 | Komponentový diagram hrubého návrhu. | Martin Kardoš | 3.11.2011 | Čiastočne splnená |
| 4.3 | Analýza vizualizátorov VCD súborov | Zsolt Süll | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.4 | Hrubý návrh tried pre reprezentáciu informácií potrebných pre vizualizáciu modelu. | Tomáš Jančiga | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.5 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 8.11.2011 | Čiastočne splnená |
| 4.6 | Dokončenie analýzy možností vizualizácie extrahovaných informácií pomocou grafických knižníc pre jazyk C# a výber najvhodnejšej z nich | Zsolt Süll | 3.11.2011 | Splnená |
| 4.7 | Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru | Tomáš Jančiga Martin Kardoš Zsolt Süll | 11.11.2011 | Čiastočne splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Diskusia a o navrhnutom formáte XML súboru, definovanie ďalších údajov, ktoré súbor bude obsahovať

- Diskusia o architektúre systému

- Diskusia o prototypu – ktoré časti systému budeme implementovať

- Rozdelenie úloh

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Do návrhu formátu XML súboru doplniť ďalšie potrebné údaje a vytvoriť príklad XML súboru | Martin Hyben | 11.11.2011 |
| 5.2 | Práca na implementácii prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu. | Ľubomír Maron | 11.11.2011 |
| 5.3 | Dokončiť návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého formátu XML súboru | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 |
| 5.4 | Dokončiť návrh architektúry systému | Martin Kardoš Zsolt Süll Tomáš Jančiga | 11.11.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Zsolt Süll	Overila: Ing. Katarína Jelemenská