Zápisnica z 8. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 24.11.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga | Miesto konania: | Zasadačka ústavu |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron (zapisovateľ) | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |
|  | Zsolt Süll |  |  |

## Téma stretnutia

Prezentácia prvých implementačných prototypov .Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia. Diskusia o prepojení prototypov parsovania pre jazyky VHDL a Verilog.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Dokončenie posudku pridelenému tímu | Martin Hyben | Splnená |
| 7.2 | Úprava XML formátu a vytvorenie testovacieho XML súboru | Martin Hyben | Rozpracovaná |
| 7.3 | Pokračovanie v implementácii modulov VHDL2XML a Verilog2XML | Martin Kardoš Zsolt Süll | Rozpracovaná |
| 7.4 | Pokračovanie v implementácii reprezentácie objektov | Ľubomír Maron | Rozpracovaná |
| 7.5 | Pokračovanie implementácie analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov | Tomáš Jančiga | Rozpracovaná |

## Opis stretnutia

- Kontrola zadaných úloh z minulého stretnutia.

- Prezentácia doteraz vytvorenej práce.

- Ukážky prototypov.

- Diskusia o ďalšom postupe. Príprava na spojenie prototypov parsovania pre jazyk VHDL a Verilog.

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie stromu štruktúry XML formátu. | Martin Hyben | 1.12.2011 |
| 8.2 | Dokončiť úprava .xhdl súboru. Spustenie simulácie GTKwave | Martin Kardoš | 1.12.2011 |
| 8.3 | Dokončenie parsovanie pre jazyk Verilog, spojenie s VHDL parsovaním. | Zsolt Süll | 1.12.2011 |
| 8.4 | Dokončenie parsovanie XML do objektov programu. | Tomáš Jančiga | 1.12.2011 |
| 8.5 | Spustenie vizualizácie objektov. | Ľubomír Maron | 1.12.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Ľubomír Maron	Overila: Ing. Katarína Jelemenská