Zápisnica z 9. stretnutia 	Tím č. 5

| Prítomní: | Martin Hyben | Dátum a čas konania: | 1.12.2011 9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tomáš Jančiga (zapisovateľ) | Miesto konania: | D124 |
|  | Martin Kardoš | Trvanie: | 60 minút |
|  | Ľubomír Maron Zsolt Süll | Vedúca tímu: | Ing. Katarína Jelemenská |

## Téma stretnutia

Implementácia prototypu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Vytvoriť testovací súbor. Doplnenie stromu štruktúry XML formátu. | Martin Hyben | 1.12.2011 | Splnená |
| 8.2 | Dokončiť úpravu .xhdl súboru. Spustenie simulácie GTKwave | Martin Kardoš | 1.12.2011 | Čiastočne splnená |
| 8.3 | Dokončenie parsovanie pre jazyk Verilog, spojenie s VHDL parsovaním. | Zsolt Süll | 1.12.2011 | Čiastočne splnená |
| 8.4 | Dokončenie parsovania XML do objektov programu. | Tomáš Jančiga | 1.12.2011 | Splnená |
| 8.5 | Spustenie vizualizácie objektov. | Ľubomír Maron | 1.12.2011 | Splnená |

## Opis stretnutia

Body stretnutia:

- Vyhodnotenie aktuálneho stavu implementácie prototypu

- Identifikácia problémov

- Riešenie problémov

- rozdelenie úloh na ďalší týždeň

## Úlohy na ďalšie stretnutie

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Dokončenie implementácie parsovania jazykov do navrhnutého XML formátu a spojenie kódov pre parsovanie VHDL a Verilogu do jedného projektu. | Martin Kardoš, Zsolt Süll | 8.11.2011 |
| 9.2 | Vytvorenie scenárov testovania pre parser navrhnutého XML formátu, jeho otestovanie a zdokumentovanie testovania. | Martin Hyben | 8.11.2011 |
| 9.3 | Dokončenie práce na grafickej podobe objektov a pokus o ich rozmiestnenie a prepojenie. | Ľubomír Maron | 8.11.2011 |
| 9.4 | Doplnenie dokumentácie o ciele a výsledky prototypovania. Začiatok analyzovania spôsobu úpravy knižnice SystemC . | Tomáš Jančiga | 8.11.2011 |

_______________________	______________________________

Spracoval: Tomáš Jančiga	Overila: Ing. Katarína Jelemenská