# Zápis 2. stretnutia tímu č. 8

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD. |  |
| Zúčastnení členovia tímu:  Bc. Lukáš Pavlech  Bc. Michal Fornádeľ  Bc. Adam Pomothy  Bc. Martin Košický  Bc. Marek Hlaváč  Bc. Daniel Petráš  Bc. Vojtech Villaris | Dátum: 05.10.2011  Miestnosť: Softvérové štúdio  Čas: 8:00 – 10:00 |
| Chýbajú: | Zápis vypracoval:  Bc. Adam Pomothy |

## Téma stretnutia

Použité technológie, technické záležitosti (Redmine, SVN), prvá diskusia ohľadom konkrétneho riešenia

## Opis stretnutia

1. Diskusia o výbere implementačných technológií a vývojového prostredia
2. Diskusia o vytvorení backlogu
3. Spresnenie zadania tímového projektu (evakuácia)
4. Diskusia o tvorbe dokumentácie – zvolenie systému Tex na spracovávanie dokumentácie
5. Diskusia o existujúcich riešeniach
6. Diskusia o konkrétnom riešení zadania tímového projektu

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Strávený čas | Hotovo  (%) | Stav |
| 1.1 | Vybrať meno tímu | Všetci | - | 100% | Dokončené |
| 1.2 | Vytvoriť plagát tímu | Michal Fornádeľ | - | 100% | Dokončené |
| 1.3 | Vybratie servera | Všetci | - | 100% | Dokončené |
| 1.4 | Vytvorenie šablóny pre zápisy | Lukáš Pavlech | - | 100% | Dokončené |
| 1.5 | Inštalácie linuxového servera | Lukáš Pavlech | - | 100% | Dokončené |
| 1.6 | Vytvorenie web prezentácie projektu | Lukáš Pavlech | - | 100% | Dokončené |
| 1.7 | Sprevádzkovanie Redmine | Michal Fornádeľ | - | 100% | Dokončené |
| 1.8 | Sprevádzkovanie SVN | Adam Pomothy | - | 70% | Rozpracované |
| 1.9 | Analýza súčasných prostredí | Všetci | - | 40% | Rozpracované |
| 1.10 | Návrh rozhrania pre simulačné prostredie a agentov | Všetci | - | 100% | Dokončené |

## Úlohy na ďalšie stretnutie

Neboli pridelené žiadne nové úlohy