# Zápis 12. stretnutia tímu č. 8

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD. |  |
| Zúčastnení členovia tímu:Bc. Lukáš PavlechBc. Michal FornádeľBc. Adam PomothyBc. Martin KošickýBc. Marek HlaváčBc. Daniel Petráš | Dátum: 14.2.2012Miestnosť: Softvérové štúdioČas: 11:00 – 13:00 |
| Chýbajú: | Zápis vypracoval:Bc. Marek Hlaváč |

## Téma stretnutia

Plán letného semestra, naplánovanie úloh pre 1.šprint

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Neexistovali žiadne úlohy (prvé stretnutie v letnom semestri).

## Opis stretnutia

1. Diskusia ohľadom plánu úloh pre letný semester
2. Určenie priorít pre plánované úlohy na letný semester
3. Diskusia ohľadom IIT.SRC a TP-CUP
4. Výber dôležitých úloh pre 1. šprint
5. Diskusia ohľadom úloh pre 1. šprint
6. Hlasovanie a hodnotenie zložitosti úloh pre 1. šprint
7. Pridelenie úloh členom tímu

## Úlohy na ďalšie stretnutie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Odhadovaná doba trvania (h) |
| 14.1 | 86 | Vytvorenie veľkej mapy | Marek Hlaváč | 6h |
| 14.2 | 87 | Optimalizácia steering behaviors | Daniel Petráš | 20h |
| 14.3 | 88, 89 | Odovzdanie abstraktu a priebežnej správy na IIT.SRC | Lukáš Pavlech, Adam Pomothy | 7h |
| 14.4 | 90 | Analýza správania agentov s použitím existujúcich technológií | Lukáš Pavlech | 8h |
| 14.5 | 91, 92 | Implementácia Flowfield do existujúceho riešenia | Michal Fornádeľ, Adam Pomothy | 15h |
| 14.6 | 93 | Vytvorenie MPI paralelizácie  | Martin Košický | 20h |
| 14.7 | 94 | Vytvorenie konfiguračného súboru | Daniel Petráš | 3h |