# Zápis 17. stretnutia tímu č. 8

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD. |  |
| Zúčastnení členovia tímu:Bc. Lukáš PavlechBc. Michal FornádeľBc. Adam PomothyBc. Marek HlaváčBc. Daniel PetrášBc. Martin Košický | Dátum: 20.03.2012Miestnosť: Softvérové štúdioČas: 09:00 – 10:30 |
| Chýbajú: | Zápis vypracoval:Bc. Lukáš Pavlech |

## Téma stretnutia

Diskutovanie stavu riešenia úloh z predchádzajúceho stretnutia.

## Opis stretnutia

1. Diskusia na témy:
	1. MPI paralelizácia – potreba rozdistribuovania agent modulov
	2. 3D vizualizácia
	3. Validácia mapy
	4. Značkovanie
	5. Optimalizácia vyhľadávania cesty
	6. Dokumentácia

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Strávený čas (h) | Hotovo (%) | Stav |
| 16.1 | 114 | Optimalizácia pochodu agentov (točenie agenta) | Daniel Petráš | 3h | 30% | Riešené |
| 16.2 | 117 | Oprava navMesh vo veľkej mape | Marek Hlaváč | 0,5h | 30% | Riešené |
| 16.3 | 112 | Vizualizácia východov 3D | Martin Košický | 1 h | 30% | Riešené |
| 16.4 | 113 | Optimalizácia strachu (pomocou A\*) | Lukáš Pavlech | 16h | 80% | Riešené |
| 16.5 | 115 | Úprava farby agentov na základe strachu | Martin Košický | 0,5h | 30% | Riešené |
| 16.6 | 116 | Presunutie strachu do agenta | Daniel Petráš | 1,5h | 100% | Dokončené |
| 16.7 | 118 | Vytvorenie "inštalačky" | Michal Fornádeľ | 2h | 50% | Riešené |
| 16.8 | 119 | Vytvorenie používateľskej príručky | Adam Pomothy | 3h | 100% | Dokončené |
| 16.9 | 120 | Vytvorenie technickej dokumentácie | Michal Fornádeľ | 4h | 50% | Riešené |
| 16.10 | 121 | Pridanie navMesh do FIIT mapy | Marek Hlaváč | 1h | 30% | Riešené |
| 16.11 | 122 | Synchronizácia vizualizácie a reprezentácie mapy | Marek Hlaváč | 5h | 100% | Dokončené |
| 16.12 | 123 | Pridanie pohľadu kamery "top" | Martin Košický | 0,5h | 30% | Riešené |
| 16.13 | 124 | Špecifikácia orientácie mapy | Marek Hlaváč | 1h | 100% | Dokončené |
| 16.14 | 125 | Resize mapy | Martin Košický | 1h | 100% | Dokončené |
| 16.15 | 126 | Rozdistribuovanie agent modulu | Martin Košický | 4h | 100% | Dokončené |
| 16.16 | 111 | Úprava dokumentu na IIT.SRC | Adam Pomothy | 3h | 100% | Dokončené |

## Úlohy na ďalšie stretnutie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Odhadovaná doba trvania (h) | Hotovo (%) |

Neboli pridelené žiadne nové úlohy