# Zápis 21. stretnutia tímu č. 8

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD. |  |
| Zúčastnení členovia tímu:  Bc. Lukáš Pavlech  Bc. Michal Fornádeľ  Bc. Adam Pomothy  Bc. Martin Košický  Bc. Marek Hlaváč  Bc. Daniel Petráš | Dátum: 24.4.2012  Miestnosť: Softvérové štúdio  Čas: 09:30 – 10:20 |
| Chýbajú:  - | Zápis vypracoval:  Bc. Adam Pomothy |

## Téma stretnutia

Diskutovanie stavu riešenia úloh z predchádzajúceho stretnutia.

## Opis stretnutia

1. Diskusia ohľadne rozdelenie konverzie simulácie do 3D
2. Diskusia ohľadne priebehu prezentácie tímového projektu
3. Diskusia ohľadne riadenia projektu

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Strávený čas (h) | Hotovo (%) | Stav |
| 20.1 | 138 | Vytvorenie materiálov pre poster na IIT.SRC 1/4 | [Adam Pomothy](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/6) | 4h | 100% | Dokončené |
| 20.2 | 139 | Vytvorenie materiálov pre poster na IIT.SRC 2/4 | [Lukáš Pavlech](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/10) | 4h | 100% | Dokončené |
| 20.3 | 140 | Vytvorenie materiálov pre poster na IIT.SRC ¾ | [Daniel Petráš](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/9) | 2h | 100% | Dokončené |
| 20.4 | 141 | Vytvorenie materiálov pre poster na IIT.SRC 4/4 | [Marek Hlaváč](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/8) | 2h | 100% | Dokončené |
| 20.5 | 142 | Vytvorenie exemplárnych videí pre IIT.SRC | [Marek Hlaváč](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/8) | 4h | 70% | Riešené |
| 20.6 | 143 | Oprava problému pri vyhľadaní agentovej pozície v navigačnej mesh | [Marek Hlaváč](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/8) | 2h | 50% | Riešené |
| 20.7 | 144 | Oprava MPI paralelizácie | [Martin Košický](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/7) | 2h | 100% | Dokončené |
| 20.8 | 145 | Oprava zasekávania sa agentov | [Daniel Petráš](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/9) | 2h | 30% | Riešené |
| 20.9 | 146 | Vytvorenie výsledného posteru na IIT.SRC | [Michal Fornádeľ](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/4) | 6h | 100% | Dokončené |
| 20.10 | 147 | Otestovanie MPI paralelizácie pomocou viacerých počítačov | [Lukáš Pavlech](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/10) | 7h | 80% | Riešené |
| 20.11 | 148 | Oprava referencií na obrázky v dokumentácii | [Adam Pomothy](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/6) | 2h | 60% | Riešené |
| 20.12 | 149 | Aktualizácia dokumentácie | [Michal Fornádeľ](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/4) | 5h | 100% | Dokončené |
| 20.13 | 150 | Zdvojenie obrazovky | [Martin Košický](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/7) | 6h | 80% | Riešené |

## Úlohy na ďalšie stretnutie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Odhadovaná doba trvania (h) | Hotovo (%) |

Neboli pridelené žiadne nové úlohy.