# Zápis 22. stretnutia tímu č. 8

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD. |  |
| Zúčastnení členovia tímu:Bc. Lukáš PavlechBc. Michal FornádeľBc. Adam PomothyBc. Martin KošickýBc. Marek HlaváčBc. Daniel Petráš | Dátum: 3.5.2012Miestnosť: Softvérové štúdioČas: 09:30 – 10:10 |
| Chýbajú:- | Zápis vypracoval:Bc. Michal Fornádeľ |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh šprintu č. 5 (letného semestra) a naplánovanie úloh do záverečného šprintu

## Opis stretnutia

1. Diskusia ohľadom prezentovania projektu na IIT.SRC konferencii
2. Diskusia o spôsobe prípravy 3D videí s okuliarmi pre priestorové videnie
3. Analýza komerčných riešení pre konvertovanie videí do 3D formátu
4. Diskusia ohľadom záverečných prác na projekte pre úspešné odovzdanie

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Strávený čas (h) | Hotovo (%) | Stav |
| 20.5 | 142 | Vytvorenie exemplárnych videí pre IIT.SRC | [Marek Hlaváč](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/8) | 6h | 100% | Dokončené |
| 20.6 | 143 | Oprava problému pri vyhľadaní agentovej pozície v navigačnej mesh | [Marek Hlaváč](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/8) | 3h | 100% | Dokončené |
| 20.8 | 145 | Oprava zasekávania sa agentov | [Daniel Petráš](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/9) | 5h | 100% | Dokončené |
| 20.10 | 147 | Otestovanie MPI paralelizácie pomocou viacerých počítačov | [Lukáš Pavlech](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/10) | 8h | 100% | Dokončené |
| 20.11 | 148 | Oprava referencií na obrázky v dokumentácii | [Adam Pomothy](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/6) | 3h | 100% | Dokončené |
| 20.13 | 150 | Zdvojenie obrazovky | [Martin Košický](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/7) | 8h | 100% | Dokončené |

## Úlohy na ďalšie stretnutie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Odhadovaná doba trvania (h) | Hotovo (%) |
| 21.1 | 151 | Napísanie kapitoly "Testovanie" | [Lukáš Pavlech](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/10) | 4h | 0% |
| 21.2 | 152 | Napísanie kapitoly "Zhrnutie" | [Adam Pomothy](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/6) | 5h | 0% |
| 21.3 | 154 | Vytvorenie CD pre odovzdanie projektu | [Martin Košický](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/7) | 5h | 0% |
| 21.4 | 155 | Vytvorenie statickej verzie stránky projektu | [Lukáš Pavlech](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/10) | 2h | 0% |
| 21.5 | 156 | Oprava a doplnenie dokumentácie projektu a riadenia 1/2 | Michal Fornádeľ | 7h | 0% |
| 21.6 | 157 | Oprava a doplnenie dokumentácie projektu a riadenia 2/2 | [Adam Pomothy](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/6) | 7h | 0% |
| 21.7 | 158 | Testovanie a debugovanie projektu pre finálne odovzdanie | [Daniel Petráš](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/9) | 6h | 0% |
| 21.8 | 159 | Vytvorenie prezentácie pre finálne odprezentovanie dosiahnutých výsledkov projektu | [Marek Hlaváč](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/8) | 6h | 0% |