# Zápis 23. stretnutia tímu č. 8

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD. |  |
| Zúčastnení členovia tímu:  Bc. Lukáš Pavlech  Bc. Michal Fornádeľ  Bc. Adam Pomothy  Bc. Martin Košický  Bc. Marek Hlaváč  Bc. Daniel Petráš | Dátum: 10.5.2012  Miestnosť: Softvérové štúdio  Čas: 09:30 – 10:15 |
| Chýbajú:  - | Zápis vypracoval:  Bc. Michal Fornádeľ |

## Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh záverečného šprintu, vyhodnotenie projektu a dosiahnutých výsledkov

## Opis stretnutia

1. Diskusia ohľadom prezentovania tímového projektu na spoločnom stretnutí tímov
2. Diskusia ohľadom kvality vypracovanej dokumentácie
3. Diskusia ohľadom stretnutia s kvalitárom
4. Diskusia ohľadom potenciálneho sa uberania projektu

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Redmine ID | Popis úlohy | Kto | Strávený čas (h) | Hotovo (%) | Stav |
| 21.1 | 151 | Napísanie kapitoly "Testovanie" | [Lukáš Pavlech](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/10) | 4h | 100% | Dokončené |
| 21.2 | 152 | Napísanie kapitoly "Zhrnutie" | [Adam Pomothy](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/6) | 5h | 100% | Dokončené |
| 21.3 | 154 | Vytvorenie CD pre odovzdanie projektu | [Martin Košický](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/7) | 5h | 100% | Dokončené |
| 21.4 | 155 | Vytvorenie statickej verzie stránky projektu | [Lukáš Pavlech](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/10) | 2h | 100% | Dokončené |
| 21.5 | 156 | Oprava a doplnenie dokumentácie projektu a riadenia 1/2 | Michal Fornádeľ | 7h | 100% | Dokončené |
| 21.6 | 157 | Oprava a doplnenie dokumentácie projektu a riadenia 2/2 | [Adam Pomothy](http://team08-11.ucebne.fiit.stuba.sk:443/users/6) | 7h | 100% | Dokončené |