Zápis 12. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Michal Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. Maroš Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 25.02.2013 Miestnosť: Konzultačná miestnosť 3.08 Čas: 18:00 – 20:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Juraj Višňovský Stretnutie viedol: Bc. Ondrej Kaššák |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Ondrej Kaššák |

Téma stretnutia:

Čím zaujať na úvodnej stránke nášho webu. Akým spôsobom presvedčiť neregistrovaných používateľov o tom, že má cenu sa registrovať.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba | Stráv. čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | Story | Closed | Normal | Sociálne veci |  |  |  | 100 |
| 337 | Task | Closed | Normal | Search engine | Michal Granec | 4 | 7 | 100 |
| 338 | Task | Closed | Normal | Vyhľadávanie používateľov | Michal Granec | 2 | 4 | 100 |
| 339 | Task | Closed | Normal | Oprava autocomplete + doplnenie pohlavia | Juraj Višňovský | 2 | 1.95 | 100 |
| 340 | Task | Closed | Normal | Otázky pre humoristov :) + enum | Juraj Višňovský | 2 | 3 | 100 |
| 341 | Task | Closed | Normal | Odosielanie post requestov | Ján Trebuľa | 4 | 5 | 100 |
| 342 | Task | Rejected | Normal | Keywords - pridanie nových KW | Ján Trebuľa | 4 | 4 | 70 |
| 343 | Task | Closed | Normal | DB - doplnenie informácií | Maroš Urbančok | 1.5 | 1.5 | 100 |
| 344 | Task | Closed | Normal | Stena, aktivita | Maroš Urbančok | 6.5 | 10.75 | 100 |
| 345 | Task | Closed | Normal | Spraviť admina | Ján Kandráč | 6 | 10.5 | 100 |
| 346 | Task | Closed | Normal | Opraviť filter | Ján Kandráč | 3 | 2 | 100 |
| 347 | Task | Closed | Normal | Opraviť koliesko pri taboch | Juraj Višňovský | 1.5 | 2 | 100 |
| 348 | Task | Closed | Normal | Paginate | Ondrej Kaššák | 0.5 | 1 | 100 |
| 349 | Task | Rejected | Normal | Stringy v Tagcloude | Ondrej Kaššák | 0.5 |  | 0 |
| 350 | Task | Closed | Normal | Friends, Followers | Ondrej Kaššák | 5.5 | 8 | 100 |
| 351 | Task | Closed | Normal | Úprava vzhľadu | Tomáš Jendek | 2 | 2.5 | 100 |
| 352 | Task | Closed | Normal | Opraviť CSFD parser | Tomáš Jendek | 2 | 2 | 100 |
| 353 | Task | Closed | Normal | Oprava oddeľovačov | Tomáš Jendek | 2 | 0.4 | 100 |
| 354 | Task | Closed | Normal | TURBO úvodná stránka | Tomáš Jendek | 2 | 2.5 | 100 |

Priebeh stretnutia:

- Kontrola plnenia úloh zadaných na predchádzajúcom stretnutí.

- Diskusia o potrebe zmeny funkcionality steny.

- Diskusia o zmene dizajnu stránky – zobrazovanie filmov a používateľov prostredníctvom dlaždíc.

- Vzťahy medzi používateľmi:

  - Priateľstvá medzi používateľmi za účelom skupinového odporúčania.

  - Zobrazované informácie na stene na základe priateľstiev.

- Diskusia o prototype odporúčania.

- Potreba podpory editácie zobrazovaných informácii zo strany používateľov.

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | Task | Normal | Posúvanie / presmerovanie medzi tabmi | Ondrej Kaššák | 2 |
| 359 | Task | Normal | Možnosť práce s KW ľuďom | Ondrej Kaššák | 2 |
| 360 | Task | Normal | Testovanie všetkého | Ondrej Kaššák | 1 |
| 361 | Task | Normal | Prečítanie Suchalovho článku + vymyslieť koncept používateľa | Ondrej kaššák | 1 |
| 362 | Task | Normal | Prečítanie Suchalovho článku + vymyslieť koncept používateľa | Juraj Višňovský | 5 |
| 363 | Task | Normal | Spustiť Cron joby na novinky v kinách | Ondrej Kaššák | 1 |
| 364 | Task | Normal | Pri hercoch zrušiť „Similar“ tab | Ondrej Kaššák | 0.1 |
| 365 | Task | Normal | Zobrazovanie about pri prvom zobrazení | Juraj Višňovský | 0.5 |
| 366 | Task | Normal | Parsovanie ČSFD (skontrolovanie funkcionality) | Tomáš Jendek | 0.1 |
| 367 | Task | Normal | Obrázky filmov pri hercoch | Tomáš Jendek | 1 |
| 368 | Task | Normal | Zobrazenie seriálov | Tomáš Jendek | 2 |
| 369 | Task | Normal | Support mobilnej aplikácii | Tomáš Jendek | 4 |
| 370 | Task | Normal | TV program IMBD | Ján Trebuľa | 1 |
| 371 | Task | Normal | Mergovanie contentu | Ján Trebuľa | 4 |
| 372 | Task | Normal | Editovanie všetkého | Ján Trebuľa | 4 |
| 373 | Task | Normal | Super nápady na úvodnú stránku | Všetci | 0.5 |
| 374 | Task | Normal | Nasadenie Sphinx | Všetci | 0.5 |
| 375 | Task | Normal | Mobilná aplikácia | Maroš Urbančok | 8 |
| 376 | Task | Normal | Mobilná aplikácia | Ján Kandráč | 8 |
| 377 | Task | Normal | Test na parsovanie programu a noviniek | Michal Granec | 2 |
| 378 | Task | Normal | Vyhľadávanie všetkého | Michal Granec | 4 |
| 401 | Task | Normal | Pozrieť overovanie pomocou Ability | Juraj Višňovský | 1.5 |