Zápis 15. stretnutia tímu č. 4

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| Zúčastnení členovia tímu:Bc. M. GranecBc. Tomáš JendekBc. Ján KandráčBc. Ondrej KaššákBc. Ján TrebuľaBc. M. UrbančokBc. Juraj Višňovský | Dátum: 18.3.2013Miestnosť: Konzultačná miestnosť 3.08Čas: 16:00-19:15 |
| Zápis vypracoval: Bc. Michal GranecStretnutie viedol:Bc. Ján Trebuľa |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Ondrej Kaššák |

Téma stretnutia:

Mobilná aplikácia, sphinx indexovanie, odporúčanie podobných používateľov.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fronta** | **Stav** | **Priorita** | **Predmet** | **Priradené** | **Odhad. doba** | **Stráv. čas** | **% hotovo** |
| 492 | Bug | Closed | Normal | Pridanie viacerych reviews | O. Kaššák | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 491 | Task | Closed | Normal | Idealny user | J. Trebuľa | 1.00 | 1.50 | 100 |
| 490 | Task | Closed | Normal | Fixovanie bugov | T. Jendek | 5.00 | 0.75 | 100 |
| 489 | Task | Closed | Normal | Oprava abstraktu na IIT.SRC | T. Jendek |  | 7.00 | 100 |
| 488 | Task | Closed | Normal | Uprava ikon v profiloch (user, filmy) | T. Jendek | 3.00 | 1.50 | 100 |
| 486 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | M. Urbančok | 8.00 | 9.25 | 100 |
| 485 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | J. Kandráč | 8.00 | 9.00 | 100 |
| 484 | Task | Closed | Normal | TURBO uvodna stranka | J. Višňovský | 4.00 | 0.00 | 0 |
| 483 | Task | Rejected | Normal | Cistenie DB | O. Kaššák | 3.50 | 0.00 | 0 |
| 482 | Task | Closed | Normal | Oprava notifikacii | J. Trebuľa | 1.00 | 1.00 | 100 |
| 481 | Task | Closed | Normal | Spustenie DB | J. Višňovský | 1.00 | 3.50 | 100 |
| 480 | Task | Closed | Normal | Statistiky | O. Kaššák | 4.00 | 3.00 | 100 |
| 474 | Bug | Closed | Must have | chyba v rake ts:index | M. Granec | 0.50 | 0.15 | 100 |
| 473 | Bug | Closed | Normal | Sezony v serialoch | M. Granec | 1.00 | 3.50 | 100 |
| 472 | Bug | Closed | High | Zobrazenie serialu | O. Kaššák | 0.50 | 1.00 | 100 |
| 471 | Bug | Closed | Normal | prezeranie filmov, ktore hodnotil priatel | O. Kaššák | 0.50 | 0.10 | 100 |
| 470 | Bug | Closed | Normal | Logovanie | M. Granec | 0.10 | 0.33 | 100 |
| 469 | Bug | Closed | Normal | New review - person | M. Granec | 0.50 | 1.00 | 100 |
| 468 | Bug | Closed | Normal | Zobrazenie pou?ívate?a | O. Kaššák | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 467 | Bug | Rejected | Normal | Add to wishlist, remove form wishlist refreshuje celu stranku | M. Granec | 0.50 | 0.00 | 0 |

Priebeh stretnutia:

* Kontrola úloh z predchádzajúceho šprintu.
* Diskusia o vzniknutých chybách, ktoré treba nutne opraviť.
* Diskusia na tému úvodnej stránky, najmä čo sa týka rozmeru dlaždíc, rozmiestnenia, fontov, obrázku a farieb.
* Pripomienky k celkovému rozdelenie stránky. Vyčítaná prílišná rozdrobenosť a skrytosť niektorých funkcií. Navrhnuté možné riešenie.
* Potreba zjednotiť pozadie pre celý portál.
* Diskusia o  chybách v dizajne – označený zakliknutý tab, kľúčové slová zobraziť v cloude, rating bez nadpisu, ale priamo hviezdičky. Taktiež pozrieť sa na review
* Analyzovaná možnosť poskytnúť používateľovi trailer pri filmoch a seriáloch.
* Dôležité funkcie mobilnej aplikácie a jej ďalšie smerovanie. Diskusia o terajšom stave riešenia a funkcie, ktoré by sme chceli pridať.
* Analýza foriem odporúčania, ktoré by sme ešte mohli implementovať.
* Rozdeľovanie úloh.

Pridelené úlohy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fronta** | **Priorita** | **Predmet** | **Priradené** | **Odhad. doba** |
| 515 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | J. Kandráč | 8 |
| 510 | Task | Normal | Vyhodenie napisov rating a your rating mimo skriptu, zobrazenie ratingu bez JavaScriptu | J. Trebuľa | 1 |
| 505 | Task | Normal | Trailer k filmom | J. Trebuľa | 4 |
| 496 | Task | Normal | Admin: schvalovanie zmien (info o mediach a osobach) | J. Trebuľa | 3 |
| 509 | Task | Normal | Vyriesit problem s pravami pri pristupe mobil. app | J. Višňovský | 0.5 |
| 498 | Task | Normal | Zhrnutie user aktivit do vseobecneho modelu | J. Višňovský | 1.5 |
| 495 | Task | Normal | Skontrolovanie kto co vidi v kalendari (co vidim v cudzom kalendari) | J. Višňovský | 2 |
| 514 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | M. Urbančok | 8 |
| 494 | Task | Normal | Zautomatizovanie vahovanie KW | M. Urbančok | 0.5 |
| 502 | Task | Normal | Date picker - jednotny | M. Granec | 2 |
| 500 | Task | Normal | Smerovanie projektu | M. Granec | 2 |
| 497 | Task | Normal | Indexovanie vsetkeho | M. Granec | 2.5 |
| 516 | Bug | Normal | Stale nezobrazuju about o hercoch (pri prvom nacitani) | O. Kaššák | 0.1 |
| 503 | Task | Normal | Similar users | O. Kaššák | 3 |
| 499 | Task | Normal | Super dlazdice | O. Kaššák | 4 |
| 513 | Task | Normal | Super zobrazenie filmu (profilu) | T. Jendek | 2 |
| 508 | Task | Normal | Win 95 dlazdice - zmenit | T. Jendek | 0.5 |
| 507 | Task | Normal | Super layout | T. Jendek | 2.5 |
| 504 | Task | Normal | Uprava zobrazenia reviews | T. Jendek | 1.5 |
| 501 | Task | Normal | Kotrola CSS | T. Jendek | 0.5 |