Zápis 16. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. M. Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. M. Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 25.3.2013 Miestnosť: Konzultačná miestnosť 3.08 Čas: 16:00-19:10 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ondrej Kaššák Stretnutie viedol: Bc. Michal Granec |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Michal Granec |

Téma stretnutia:

Vylepšenie úvodnej obrazovky, vytvorenie viacerých odporúčaní, príprava na prezentáciu produktu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba | Stráv. čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | J. Kandráč | 8 | 7 | 100 |
| 510 | Task | Closed | Normal | Vyhodenie napisov rating a your rating mimo skriptu, zobrazenie ratingu bez JavaScriptu | J. Trebuľa | 1 | 2.5 | 100 |
| 505 | Task | Closed | Normal | Trailer k filmom | J. Trebuľa | 4 | 9 | 100 |
| 496 | Task | Closed | Normal | Admin: schvalovanie zmien (info o mediach a osobach) | J. Trebuľa | 3 | 4 | 100 |
| 509 | Task | Closed | Normal | Vyriesit problem s pravami pri pristupe mobil. app | J. Višňovský | 0.5 | 0 | 100 |
| 498 | Task | Closed | Normal | Zhrnutie user aktivit do vseobecneho modelu | J. Višňovský | 1.5 | 3 | 100 |
| 495 | Task | Closed | Normal | Skontrolovanie kto co vidi v kalendari (co vidim v cudzom kalendari) | J. Višňovský | 2 | 0 | 100 |
| 514 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | M. Urbančok | 8 | 10 | 100 |
| 494 | Task | Closed | Normal | Zautomatizovanie vahovanie KW | M. Urbančok | 0.5 | 0.75 | 100 |
| 502 | Task | Closed | Normal | Date picker - jednotny | M. Granec | 2 | 4 | 100 |
| 500 | Task | In Progress | Normal | Smerovanie projektu | M. Granec | 2 | 1 | 60 |
| 497 | Task | Closed | Normal | Indexovanie vsetkeho | M. Granec | 2.5 | 2 | 100 |
| 516 | Bug | Closed | Normal | Stale nezobrazuju about o hercoch (pri prvom nacitani) | O. Kaššák |  | 0.1 | 100 |
| 503 | Task | Closed | Normal | Similar users | O. Kaššák | 3 | 4 | 100 |
| 499 | Task | Closed | Normal | Super dlazdice | O. Kaššák | 4 | 7 | 100 |
| 513 | Task | Closed | Normal | Super zobrazenie filmu (profilu) | T. Jendek | 2 | 2.5 | 100 |
| 508 | Task | Closed | Normal | Win 95 dlazdice - zmenit | T. Jendek | 0.5 | 0.2 | 100 |
| 507 | Task | Closed | Normal | Super layout | T. Jendek | 2.5 | 3.5 | 100 |
| 504 | Task | Closed | Normal | Uprava zobrazenia reviews | T. Jendek | 1.5 | 1 | 100 |
| 501 | Task | Closed | Normal | Kotrola CSS | T. Jendek | 0.5 | 0.5 | 100 |

Priebeh stretnutia:

- Kontrola úloh z predchádzajúceho šprintu.

- Diskusia o smere budúceho vývoja dizajnu projektu, najviac sa rozprávalo o dlaždiciach a pozadí celého portálu.

- Zisťovanie prečo nie je možné zvýrazniť označené položku v menu.

- Určenie spôsobu akým na hlavnej stránke zobrazovať dlaždice a tiež určenie ich obsahu.

- Návrh funkcionality poskytovanej úvodnou stránkou.

- Opis stavu vývoja mobilnej aplikácie – bolo vytvorené vyhľadávanie na serveri, zobrazenie hodnotení, notifikácie na serveri aj v aplikácii.

- Zisťovanie dokedy bude pokračovať výpadok primárnej databázy.

- Opis zmien v tabuľkách zachytávajúcich aktivitu používateľov.

- Výber ikony, ktorú zobrazíme v prípade, že nemáme obrázok – rozličné v dlaždiciach, v recently seen, v profile.

- Diskusia o momentálne používaných ikonách a o prípadnej zmene ikony pri traileri – na logo portálu YouTube.

- Diskusia o tom prečo sú v dočasnej databáze roly osôb reprezentované odlišnými id ako v hlavnej databáze.

- Zakomentovanie similar movies pretože na malej databáze zobrazuje vždy len samotný film.

- Diskusia o transfromácii My Wall na Friend’s Wall vždy v jeho profile a súčasný zánik My Wall.

- Diskusia o vytvorení skupinového odporúčania.

- Rozdeľovanie úloh.

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | J. Kandráč | 8 |
| 517 | Task | Normal | Navrh vhodnej palety do uvodnej stranky | J. Kandráč | 0.5 |
| 536 | Task | Normal | Admin - schvalovanie zmien | J. Trebuľa | 5 |
| 527 | Task | Normal | Zakazat hodnotenie epizod a povolit hodnotenie serialov | J. Trebuľa | 0.5 |
| 520 | Task | Normal | Preco sa role_id v cast_list zmenili | J. Trebuľa | 1 |
| 535 | Task | Normal | Dedenie od UserActivity | J. Višňovský | 1.5 |
| 531 | Task | Normal | Predpocitavanie odporucania | J. Višňovský | 2 |
| 523 | Task | Normal | Jednotny font | J. Višňovský | 0.3 |
| 506 | Task | Normal | Aby svietila tabka, v ktorej prave som + zrusit text tabky pod tabkami | J. Višňovský | 0.3 |
| 526 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | M. Urbančok | 8 |
| 525 | Task | Normal | Odporucenie kamaratom | M. Granec | 4 |
| 518 | Task | Normal | Zistit co sa deje pri review (film) a wishlist (user) | M. Granec | 1 |
| 540 | Task | Normal | Vytvorenie indvidualneho odporucania | O. Kaššák |  |
| 524 | Task | Normal | Vytvorenie skupinoveho odporucania | O. Kaššák | 5 |
| 522 | Task | Normal | Zakomentovanie oblaku pri filme | O. Kaššák | 0.1 |
| 521 | Task | Normal | Optimalizacia dopytov pri uvodnej stranke | O. Kaššák | 2 |
| 533 | Task | Normal | Opravit Recent activity, aby nepresahovala | T. Jendek | 0.25 |
| 532 | Task | Normal | Reinkarnacia statistik | T. Jendek | 4 |
| 529 | Task | Normal | Spojazdnenie steny | T. Jendek | 0.1 |
| 528 | Task | Normal | Aktivita v profile pouzivatela | T. Jendek | 2 |
| 519 | Task | Normal | Zobrazenie prihlas. okna | T. Jendek | 0.25 |