Zápis 17. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Michal Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. Maroš Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 3.4.2013 Miestnosť: Konzultačná miestnosť 3.08 Čas: 12:00 – 15:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ján Trebuľa Stretnutie viedol: Bc. Ondrej Kaššák |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Maroš Urbančok |

Téma stretnutia:

Vylepšenie úvodnej obrazovky, odstraňovanie chýb na portáli, finalizácia notifikácií v mobilnej aplikácií, príprava na prezentáciu produktu.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba | Stráv. čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | J. Kandráč | 8 | 8 | 100 |
| 517 | Task | Closed | Normal | Navrh vhodnej palety do uvodnej stranky | J. Kandráč | 0.5 | 0.5 | 100 |
| 536 | Task | Closed | Normal | Admin - schvalovanie zmien | J. Trebuľa | 5 | 15 | 100 |
| 527 | Task | Closed | Normal | Zakazat hodnotenie epizod a povolit hodnotenie serialov | J. Trebuľa | 0.5 | 1 | 100 |
| 520 | Task | Closed | Normal | Preco sa role_id v cast_list zmenili | J. Trebuľa | 1 | 1 | 100 |
| 535 | Task | Closed | Normal | Dedenie od UserActivity | J. Višňovský | 1.5 | 0 | 100 |
| 531 | Task | Closed | Normal | Predpocitavanie odporucania | J. Višňovský | 2 | 2 | 100 |
| 523 | Task | Closed | Normal | Jednotny font | J. Višňovský | 0.3 | 0.3 | 100 |
| 506 | Task | Closed | Normal | Aby svietila tabka, v ktorej prave som + zrusit text tabky pod tabkami | J. Višňovský | 0.3 | 0.3 | 100 |
| 526 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | M. Urbančok | 8 | 9.25 | 100 |
| 525 | Task | Closed | Normal | Odporucenie kamaratom | M. Granec | 4 | 11 | 100 |
| 518 | Task | Closed | Normal | Zistit co sa deje pri review (film) a wishlist (user) | M. Granec | 1 | 1 | 100 |
| 540 | Task | Closed | Normal | Vytvorenie indvidualneho odporucania | O. Kaššák | 4 | 4 | 100 |
| 524 | Task | Closed | Normal | Vytvorenie skupinoveho odporucania | O. Kaššák | 5 | 2 | 100 |
| 522 | Task | Closed | Normal | Zakomentovanie oblaku pri filme | O. Kaššák | 0.1 | 0.1 | 100 |
| 521 | Task | Closed | Normal | Optimalizacia dopytov pri uvodnej stranke | O. Kaššák | 2 | 2 | 100 |
| 533 | Task | Closed | Normal | Opravit Recent activity, aby nepresahovala | T. Jendek | 0.25 | 0.25 | 100 |
| 532 | Task | Closed | Normal | Reinkarnacia statistik | T. Jendek | 4 | 3 | 100 |
| 529 | Task | Closed | Normal | Spojazdnenie steny | T. Jendek | 0.1 | 7.5 | 100 |
| 528 | Task | Closed | Normal | Aktivita v profile pouzivatela | T. Jendek | 2 | 2 | 100 |
| 519 | Task | Closed | Normal | Zobrazenie prihlas. okna | T. Jendek | 0.25 | 0.25 | 100 |

Priebeh stretnutia:

- Kontrola úloh z predchádzajúceho šprintu.

- Diskusia o ďalších úpravách dlaždíc na úvodnej obrazovke

- Vyhľadávanie a nahlasovanie chýb na celom portáli

- Optimalizácia odporúčania

- Vytvorenie skupinového odporúčania

- Diskusia o prerobení sekcie Cold-Start na nový dizajn inšpirovaný úvodnou stenou

- Diskusia o úprave logiky movie tunera, kvôli potrebe väčšieho množstva výsledkov

- Validácia modelov

- Zjednotenie ikoniek naprieč celým portálom

- Diskusia o spôsobe vyhľadávania trailerov na youtube pre položky, pri ktorých nie je možné ich jednoznačne identifikovať.

- Rozdeľovanie úloh.

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Priorita | Predmet | Priradené | Odhad. doba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553 | Task | Normal | !!! DOKUMENTACIA !!! K-A-Z-D-Y !!! |  | 2 |
| 539 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | Ján Kandráč | 6 |
| 541 | Task | Normal | Testovanie vsetkeho | Ján Trebuľa | 2 |
| 544 | Task | Normal | V Cold Starte spravit JS na hviezdicky | Ján Trebuľa | 1 |
| 556 | Task | Normal | Debugovanie tf_idf | Ján Trebuľa | 0,5 |
| 534 | Task | Normal | MegaTurbo uvodna stranka | Juraj Višňovský | 2,5 |
| 547 | Task | Normal | MegaTurbo tuner | Juraj Višňovský | 1 |
| 550 | Task | Normal | Po kliknuti na link prvej urovne v news sa ma zobrazit obsah prveho linku druhej urovne | Juraj Višňovský | 1,5 |
| 554 | Task | Normal | Neodriadkovanie labelov v profiloch | Juraj Višňovský | 0,15 |
| 549 | Task | Normal | Mobilna aplikacia | Maros Urbancok | 6 |
| 559 | Task | Normal | Validacia modelov | Michal Granec | 1 |
| 545 | Task | Normal | Urobit ikony pre filmy, osoby, hercov kde nemame foto | Michal Granec | 1,5 |
| 546 | Task | Normal | Friends | Michal Granec | 1 |
| 543 | Task | Normal | Nadpisy v taboch odstranit | Ondrej Kassak | 0,2 |
| 551 | Task | Normal | Urobit z odporucani jeden list | Ondrej Kassak | 1,5 |
| 552 | Task | Normal | Vymysliet, co so similar users | Ondrej Kassak | 2 |
| 555 | Task | Normal | Group recomendation | Ondrej Kassak | 2 |
| 557 | Task | Normal | Oprava lubovolnych bugov | Tomas Jendek | 3 |
| 558 | Task | Normal | Turbo cold start | Tomas Jendek | 1 |
| 564 | Bug | Normal | Wall | Tomas Jendek |  |
| 566 | Bug | Low | Rozlisenie medium show | Tomas Jendek |  |
| 565 | Bug | Low | Fixed backgroud | Tomas Jendek |  |
| 563 | Bug | Normal | Oprava homepage - pridanie stlpca aktivit | Tomas Jendek |  |
| 560 | Bug | Low | Oprava add review | Tomas Jendek |  |
| 561 | Bug | Low | Uprava zobrazovania vysledkov pri similar, tuner do tabiek | Tomas Jendek |  |
| 542 | Task | Normal | Jednotna sirka okien | Tomas Jendek | 0,5 |
| 548 | Task | Normal | Zakomentovat treshold pri similar movies | Tomas Jendek | 0,25 |