Zápis 18. stretnutia tímu č. 4

| Vedúci pedagóg: Ing. Michal Kompan |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. M. Granec Bc. Tomáš Jendek Bc. Ján Kandráč Bc. Ondrej Kaššák Bc. Ján Trebuľa Bc. M. Urbančok Bc. Juraj Višňovský | Dátum: 8.4.2013 Miestnosť: Konzultačná miestnosť 3.08 Čas: 16:00-19:15 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Ján Kandráč Stretnutie viedol: Bc. Ján Trebuľa |
| Chýbajú: ––––––––––– | Zápis overil: Bc. Ján Trebuľa |

Téma stretnutia:

Úplný redizajn Webstránky a určenie priorít na vylepšenie a dokončenie funkcií pred IIT SRC.

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhadovaná doba | Strávený čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553 | Task | Closed | Normal | !!! DOKUMENTACIA !!! K-A-Z-D-Y !!! |  | 2.00 | 0 | 100 |
| 539 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Ján Kandráč | 6.00 | 16.00 | 100 |
| 556 | Task | Closed | Normal | Debugovanie tf_idf | Ján Trebuľa | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 544 | Task | Closed | Normal | V Cold Starte spravit JS na hviezdicky | Ján Trebuľa | 1.00 | 2.50 | 100 |
| 541 | Task | Closed | Normal | Testovanie vsetkeho | Ján Trebuľa | 2.00 | 1.50 | 100 |
| 554 | Task | Closed | Normal | Neodriadkovanie labelov v profiloch | Juraj Višňovský | 0.15 | 0.10 | 100 |
| 550 | Task | Closed | Normal | Po kliknuti na link prvej urovne v news sa ma zobrazit obsah prveho linku druhej urovne | Juraj Višňovský | 1.50 | 1.00 | 100 |
| 547 | Task | Resolved | Normal | MegaTurbo tuner | Juraj Višňovský | 1.00 | 0.80 | 100 |
| 534 | Task | Resolved | Normal | MegaTurbo uvodna stranka | Juraj Višňovský | 2.50 | 11.00 | 100 |
| 549 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Maros Urbancok | 6.00 | 8.50 | 100 |
| 559 | Task | Resolved | Normal | Validacia modelov | Michal Granec | 1.00 | 0.30 | 100 |
| 546 | Task | Closed | Normal | Friends | Michal Granec | 1.00 | 1.50 | 100 |
| 545 | Task | Closed | Normal | Urobit ikony pre filmy, osoby, hercov kde nemame foto | Michal Granec | 1.50 | 1.80 | 100 |
| 555 | Task | Closed | Normal | Group recomendation | Ondrej Kassak | 2.00 | 2.00 | 100 |
| 552 | Task | Closed | Normal | Vymysliet, co so similar users | Ondrej Kassak | 2.00 | 0.50 | 100 |
| 551 | Task | Closed | Normal | Urobit z odporucani jeden list | Ondrej Kassak | 1.50 | 1.50 | 100 |
| 543 | Task | Closed | Normal | Nadpisy v taboch odstranit | Ondrej Kassak | 0.20 | 0.20 | 100 |
| 566 | Bug | Closed | Low | Rozlisenie medium show | Tomas Jendek |  | 0 | 100 |
| 565 | Bug | Closed | Low | Fixed backgroud | Tomas Jendek |  | 0.10 | 100 |
| 564 | Bug | Closed | Normal | Wall | Tomas Jendek |  | 0.50 | 100 |
| 563 | Bug | Closed | Normal | Oprava homepage - pridanie stlpca aktivit | Tomas Jendek |  | 0.50 | 100 |
| 561 | Bug | Closed | Low | Uprava zobrazovania vysledkov pri similar, tuner do tabiek | Tomas Jendek |  | 0.20 | 100 |
| 560 | Bug | Closed | Low | Oprava add review | Tomas Jendek |  | 0.50 | 100 |
| 558 | Task | Closed | Normal | Turbo cold start | Tomas Jendek | 1.00 | 1.20 | 10 |
| 557 | Task | Closed | Normal | Oprava lubovolnych bugov | Tomas Jendek | 3.00 | 0 | 0 |
| 548 | Task | Closed | Normal | Zakomentovat treshold pri similar movies | Tomas Jendek | 0.25 | 0.50 | 100 |
| 542 | Task | Closed | Normal | Jednotna sirka okien | Tomas Jendek | 0.50 | 1.00 | 100 |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Priebeh stretnutia:

- Kontrola úloh z predchádzajúceho šprintu.

- Diskusia o ďalších úpravách dizajnu – 2D ikonky nie sú dotiahnuté, dlaždice by mali mať fixnú šírku kvôli rôznym veľkostiam monitorov, potreba upraviť coldstart hviezdičky.

- Ukážky funkčných dizajn vecí – tagcloud, úvodná stránka.

- Poukázanie na chyby v ohraničeniach právomocí vo Friends, kedy stačilo si len pridať priateľa a bez jeho schválenia bolo možné vidieť všetok jeho obsah.

- Diskusia a riešenie problémov ohľadom váhovania kľúčových slov.

- Poukázanie na bugy, ktoré je potrebné riešiť.

- Diskusia: chyba v tuneri – niektorí používatelia ho nevidia.

- Diskusia o dlaždiciach, ktoré sa generujú nezávisle na sebe a často obsahujú rovnaký obsah, čo treba zmeniť.

- Do pôvodnej verzie mobilnej aplikácie sa vytvorilo autocomplete vyhľadávanie.

- Ukážka mobilnej aplikácie. Tá sa úplne prerobila na SherlockActionBar kvôli krajšiemu dizajnu aj pre staršie zariadenia.

- Prerobením mobilná aplikácia stratila časť prvkov, ktoré treba naspäť doplniť.

- Diskusia o vzhľade notifikácie v rámci mobilnej aplikácie.

- Ukážka nového návrhu dizajnu pre web stránku.

- Diskusia a výber loga pre Loomie a niektorých základných ikon.

- Diskusia o zobrazovaní obrázkov ku filmom na základe trailerov.

- Rozdelenie úloh na nasledujúci šprint.

Pridelené úlohy

| # | Fronta | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Odhadovaná doba | Strávený čas | % hotovo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 584 | Task | Closed | Normal | Dokumentacia ! ! ! ! Kazdy ! ! ! ! |  | 2.00 | 0 | 100 |
| 588 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Ján Kandráč | 6.00 | 7.00 | 100 |
| 585 | Task | Closed | Normal | Dokoncit Admina | Ján Trebuľa | 3.00 | 3.00 | 100 |
| 576 | Task | Closed | Normal | Pozriet parser - nazov filmov (english, original,...) | Ján Trebuľa | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 567 | Task | Closed | Normal | Vytiahnut obrazok z trailerov pre filmy, ktore nemaju obr. | Ján Trebuľa | 1.00 | 3.50 | 100 |
| 581 | Task | Closed | Normal | "News" nastavit dolava | Juraj Višňovský | 0.30 | 0.05 | 100 |
| 578 | Task | Closed | Normal | Sphinx odporuca filmy, ktore pouzivatel uz videl - treba opravit | Juraj Višňovský | 0.10 | 0.10 | 100 |
| 573 | Task | Closed | Normal | Preco nie je dostupny tuner | Juraj Višňovský | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 589 | Task | Closed | Normal | Mobilna aplikacia | Maros Urbancok | 6.00 | 7.00 | 100 |
| 587 | Task | Closed | Normal | Oprava friends | Michal Granec | 0.50 | 0.40 | 100 |
| 579 | Task | Closed | Normal | Pri prihlasovani je posunute "Remember me" | Michal Granec | 0.50 | 0.20 | 100 |
| 586 | Task | Closed | Normal | Inteligentny vyber filmov v Coldstart | Ondrej Kassak | 2.50 | 2.00 | 100 |
| 583 | Task | Closed | Normal | IIT.SRC poster - asistencia Tomasovi | Ondrej Kassak | 1.50 | 0 | 100 |
| 577 | Task | Closed | Normal | Paginate nad vysledkami filtra | Ondrej Kassak | 0.50 | 0.50 | 100 |
| 575 | Task | Closed | Normal | Po kliknuti na Most Rated, Best Rated,... sa nic nedeje | Ondrej Kassak | 0.30 | 0.30 | 100 |
| 571 | Task | Closed | Normal | Osetrit odpoucanie pre ludi, ktory absolvovali cold start | Ondrej Kassak | 0.50 | 3.00 | 100 |
| 570 | Task | Closed | Normal | Zrusenie searchboxu v cold starte | Ondrej Kassak | 0.10 | 0.10 | 100 |
| 574 | Task | Closed | Normal | Web kvoli porotcom na TP-CUP | Tomas Jendek | 0.50 | 2.00 | 100 |
| 572 | Task | Closed | Normal | Poster IIT.SRC + vybavenie elektriky a stolika do 12.4 !!!!! (tu elektriku a stolik) | Tomas Jendek | 3.00 | 3.50 | 100 |
| 568 | Task | Closed | Normal | Obmedzenie neschvalenych pouzivatelov (aby nebolo vidno inych ako accepted) | Tomas Jendek | 0.10 | 0.10 | 100 |